SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 29ZA-004076

Číslo smlouvy zhotovitele: 27052024

Název související veřejné zakázky: D2 Oprava mostů

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390



zapsaný v obchodním rejstříku pod SP. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | bankovní spojení: | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | | zastoupeno: | vvvvvvvvvvvvvvvv, vedoucí SSÚD 7 | | kontaktní osoba ve věcech smluvních: | vvvvvvvvvvvvvvv, vedoucí ssÚD 7  vvvvvvvvvvvvvvvv  vvvvvvvvvvvvvvvvvvv | | kontaktní osoba ve věcech technických:  (dále jen „objednatel”) a | vvvvvvvvvvvvvv  vvvvvvvvvvvvvvvv  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | | název: | SAMMIS s.r.o. | | se sídlem: | generála Svobody 339, 533 51 Pardubice | | IČO, DIČ: | 05472806, CZ05472806 | | bankovní spojení: | vvvvvvvvvvvvvvvvvvv | | zastoupen: | vvvvvvvvvvvvvvvv, jednatelem | | kontaktní osoba ve věcech smluvních: | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvv | | kontaktní osoba ve věcech technických: | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | |  |

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si. objednatel přeje, aby stavba D2 Oprava mostů, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 1 16 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 870 185,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|  | (a) | (b) = DPH z částky  (a) |  |
| D2 Oprava mostů | 1 870 185,00 | 373 408,35 | 2 243 593,35 |

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Oprava mostů, číslo veřejné zakázky 29ZA-004076 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky”).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy3.

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 4
3. Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky5
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky6
6. Technická specifikace7
7. Výkresy8 a
8. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.



Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| ozn. pro odavatel  Z povahy to oo o umen u epr oženo vy ranym o avate emp e p p sem m ou  Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodav eřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídk  Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným doda eřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídk  Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným doda eřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídk | |
| Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným doda |  |

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.I.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv• bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně registru smluv. V rámci- Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukol.iv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č, 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zaj istit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej kiomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavate{/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ti. zejména zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a. Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení. k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to,. zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem čijeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-.li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy



vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.”), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby- Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel. se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech. BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti' a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude- v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednánĹ je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze. spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a.dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajis.tit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu,. využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č.. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, .hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotov.itel povinen:

1. o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
2. přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
3. písemně infornłovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena). Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do [ měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání •v oblasti práva životního prostředí,

b), ,pkucb dodavatel/zhotovitel• nepřijme nápravná opatření v- souladu -spísm••. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

1. v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
2. v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře. firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve .znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 0 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrqjině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.I . Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu si 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní

činnosti a to zejména dle. zákona č. 104/2000 o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/19.97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy CR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících. v souhrnu Smlouvu[[1]](#footnote-1)).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnn Datum: 2024,07.05

+02'001

ŘEDITELSTVÍ

LNIC

A DÁLNIC

č.j.: 29ZA-004076 Vyřizuje: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

# ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D2 Oprava mostů”, interní číslo zakázky 29ZA-004076, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SAMMIS s.r.o. se sídlem: generála Svobody 339, 533 51, Pardubice - Rosice

IČO: 05472806

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené vc výzvč k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pořadové číslo nabídky | Identifikační údaje dodavatele  (obchodní název, sídlo, IČO) | Nabídková cena v Kč bez DPH | Pořadí nabídky po provedeném hodnocení |
| l . | SAMMIS s.r.o. | 1 870 185 | l. |
| 3. | PRETOL s. r. 0. | 1 896 928,55 | 2. |
| 2. | SIMOST, s.r.o. | 1 973 690 | 3. |

Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele ze dne 10.06.2024 se tímto ruší.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Datum: 01.07.2024 +02.•OO

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. P.

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Název stavby: D2 Oprava mostů

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro sta.vby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Císlovodčlánku Smluvních. podmínek |  |
| Název a adresa Objednatele |  | Ředitelství dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | SAMMIS s.r.o.  Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice |
| Datum zahájení prací | l . | Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli' nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací. |
| Doba pro dokončení | l . 1.9 | 4 měsíce |
| Doba pro uvedení do provozu |  | Nepoužije se |
| Sekce |  | Popis definované Sekce (je-li taková): Nepouäie se |
| Faktura |  | Další náležitosti nejsou určeny. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Výkaz výtněr 8. Formuláře a ostatní dokumenty |
| Právo | 1.4 | Právo Ceské republiky |
| Komunikace | I .5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště |  | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku l . I .7 |
| Pověřená osoba |  | nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn |
| Zástupce objednatele | 3.2 | nnnnnnnnnnnnnnnnnn |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | .Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se, |
| Projektová dokunłentace Zhotovitele |  | Nepoužije se |
| Harmonogram |  | Do 14 dnů po datu zahájení prací |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nážev:Pod-čIÍnku | | Císlw•Pod" článku Smluvních. podmínek | | Udaje. | |
|  | |  | | Forma harmonogram u:  a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. | |
| Postupné závazné milníky | |  | | Věcný milník:  Nepoužije se | |
| Odstranění vad | | 9.1 | | Záruční doba stanovená Objednatelem činí  60 nłěsĺců. | |
| Oprávnění k Variaci | | 10.I | | Postup při Variacích je součástí této Pl•ílohy | |
| Průběžné platby | | 1 1.3 | | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní zámky podle Pod-článku 444 (Zajištění splněni smlouvy)  10 0/o průběžné platby | |
| 11.3 | | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)  10 % průběžné platby | |
| Ilr3 | | c) .nepředložĺ na základě pokynu Objednatele 've stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku (Harmonogram) IO % průběžné platby | |
| 1 1.3 | | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)  1.0 % průběžné platby | |
| Měna | |  | | Koruna česká | |
| Zálohová platba | | 11,9 | | Nepoužije se | |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | |  | | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného•veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)  30.000 Kč za každý případ porušení | |
|  | | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)  3 300,- Kč za každý jednotlivý případ porušení | |
|  | | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení | |
|  | Císlo Pod\* článku. Smluvních podmínek | |  | |
|  |  | | podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 660,- Kč za. každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době. pro dokončení | |
|
|  | | Nepoužije se | |
|  | | Nepoužije se | |
|  | | Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce  20.000 Kč za každý případ porušení | |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH | |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH | |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | | - pojištění majetkových škod „proti všem  r.izikům” (all risks) | |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem | |

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnn Datum: 2024,07, 15

+02 '00'

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(l) Tento dokument; jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizačnf předpisy Objednatele.

(2) Pr.o účely. administrace .se.. Variací .rozumí.. Změna,.tj.. jakákolizměna Dílasjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

1. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny záv.azku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
2. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
3. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
4. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže

Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu Vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

1. Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody, Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek,
2. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení •může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
3. Do • doby potvłzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Evidenční číslo a název Stavby:  Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):  Číslo a název podobjektuĺrozpočtu: | číslo SO/PS /  / číslo změny SO/PS: | Císlo ZBV: |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte! (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství Silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4  Zhotovitel: [doplňte]  Popis Změny:  Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |  |  | 0,00 | | | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | |
| Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis | | |
| Supervize jméno datum podpis | | |
| Pověřená osoba jméno datum podpis | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | |
| Objednatel (oprávněná osoba  Objednatele dle S 24 SSP 10-S- jméno datum podpis  I I.6 v platném znění) | | |
| Zhotovitel jméno datum podpis | | |

Digitálně podepsal: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.07.2024

 Příloha č. 4 - Soupis prací - výkaz výměr

Stavba: 2023747.3 - D2, Oprava mostů

Varianta: ZŘ

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH: | 1 870 185,00 |
| Celková cena s DPH: | 2 243 693,35 |

Oo:ekt Pops

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so 201 so 202 | D2-022„1 -Dálnični most tes otok a Olni cestu  02-022..2 -Dálniční most tes otok orni cestu | | | Cena bez DPH  45 300 oo | 951300 | Cena s CRH  54 813 oo |
| so 203 so 204 | 02-027„3 - Dálnični most  D2-028..1 - Dálnični most | řes tes | Otni cestu otok v křižovatce | nnnnnnnnnnnnnnnn | nnnnnnnnnnnn oo | nnnnnnnnnnnnn oo |
| so 205 so 206 | 2 - Dálnitni most  02-032„1 - Dálniční most | tes tes | otok v křižovatce silnici a otok | nnnnnn oo  21 00nnnnnnnnnnn0 oo | nnnnnnnnnnn oo | nnnnnnnnnno |
| so 207 so 208 | 02-034..2 - Dálniční most  02-036..I - Dálniôni most | řes orní cestu řes trať D | | nnnnnnnnnnno  nnnnnnnnn oo | nnnnnnn0  nnnnnnnoo  nnnnnnnnnn oo | nnnnnnnnnn  nnnnnnnn oo |
| so 209 so 210 | 02-03G„2 - Dálniční most  02-038..I - Dálniční most | trať D řes řeku Trkmanku | | nnnnnn OO | nnnnn oo | nnnnnnnnnnn oo |
| so 211 so 212 | D2-038..2 - Dálniční most  02-042.1 Most řes dálnici | res řeku Trkmanku na olni cestě a komunikaci | | nnnnnnnnnn oo  nnnnnn | nnoo | nnnnn |
| so 213 so 214 | D2-0245..1 - Dálnični most tes silnici I/55  02-045 2- Dálniční most řes silnici 1155 | | | nnn oo | nn oo | nnnn |
| so 215 so 216 | D2-046 1 -Dálniční most D2-048 .1 • Dálniční most | řes trať Da olni cest vodni tok - svodnici | | nnnnnnnnnnn oo | nnn oo | nnnnnnn |
| so 217 so 218 | .  D2-048.2 Dálnični most 02-052.2 -Dálnični most | řes vodni tok svodnici řes řeku a olnĺ cestu | | nnnnnnn oo | nnnnn | nnnnnnn7 oo |
| so 219 so 220 | 2 - Dálniční most  02-054..2 - Dálnični most | řes kanál a komunikaci řes trať D | | nnnnnnnn | nnnnnnnnnn | nnnnnnnnnnnnnn |
| so 221 so 222 | . 1 - Dálniční most  D2-055„2 - Dáłničrti most | řes svodnici a lesni cestu res svodnici a lesni cestu | | nnnnnnnn nnnn0 oo | nnnnnn 50 | nnnnnnnnn 50 |
| so 223 so 224 | 02-056„I - Dálniční most  D2-05ô..2 - Dálnični most | tes iC10žku Oka řes teložku otoka | | nnnn00 oo  nnnn | nnnnnnnnnnnnnnnnn so | nnnnnnnnnnnn |
| so 225 so 226 | 02-057„2 - Dálniční most  02-058 . .1 - Dálniční most | tes inundační svodnici řes Moravu a silnici I/12 | | nnnnnn | nnnnnnnn  nnnnnn | nnnnnnnnnnn |
| so 227 so 901 | D2-0S8..2 - Dálniční most Zařičeni staveniště | řes Moravu a silnici I/12 | | nnnnnnnnnnnn oo | nnnnnn | nnnnnn oo |

nnnnnnnnnn nnnnnn oo nnnnnn oo

|  |  |
| --- | --- |
| ŘEDITELSTVÍ | GB\_komplet verze I .0 |
| SILNI C | 01/2024 |

## A DÁLNIC

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.

## PŘÍLOHA Č. 5

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikaci tvoří:

A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

1. Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
2. Část III —Další požadavky Objednatele

OBSAH

ČÁST 1- TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TK?)

ČÁST 11- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

ČÁST 1- TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Icapitoly | Schváleno | Účinnost |
| Kapitola I — Všeobecně | č.j. 29/2017-120„TN/l ze dne 26. l . 2017 | L 2. 2017 |
| Kapitola I — Všeobecně, Změna č, i | č.j. MD-10874/2021-  930/2 ze dne 14. 4. 2021 | l . 5. 2021 |
| Kapitola 2 — Příprava staveniště | č,j, 320/2016-120-IN/I ze dne 20. 12. 2016 |  |
| Kapitola 3 Odvodnění a chľáničky pro inženýrské sítě | č.j. 221/09-9] ze dne 23, 3, 2009 | l . 4. 2009 |
|
| Kapitola 3 — Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě; Dodatek č. I | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016 | 1 . 4. 2017 |
|
| Kapitola 4 Zemní práce | č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
|
| Kapitola 7 Hutněné. asfaltové vrstvy | č.j. MD-1 0079/2023930/2 ze dne 29. 3. 2023 | I .4.2023 |
|
| Kapitola 8 — Litý asfalt | č.j. 3] 8/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008 | I , 5. 2008 |
| Kapitola I I — Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu | č.j.  ze dne 8. 3. 2010 | 4. 2010 |
| Kapitola 1 1 — Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č. I | č.j. 88/2018-120-TN/I ze dne 16.3.2018 | 1 . 4. 2018 |
| Kapitola 14 Dopravní značky a dopravní zařízení | č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3.2015 | 2015 |
| Kapitola 1 8— Betonové konstrukce a mosty | č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016 | 15. l . 2016 |
| Kapitola 18 Betonové konstrukce a mosty, Oprava I | č.j. 61/2020-120-TN/I | 15. 7. 2020 |
| Kapitola 22 — Mostní ložiska | č.j.  ze dne 18. 5. 2018 | l . 6. 2018 |
| Kapitola 23 — Mostní závěry | č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 | l . 9. 2007 |

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách rsd.pjpk.cz.

ČÁST 11 - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY

(ZTKP)

„D2 Oprava mostů”

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole I a Směrnici s. p. 10-S-1 8.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem ÚOZI nebo oprávněný zeměměřický inženýr, rozumí sejím pojem autorizovaný zeměměřický inženýr (AZI) ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.

Při. stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky). Uvedené neplatí pro Technické kvalitativní podmínky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovány dokumenty ve znění uvedeném v části I Technické specifikace.

Je-li v zadávací dokumentaci. defmován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální. požadovaný standard.

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD s. p. definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice státního podniku, případně Směrnice generálního ředitele a Technické předpisy RSD s. p. (Datové předpisy Požadavky na provádění a kvalitu (PPK), výkresy opakovaných řešení (R-plány), metodiky).

1. Seznam příloh ZTKP

Nepoužije se

1. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužije se

ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Nepoužije se

Digitálně podepsal: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Datum: 21.052024 +0200

|  |  |
| --- | --- |
| ozn. pro o ava e e: | a o vzorova sm ouva se ja o prł o a sm ouvy na p ne |

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 právní forma: státní podnik

kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) e-mail: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

#### (dále jen „Správce")

a



se sídlem ICO: DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: tel

kontaktní osoba ve věcech technických e-mail: tel:

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovateľ)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní' strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracováni osobních údajů a toto zpracováni bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dálejen „Smlouva”).

### 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají' takto:

„EHPł: se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve zněni opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavni smlouvou” se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze ö. 1 této Smlouvy.

„Osobními. údaji Správce” se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobn[ údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavni smlouvou.

„Podzpracovatelem't se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do. zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce daEšího Podzpracovatele (Ev. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem” se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce, Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu,

„Porušením zabezpečení osobních údajü" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přimo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztráté osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazeni nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty” se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve zněni opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dneq. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. „Schválenými Podzpracovateliľ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze 3 této Smlouvy (autorizované předáni Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy, Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracová.vaiy.

„Službami't se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami” se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. -února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanoveni schválených Evropskou komisí, který je měnír doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí” se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním” se rozumí' odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů” se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezeni uloženi, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování”, „správceU , „zpracovatel”, „subjekt údajü", „osobní údaje”, „zvláštní kategorie osobních údajů ť a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo vHlavni smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

### 2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování' dodržovat následujici ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobnfch údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), neníli v konkrétním případě určeno jinak$ pověřily Smluvní strany tyto osoby:

|

2.4.1 osoba pověřená Správcem: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2.4.2 ověřená Z racovatelern:  e¯mail : 

tel:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### 3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné freti osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správcq pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění,

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

42 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochrané osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění\* smazání či znepřístupnění Osobních údajů. Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případné neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření ne ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

### 5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody.. fyzických osobi provede Zpracovatel a. organizační opatření (příloha ö. 2 této Smlouvy)l aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1 .2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

51,3 schopností obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

5,1 procesu pravidelného testováni, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

52 Při posuzováni vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování] neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k ním.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech,

### 6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatete uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

62 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovateí;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybnosti sí Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězeni zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podminky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli





a v případě řetězení podzpracovatelů 'i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus; který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.25 zajistit plněni všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči



Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti .se zpracováním Osobních údajů Správce.

### 7 Plnění práv subjektů údajů

7:1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracováni svých osobních údajůF žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatřeni pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajůt orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajůt pokud se jedná o Osobní údaje Správce,

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil .jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobni údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobnosti a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.442 poskytnuti takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3 'implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

### 8 Porušení zabezpečení osobních údajů

 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečeni Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečeni Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

8.1 .1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty



dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

popisovat odhadované riziko .a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů,

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušeni osobních údajů,

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo. členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat. Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámeni a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečeni osobních údajů oznám[

### 9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace



9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzeni vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány či. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle ČI, 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace. které má Zpracovatel k dispozici:

### 10 Vymazáni nebo vrácení Osobních údajü Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli 'Pokynem Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních. údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátuł jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

10.12 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci pisemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

102 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce. byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech unie nebo členského státu, které vyžaduji jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

### 11 Právo na audit

1 1 .1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajůt touto Smlouvou a Pokyny a dále umožni audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel



umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy,. procesy a systémyr aby Správce mohl ověřit, že zpracováni Osobnich údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí' Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na



audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

I I.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

### 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.I Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

### 13 Všeobecné podmínky

13,1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi

Smluvními stranami, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.





#### („Správce”) („Zpracovatel)


## PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR,



### 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracováni osobních údajů jsou tyto kategorie:



Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti,

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

E] Zpracování a Automatizované zpracování a Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:



### 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

Cl Osobní údaje (viz výše odst. 1) a Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

### 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce





IO I

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.

1. Role a odpovědnosti:

 role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii, během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinnostn

1. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajůt jsou přidělena specifická práva k řízeni přístupu podle zásady 'tneed-to-know,”
2. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaruł softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer [T).

Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu,

#### 1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

1. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

 je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.

1. Kontinuita provozu:. Zpracovatel stanoví hlavni postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školeni: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

T1 1

informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

### 2. Technická bezpečnostní opatření

#### 2.1. Kontrola přístupu a autentizace

1. Je implementován systém řízeni přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele



přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat; kontrotovat a odstraňovat uživatelské účty.

1. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
2. Při poskytováni přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu ”need-to-know'i , aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplněni procesních cílů zpracovatele.
3. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech; Zpracovatel zajišťujq aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
4. Autentifikační pověřeni (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

#### 2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracováni osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu kúdajům (zobrazení\* modifikace, odstranění).

#### 2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

1. Bezpečnost serveru I databáze
   1. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
   2. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje,. které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
2. Zabezpečeni pracovní stanice

Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

* 1. i \* Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  2. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  3. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### 2.4. Zabezpečení sítě I komunikace

1. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je. komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
2. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### 2.5. Zálohování

1. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami' a povinnostmiu
2. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

#### 2.6. Mobilní I přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přistup k informačnímu systému.

#### 2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikaci jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### 2.8. Vymazání I odstranění údajü

1. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdyto není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace I destrukce.
2. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### 2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému neni přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Schválený podzpracovatel | | | | | | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |

1. Uznávaný elektronický podpismůže být do všech souborů IvořfCích elektronický originál Smlouvy připojen i prostřcdnicĺvím hash souborů s uznávanýłn elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Snłlouvył jednotlivých příloh Smlouvy licbo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy, Hash šouboľ zaručuje integritu originálního souboru. ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotołi určili zda došlo hebo nedošlo k pozměnění obsahu 'originálního souboru). Dodavatcl/zbolovitel používá. hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritłnu SHA256 s algoritmem podpisu SI-IA256RSA.

   Digitálně podepsat: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

   Datum: 15.07.2024 +0200 [↑](#footnote-ref-1)