# Dodatek č. 2  ke smlouvě  o dílo č. 3023H1230003 ze dne 5.10.2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem:                 Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333,        DIČ: CZ 75032333

Bankovní spojení :   ČNB, č. účtu : 300003-60039011/0710

Zastoupen :               Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21  České Budějovice

email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :     Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – referentka majetkové                                                                                                správy,                                                                                   xxxxxxxxx – investiční referent

xxxxxxxxx – kastelán zámku Manětín

a

Ján Malast

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

IČO:    73686174,      DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem:                   Milence 90, 340 22  Dešenice

bankovní spojení :    xxxxxxxxxxxxx,     číslo účtu :   xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen:                 xxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

email :     xxxxxxxxxxx,      tel. : xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :                xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :             xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

    - smlouvu o dílo č. 3023H1230003 na realizaci akce :

„Obnova vybraných částí ohradní zdi zámeckého parku – úsek č. 8“

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany dne 5.10.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, a dodatek č. 1 ze dne 13.12.2023.  (dále jen „smlouva“).

Článek II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že z důvodů nedořešení zakrytí ohradní zdi se smlouva a dodatek č. 1 mění takto:

- V čl. III. dodatku č. 1 se mění odst. č. 1 a nově zní takto:

„Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení prací. S ohledem na nedořešení sklonu koruny ohradní zdi břidlicovými deskami se termín pro dokončení díla prodlužuje do 30.10.2024“

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo  a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvouch totožných vyhotoveních.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

| V Českých Budějovicích, dne 8. 7. 2024 ………………………………………….. (podpis objednatele) /razítko/ Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích v.z. Ing. Josef Masaryk náměstek ředitele | V Dešenicích, dne 21. 6. 2024 ………………………………………….. (podpis zhotovitele) /razítko/ Ján Malast |
| --- | --- |