# Smluvní strany

Objednatel: 		Kulturní středisko Dobříš

Se sídlem:		Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš

IČO:			00874531

Zastoupeno: 		MgA. Markem Hájkem, DiS. – ředitelem

Bankovní spojení: 	Komerční banka, č.ú. 14031211/0100

Telefon: 		+420 777 022 323, +420 318 521 302

a

Zhotovitel:         Veronika Bejčková – Centrum podlah

zapsáno na Živnostenském úřadě Příbram

Se sídlem            Ondrákova 275, 261 01 Příbram 2

Zastoupená          p. Veronikou Bejčkovou

IČO                     75241366

DIČ                     CZ7759241127

Bankovní spojení Česká spořitelna Příbram, č.ú.534637399/0800

Telefon/fax         +420 725 124 554, 776 550 202

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku tuto:

### SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž podlahových prací za podmínek dále uvedených.

Název díla: Parkety KD Dobříš

Specifikace podlahové práce a materiálu: částečná renovace dřevěné parketové podlahy vč. lakování

II.

Čas plnění

## Termín zahájení prací:  26.8.2024

Termín dokončení prací: 30.8.2024

III.

Práva a povinnosti zhotovitele

## Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí

ve sjednané době. Při provádění díla postupuje samostatně a není vázán

při určení způsobu provedení díla pokyny objednatele.

Zhotovitel může prověřit provedením díla jinou osobu. V tomto případě

má zhotovitel zodpovědnost jako by prováděl dílo sám.

Zhotovitel může přerušit plnění díla nebo úplně od smlouvy odstoupit

pro prodlení objednatele. V tomto případě náleží zhotoviteli cena, za již

provedené práce.

Věci potřebné ke zhotovení díla jsou záležitostí zhotovitele.

Zhotovitel splní svou povinnost předáním díla objednateli. O předání

se sepíše zápis potvrzený oběma stranami.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Záruční doba

se stanovuje na 24 měsíců ode dne předání. Během této doby odstraní bezplatně

všechny záruční vady a to do 30 dnů po jejich oboustranném odsouhlasení,

nedohodnou-li se strany jinak.

IV.

Práva a povinnosti objednatele

## Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel

postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy.

Nestane-li se tak a postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je oprávněn od ní odstoupit.

Objednatel je povinen vytvořit zhotoviteli podmínky pro zdárný průběh díla, zejména - potřebnou stavební připravenost, přičemž nesmí v tomtéž

prostoru docházet ke křížení mokrých a suchých procesů

-  přípojku el. proudu o napětí 220 V

- vyklizení prostoru před demontáží původní krytiny

-  příruční uzamykatelný sklad na nářadí a snadno zcizitel. materiál

- teplotu v interiéru montáží min. +18st.

Objednatel byl dopředu seznámen s navýšením výšky stávající podlahy o tloušťku jim zvolené podlahoviny. Případné úpravy dveří, nábytku apod. si objednatel zajistí na své náklady (dveře do kumbálů, výtahu a podobně).

Objednatel je povinen provedené dílo převzít nejpozději do 2 dnů

od vyzvání zhotovitelem a uhradit dohodnutou cenu.

V.

Cena a způsob její úhrady

Cena je určena dohodou a činí: 67 720,-Kč bez DPH;  81 941,20 Kč vč. DPH.

Cena případných víceprací nezahrnutých do specifikace díla a ceny díla se určí dodatečně dohodou, která bude přílohou této smlouvy.

Po předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel závěrečnou fakturu se všemi potřebnými náležitostmi, kterou objednatel uhradí do 10 dnů od jejího vystavení, nedohodnou-li se strany jinak.

VI.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny předmětu smlouvy

za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva vznikne dohodou o všech jejích částech a po podpisu oběma stranami. Jakékoliv další dohody musí být učiněny písemně a podepsány zástupci obou stran. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, každý z nich má platnost originálu.

V Příbrami dne 8.7.2024

Objednatel: Veronika Bejčková

Zhotovitel: MgA. Marek Hájek, DiS.