Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí garance připojení na kanalizační síť

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Dodatek č. 1” „Smlouva” a „ObčZ”)

mezi:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 494 55 168

DIČ: CZ49455168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1176

zastoupená Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1908651/0100

(dále jen „VaK“)

a

Garribba, a.s.

se sídlem: Nové Bránice, č.p. 235, PSČ 664 64

IČO: 279 20 682

DIČ: CZ27920682

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8659

zastoupena: Marek Šimbera, předseda představenstva

(dále jen „Garribba“)

(VaK a Garribba dále společně jen „Smluvní strany“ nebo zvlášť jako „Smluvní strana”)

I.

Na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se mění:

- Článek II. Předmět smlouvy, který nově zní:

Předmětem této Smlouvy je zajištění financování investic, které VaK potřebuje pro odkanalizování Projektu.

VaK vyvine veškeré úsilí, aby došlo k realizaci odkanalizování Projektu v souladu s následujícím harmonogramem:

-	5/2023 – podání záměru na stavební úřad;

-	7/2023 – vydání společného povolení;

-	9/2023 – začátek výstavby;

-	9/2024 – dokončení výstavby

2) Článek III. Podmínky souhlasu, odst. 2. bod 2.1, který nově zní:

2.

2.1. Garribba nejpozději do 31. 10. 2024, a to v souladu s touto Smlouvou, poskytne VaK dary, ze kterých budou částečně (profinancování dalších nákladů bude řešeno samostatnou smlouvou mez VaK a společností ZOŠI) profinancovány veškeré náklady, které jsou potřebné na stavbu/vybudování/rekonstrukci zejména (nikoli však výhradně) níže uvedených objektů nezbytných pro naplnění účelu této Smlouvy:

- rekonstrukce stávající čerpací stanice „01 Brněnská”

- rekonstrukce stávající čerpací stanice „09 Jatka”

- výměna stávajícího výtlačného potrubí PVC DN 100 vedeného jihozápadním směrem od čerpací stanice „09 Jatka” za potrubí DN 125 v délce minimálně 350 metrů včetně vedení po mostní konstrukci v délce minimálně 75 metrů v ulici Brněnská

- Projektová a inženýrská činnost

- rekonstrukce, popř. vybudování dalších staveb a zařízení nezbytných pro splnění účelu této Smlouvy (seznam může být doplňován průběžně při naplňování účelu této Smlouvy)

(dále jen „infrastruktura“).

- Článek V. Doba trvání smlouvy odst. 1., který nově zní:

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024.

II.

1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které zajistí VaK.

2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují   vlastnoručními podpisy.

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti a podpisem Dodatku č. 1 se nemění.

5. Smluvní strany berou na vědomí Smlouvu o dílo č. 23230 – 001 ze dne 10. 1. 2024 mezi VaK a IMOS Brno, a.s., která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Břeclav dne 11.7.2024   			Pohořelice dne 11.7.2024

……………………………………………………		………………………………………

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	             Garribba, a.s.

Milan Vojta, MBA, M.A.			Marek Šimbera

ředitel společnosti				předseda představenstva

Příloha: Smlouva o dílo č. 23230 – 001 ze dne 10. 1. 2024 mezi VaK a IMOS Brno, a.s.