Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí garance připojení na kanalizační síť

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Dodatek č. 1” „Smlouva” a „ObčZ”)

mezi:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 494 55 168

DIČ: CZ49455168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1176

zastoupená Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1908651/0100

(dále jen „VaK“)

a

Pohořelice Logistics s.r.o. (dříve ZOŠI LOGISTICS, s.r.o.)

se sídlem: Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 0 Praha 1

IČO: 075 55 300

DIČ: CZ07555300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze pod sp. zn. C 395134

zastoupena: JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA, jednatel a Martin Polák, jednatel

(dále jen „ZOŠI“)

(VaK a ZOŠI dále společně jen „Smluvní strany“ nebo zvlášť jako „Smluvní strana”)

I.

Na základě tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se mění:

- Článek II. Předmět smlouvy, který nově zní:

Předmětem této Smlouvy je zajištění financování investic, které VaK potřebuje pro odkanalizování Projektu.

VaK vyvine veškeré úsilí, aby došlo k realizaci odkanalizování Projektu v souladu s následujícím harmonogramem:

-	5/2023 – podání záměru na stavební úřad;

-	7/2023 – vydání společného povolení;

-	9/2023 – začátek výstavby;

-	10/2024 – dokončení výstavby

- Článek III. Podmínky souhlasu odst. 2. bod 2.1, který nově zní:

2.

2.1. ZOŠI nejpozději do 15. 11. 2024, a to v souladu s touto Smlouvou, poskytne VaK dary, ze kterých budou částečně (profinancování dalších nákladů bude řešeno samostatnou smlouvou mezi VaK a společností Garribba) profinancovány veškeré náklady, které jsou potřebné na stavbu/vybudování/rekonstrukci zejména (nikoli však výhradně) níže uvedených objektů nezbytných pro naplnění účelu této Smlouvy:

- rekonstrukce stávající čerpací stanice „01 Brněnská” (předpokládané náklady 3,2 mil. Kč – bez DPH)

- rekonstrukce stávající čerpací stanice „09 Jatka” (předpokládané náklady 3,2 mil. Kč – bez DPH)

- výměna stávajícího výtlačného potrubí PVC DN 100 vedeného jihozápadním směrem od čerpací stanice „09 Jatka” za potrubí DN 125 v délce minimálně 350 metrů včetně vedení po mostní konstrukci v délce minimálně 75 metrů v ulici Brněnská (předpokládané náklady 2,52 mil. Kč + 0,84 mil Kč – bez DPH)

- Projektová a inženýrská činnost (předpokládané náklady 0,6 mil. Kč – bez DPH)

- rekonstrukce popř. vybudování dalších staveb a zařízení nezbytných pro splnění účelu této Smlouvy (seznam může být doplňován průběžně při naplňování účelu této Smlouvy)

(dále jen „infrastruktura“).

- Článek V. Doba trvání smlouvy odst. 1., který nově zní:

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024.

II.

1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které zajistí VaK.

2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují   vlastnoručními podpisy.

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti a podpisem Dodatku č. 1 se nemění.

5. Smluvní strany berou na vědomí Smlouvu o dílo č. 23230 – 001 ze dne 10. 1. 2024 mezi VaK a IMOS Brno, a.s., která tvoří přílohu tohoto dodatku.

V Břeclavi dne 15.7.2024	            		V Praze dne 15.7.2024

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	             Pohořelice Logistics s.r.o.

Milan Vojta, MBA, M.A.			JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M, MBA

ředitel společnosti				Martin Polák

jednatelé

Příloha: Smlouva o dílo č. 23230 – 001 ze dne 10. 1. 2024 mezi VaK a IMOS Brno, a.s.