Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: xxx

datová schránka: 6jrbphg

- dále jen objednatel –

a na straně druhé:

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221

se sídlem: Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku KS – OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 697

zastoupen: Jaroslav Jerie - jednatel

bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: xxx

datová schránka: hg3kbir

- dále jen zhotovitel –

A.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Úprava odvodnění části ulice Svitavská“. Smluvní strany v čl. 9 odst. 2. Smlouvy o dílo současně ujednaly, že Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky.

B.

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 15. 8. 2024. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je vyřízení dopravně inženýrského opatření a dále projednání přístupu a příjezdu s vlastníky k jejich nemovitostem.

C.

Z důvodu uvedených v bodě 2. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že stávající znění čl. 3 bod 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

čl. 3 bod 1. „Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci stavby do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dokončení a předání díla: do 15. 8. 2024.“

Ostatní ujednání Smlouvy do dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

E.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24. 6. 2024.

Ve Svitavách dne 9. 7. 2024

Za objednatele:				    	               Za zhotovitele:

…………………….…………………………	…………………….…………………………

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jaroslav Jerie

starosta města Svitavy                                                                          jednatel