


Příloha č. 2 SOD č. 781/2024



PPV shybka Prunéřov potáp práce 2024

komu 25.06.2024 13:36

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění - PPV shybka Prunéřov č. akce 212 700
2. Popis obsahu předmětu plnění :

Na VT PPV u shybky Prunéřov požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčské techniky. Shybka je tvořená betonovým potrubím DN 1500 s hrdlovými spoji. Délka shybky je cca 94 m - vtoková část 5 m, vodorovná část 84 m, výtoková část 5 m.

Pro rok 2024 požadujeme provést následující:

Kontrolu stavební části shybky, včetně případné lokalizace a rozsahu zjištěných poruch, kontrolu stavu naplavenin a jejich zaměření (pozice + objem).

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu. Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději do 10ti dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

1. Termín: na výzvu, nejpozději do 31.10.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník:

SOD návrh PPV shybka Prunéřov - kontrola 212 700.docx

Příloha ceník PPV shybka Prunéřov kontrola 212 700 2024.xlsx

Děkujeme vám za spolupráci.

S pozdravem

odbor inženýringu, TDS specialista Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail : http:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.