Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0168/24

na provedení inženýrsko geologického průzkumu, včetně vyhotovení závěrečné zprávy o IGP uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/491: Hrobice - sesuv

Článek I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

Zastoupen:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxxxxxx

E-mail:						xxxxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

GEO-RADONTEST s.r.o.

Sídlo:						B. Němcové 601, Prštné, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: 			C 109150 vedená u Krajského sodu v Brně

IČO:						07621230

Zastoupení:					Ing. Michal Janík

K jednání o technických věcech pověřen(a):		xxxxxxxx

xxxxxxxxx

Bankovní spojení:				5523458339/0800

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 04. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0168/24 na  provedení inženýrsko geologického průzkumu, včetně vyhotovení závěrečné zprávy o IGP, dále jen „Smlouva“).

- Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.

- Důvodem je termínový odsun rezervace vrtné soupravy a následný posun termínu vyhodnocení laboratorních rozborů zemin z vrtného jádra. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

Článek III.

Změny Smlouvy

- Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 1, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- Zpracování a předání 3 paré ZZ IGP 1x IGP na CD nejpozději do 15.08.2024.

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 19.6.2024						Ve Zlíně dne: 20.06.2024

………………………………………...			………………………………………….

Ing. Bronislav Malý					Ing. Michal Janík

ředitel							jednatel společnosti