Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1283/2022, č. zhotovitele A2601/22

Příloha č. 1

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech

Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách č. 4/2023, 4/2024 smlouvy o dílo č. objednatele 1283/2022, č. zhotovitele A2601/22:

Práce dle přílohy č. 4/2023 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Z provozních důvodů nebude v roce 2023 provedeno:

PŘÍSEČNICE (I.,Cho)

- komplexní prohlídka technologie

Práce budou v roce 2023 rozšířeny o další vyžádané práce:

NECHRANICE (I.,Cho)

- komplexní prohlídka technologie

Práce dle přílohy č. 4/2024 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Práce budou v roce 2024 rozšířeny o další vyžádané práce:

PŘÍSEČNICE (I.,Cho)

- komplexní prohlídka technologie

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:

Práce dle přílohy č. 4/2023 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpu99000stí přehrad, komplexní prohlídky technologie

54 840 Kč

37 400 Kč

Cena díla se v roce 2023 snižuje o následující částky: PŘÍSEČNICE (I.,Cho)

- komplexní prohlídka technologie

Cena díla se v roce 2023 zvyšuje o následující částku NECHRANICE (I.,Cho)

- komplexní prohlídka technologie

Práce dle přílohy č. 4/2024 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

Cena díla se v roce 2024 zvyšuje o následující částky:

PŘÍSEČNICE (I.,Cho)

- komplexní prohlídka technologie	54 840 Kč

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1283/2022, č. zhotovitele A2601/22 Příloha č. 1

Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech. Poznámka: změny jsou označeny tučnou kurzívou.

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2023 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2/2023 Sypané přehrady – výkon TBD

| Cena prací zhotovitele | 1 762 470 Kč |
| --- | --- |
| 2. Podle přílohy č. 3/2023 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |
| Cena prací zhotovitele | 386 870 Kč |
| 3. Podle přílohy č. 4/2023 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |
| Cena prací zhotovitele | 81 560 Kč |
| 4. Podle přílohy č. 5/2023 Ostatní činnosti dle požadavku objednatele - vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD -předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin |  |
| Cena prací zhotovitele | 117 600 Kč |

Celková cena prací zhotovitele pro rok 2023 bez DPH	2 348 500 Kč

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2024 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

| 1. | Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD Cena prací zhotovitele | 1 906 880 Kč |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 402 960 Kč |
| 3. | Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 180 590 Kč |

4. Ostatní činnosti dle požadavku objednatele

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1283/2022, č. zhotovitele A2601/22 Příloha č. 1

- vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD

-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin

Cena prací zhotovitele	117 600 Kč

Celková cena prací zhotovitele pro rok 2024 bez DPH	2 588 030 Kč

V Chomutově dne:

Objednatel:

generální ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

V Praze dne:

Zhotovitel:

prokurista

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.