Smlouva o dílo

„Revitalizace prostor UV, výměna osvětlení, Univerzitní 22, Plzeň pro ZČU“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tj. postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx(dále jen „Kontaktní osoba objednatele“) (dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	STAWO Přeštice s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 18230 vedenou u Krajského soudu v Plzni se sídlem:	Komenského 75, 334 01 Přeštice

zastoupený:	xxxx

IČO:	26406667	DIČ:	CZ26406667

datová schránka:	u2fchnx

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je zajištění stavebně-montážních a truhlářsko-nábytkářských prací specifikovaných touto smlouvou.

Název stavby: Revitalizace prostor UV, výměna osvětlení (dále jen „stavba“) Místo stavby: Plzeň, Univerzitní 22 FST (fakulta strojní)

## Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést  stavbu (dále jen „dílo“) ve výše uvedeném objektu   v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a to v souladu s projektovou dokumentací „Výměna svítidel za úsporná LED 3D návrhu interiéru kanceláří ZČU 2. NP UU, Univerzitní 22“, kterou vypracoval projektant ARTERIAS s.r.o., Klatovská 73, 301 00 Plzeň, IČ: 019 47 664 (dále jen „PD“). Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce, zejména provedení souvisejících rozvodů elektro, výměny svítidel, úprav chlazení, podhledů, repasí a úprav nábytku vč. zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

  - Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní

instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu místa montáže;

    - vyhotovení potřebné VTD (výrobní technické dokumentace) nábytkových prvků;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;

    - zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy vždy nejdříve od 7:00 a nejpozději do 18:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán

písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných profesí při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště  v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním (především prachem), hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu  provozu  a chodcům. Vzhledem  k pohybu  velkého  množství osob  v budově Fakulty strojní i v celém areálu ZČU, je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník – originál;

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.).

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

## Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do devíti (9) týdnů od předání staveniště dle této smlouvy.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.15 této smlouvy.

## Cena díla-platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj. celkem 3.734.735,04 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále  jen  „zádržné“),  kterou  Zhotovitel  vyfakturuje  až  po  odstranění  všech  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby, tj. „Revitalizace prostor UV, výměna osvětlení, Univerzitní 22, Plzeň pro ZČU“,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

## Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

## Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých)   a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky  za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění     v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

## Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva   k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

## Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

## Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr – nabídkový rozpočet č. 2 – Časový a finanční harmonogram

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ……………….. (popř. viz el. podpis)	Dne	(popř. viz el. podpis)

……………………	…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s.r.o.

Ing. Petr Beneš	xxxx

kvestor	xxxx

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 21 |  |  |
| Stavba: | Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Univerzitní 22 | Datum: | 02.07.2024 |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Zhotovitel:

Stawo Přeštice, s.r.o.

Projektant:

Arterias s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena s DPH	v	CZK	4 519 029,40

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

3 734 735,04

0,00

Projektant	Zpracovatel

49777513

26406667

CZ26406667

01947664

CZ01947664

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

3 734 735,04

Výše daně

784 294,36

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

21

Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Univerzitní 22

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Stawo Přeštice, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.07.2024

Arterias s.r.o.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| D.1. | Architektonicko-stavební řešení |
| D.2. | Elektroinstalace |
| D.3. | Vedlejší o ostatní náklady |

| 3 734 735,04 | 4 519 029,40 |
| --- | --- |
| 2 934 808,24 | 3 551 117,97 |
| 689 926,80 | 834 811,43 |
| 110 000,00 | 133 100,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní

Objekt:

D.1. - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 02.07.2024 |

Univerzitní 22

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

| Zhotovitel: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| Stawo Přeštice, s.r.o. | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	2 934 808,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 934 808,24 21,00% 616 309,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 3 551 117,97

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní

Objekt:

D.1. - Architektonicko-stavební řešení

| Datum: | 02.07.2024 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 22

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Stawo Přeštice, s.r.o.

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	2 934 808,24

| D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 508 203,14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 289 677,29 |  |  |  |
| 1 | K |  | 611325412 |  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 84,14720 |  | 342,50 | 28 820,42 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV	"část chodby bez lamelového podlhedu"

VV	30,4*2,768	84,14720

| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 32,31210 | 88,00 | 2 843,46 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

VV	"místnost 208"

VV	3,075*(0,739+3,865+0,65)*2	32,31210

| 3 | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 28,94190 | 280,00 | 8 103,73 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem,

|  |  | VV |  |  |  | tloušťky do 2 mm stěn "vyrovnání podkladu před lepením lamina na stěnu" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | "208" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,65*2 |  |  |  | 3,99750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "207" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,65*2 |  |  |  | 3,99750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "206" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,65*2 |  |  |  | 3,99750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "205" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,4 |  |  |  | 1,23000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,485 |  |  |  | 1,49138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,4 |  |  |  | 1,23000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,65 |  |  |  | 1,99875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "204" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,65 |  |  |  | 1,99875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*0,5 |  |  |  | 1,53750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,075*1,777 |  |  |  | 5,46428 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "203a" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,65*3,075 |  |  |  | 1,99875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 28,94190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612135095 |  | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl |  | m2 |  | 86,82570 |  | 79,00 |  | 6 859,23 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 28,9419*3 |  |  |  | 86,82570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 612142001 |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  | m2 |  | 64,62420 |  | 350,00 |  | 22 618,47 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

P	Poznámka k položce:

2x armovací tkanina - viz technická zpráva

VV	"místnost 208 - 2x armovací tkanina vč. tmelu"

VV	(3,075*(0,739+3,865+0,65)*2)*2	64,62420

| 6 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 32,31210 | 226,25 | 7 310,61 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV	"místnost 208"

VV	3,075*(0,739+3,865+0,65)*2	32,31210

| 7 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 529,50860 | 283,75 | 150 248,07 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% "provedení případných oprav omítek" |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "208" |  |
| VV | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 | 32,31210 |
| VV | 3,075*7,417 | 22,80728 |
| VV | "207" |  |
| VV | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 | 32,31210 |
| VV | 3,075*3,684 | 11,32830 |
| VV | "206" |  |
| VV | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 | 32,31210 |
| VV | 3,075*3,628 | 11,15610 |
| VV | "205" |  |
| VV | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 | 32,31210 |
| VV | 3,075*3,677 | 11,30678 |

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 |  | 32,31210 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*3,53 |  | 10,85475 |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(7,5*2+1,62*2) |  | 56,08800 |  |  |  |
|  | VV |  | "203a" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(4,004*2+3,15*2+3,856*2+3,451*2) |  | 88,93515 |  |  |  |
|  | VV |  | "203" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,555*(60,85) |  | 155,47175 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 529,50860 |  |  |  |
| 8 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 11,30000 | 278,75 | 3 149,88 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,1+1,45+2,1)*2 |  | 11,30000 |  |  |  |
| 9 | K | pol.R12 | Začištění omítek po provedení rozvodů elektroinstalace | kpl | 1,00000 | 22 500,00 | 22 500,00 |  |
|  | PP |  | Začištění omítek po provedení rozvodů elektroinstalace |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 619996145 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií | m2 | 341,07000 | 87,25 | 29 758,36 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ochranna podlah při bouracích pracích" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208"36,86 |  | 36,86000 |  |  |  |
|  | VV |  | "207"18,25 |  | 18,25000 |  |  |  |
|  | VV |  | "206"18,05 |  | 18,05000 |  |  |  |
|  | VV |  | "205"18,09 |  | 18,09000 |  |  |  |
|  | VV |  | "204"16,58 |  | 16,58000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203"158,56 |  | 158,56000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203a"28,99 |  | 28,99000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203b"45,69 |  | 45,69000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 341,07000 |  |  |  |
| 11 | K | 624635351 | Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2 | m | 3,07500 | 167,50 | 515,06 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "tmelení spáry - místnost 208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075 |  | 3,07500 |  |  |  |
| 12 | K | 642944221 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 | kus | 1,00000 | 1 350,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře budou doplněné o vstupní autorizaci JIS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 13 | M | 5533171r | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 1,00000 | 5 600,00 | 5 600,00 |  |
|  | PP |  | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře budou doplněné o vstupní autorizaci JIS |  |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 121 275,43 |  |
| 14 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 341,07000 | 81,00 | 27 626,67 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ochranna podlah při bouracích pracích" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208"36,86 |  | 36,86000 |  |  |  |
|  | VV |  | "207"18,25 |  | 18,25000 |  |  |  |
|  | VV |  | "206"18,05 |  | 18,05000 |  |  |  |
|  | VV |  | "205"18,09 |  | 18,09000 |  |  |  |
|  | VV |  | "204"16,58 |  | 16,58000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203"158,56 |  | 158,56000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203a"28,99 |  | 28,99000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203b"45,69 |  | 45,69000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 341,07000 |  |  |  |
| 15 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 341,07000 | 181,25 | 61 818,94 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208"36,86 |  | 36,86000 |  |  |  |
|  | VV |  | "207"18,25 |  | 18,25000 |  |  |  |
|  | VV |  | "206"18,05 |  | 18,05000 |  |  |  |
|  | VV |  | "205"18,09 |  | 18,09000 |  |  |  |
|  | VV |  | "204"16,58 |  | 16,58000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203"158,56 |  | 158,56000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203a"28,99 |  | 28,99000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203b"45,69 |  | 45,69000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 341,07000 |  |  |  |
| 16 | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 84,14720 | 52,88 | 4 449,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "část chodby bez lamelového podlhedu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,4*2,768 |  | 84,14720 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 529,50860 | 42,25 | 22 371,74 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "provedení případných oprav omítek" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 |  | 32,31210 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*7,417 |  | 22,80728 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 |  | 32,31210 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*3,684 |  | 11,32830 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 |  | 32,31210 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*3,628 |  | 11,15610 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 |  | 32,31210 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*3,677 |  | 11,30678 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 |  | 32,31210 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*3,53 |  | 10,85475 |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(7,5*2+1,62*2) |  | 56,08800 |  |  |  |
|  | VV |  | "203a" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(4,004*2+3,15*2+3,856*2+3,451*2) |  | 88,93515 |  |  |  |
|  | VV |  | "203" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,555*(60,85) |  | 155,47175 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 529,50860 |  |  |  |
| 18 | K | 978035117 | Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 32,31210 | 155,00 | 5 008,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "místnost 208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*(0,739+3,865+0,65)*2 |  | 32,31210 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 61 322,09 |  |
| 19 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 10,52035 | 2 187,50 | 23 013,26 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 31,56105 | 133,75 | 4 221,29 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,52035*3 |  | 31,56105 |  |  |  |
| 21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,52035 | 370,00 | 3 892,53 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 157,80525 | 16,13 | 2 545,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,52035*15 |  | 157,80525 |  |  |  |
| 23 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 7,87735 | 2 612,50 | 20 579,58 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,87735 |  | 7,87735 |  |  |  |
| 24 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 2,64300 | 2 675,00 | 7 070,03 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,643 |  | 2,64300 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 35 928,33 |  |
| 25 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 10,68500 | 2 537,50 | 27 113,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 10,68500 | 825,00 | 8 815,13 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 2 372 973,85 |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 19 125,00 |  |
| 27 | K | 7421210R | Přeložka stávajícího EPS vedení v dřevěných průvlacích na nový podhled vč. revize po dokončení | kpl | 1,00000 | 10 625,00 | 10 625,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Přeložka stávajícího EPS vedení v dřevěných průvlacích na nový podhled vč. revize po dokončení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 28 | K | pol.R14 | Montáž a dodávka JIS vedení k tiskárně | kpl | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 |  |
|  | PP |  | Montáž a dodávka JIS vedení k tiskárně |  |  |  |  |  |
|  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 35 625,00 |  |
| 29 | K | 75161111R | demontáž a následná montáž vnitřní vzduchotechnické jednotky (posun kvůli podhledu) vč. případného prodloužení potrubí | kus | 5,00000 | 5 625,00 | 28 125,00 |  |
|  | PP |  | demontáž a následná montáž vnitřní vzduchotechnické jednotky (posun kvůli podhledu) vč. případného prodloužení potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vnitřní jednotky" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,00000 |  |  |  |
| 30 | K | 99875110R | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | kpl | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 157 105,07 |  |
| 31 | K | 76311131R | SDK příčka tl 50 mm profil CW+UW desky 1xA 12,5 - místnost 208, 207, 206 | m2 | 5,99625 | 1 562,50 | 9 369,14 |  |
|  | PP |  | SDK příčka tl 50 mm profil CW+UW desky 1xA 12,5 - místnost 208, 207, 206 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,65*3,075*3 |  | 5,99625 |  |  |  |
| 32 | K | 763164531 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 | m | 4,51500 | 893,75 | 4 035,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "kaslík - promítací plátno" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,515 |  | 4,51500 |  |  |  |
| 33 | K | pol.R9 | Příplatek za provedení zapuštění promítacího plátna | kpl | 1,00000 | 6 250,00 | 6 250,00 |  |
|  | PP |  | Příplatek za provedení zapuštění promítacího plátna |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 148,03000 | 728,75 | 107 876,86 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21 |  | 11,21000 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,58 |  | 16,58000 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,09 |  | 18,09000 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,05 |  | 18,05000 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,25 |  | 18,25000 |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 36,86 |  | 36,86000 |  |  |  |
|  | VV |  | "203a" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,99 |  | 28,99000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 148,03000 |  |  |  |
| 35 | M | 59036512 | deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm | m2 | 148,03000 | 177,50 | 26 275,33 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,87959 | 1 875,00 | 1 649,23 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0,87959 | 1 875,00 | 1 649,23 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1 390 796,12 |  |
| 38 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 37,29120 | 880,00 | 32 816,26 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Demontáž obložení stěn palubkami |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž truhářského obložení otopných těles" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,1+0,6)*(7,417+3,684+3,628+3,677+3,53) |  | 37,29120 |  |  |  |
| 39 | K | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 65,64120 | 880,00 | 57 764,26 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Demontáž obložení podhledů palubkami |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž dřevěných kastlíků" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,3+0,45+0,3)*(4,6*5+4) |  | 28,35000 |  |  |  |
|  | VV |  | (1,1+0,6)*(7,417+3,684+3,628+3,677+3,53) |  | 37,29120 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 65,64120 |  |  |  |
| 40 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3,00000 | 1 600,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | M | 6116209R | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm - akustické provedení | kus | 3,00000 | 13 600,00 | 40 800,00 |  |
|  | PP |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm - akustické provedení |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 766660012 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,00000 | 1 920,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře budou doplněné o vstupní autorizaci JIS |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 43 | M | 6116211R | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm | kus | 1,00000 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
|  | PP |  | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970- 2100mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře budou doplněné o vstupní autorizaci JIS |  |  |  |  |  |
| Položka č. 43 oddílu 766 Konstrukce truhlářské s poznámkou dveře budou doplněné o vstupní autorizaci JIS se nahrazuje pouze naceněním vyfrézování drážek a následné osazení kabeláže a vstupní autorizace JIS do stávajících dvoukřídlých dveří laminátových plných 1450*1970-2100 (náhrada dodávkou těchto dveří nových s dréžkami by připadala jako vícepráce v úvahu pouze pokud nebude technicky možné vyfrézovat drážky a osadit JIS do stávajících dveří) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 4,00000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,00000 |  |  |  |
| 45 | M | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 4,00000 | 1 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | kování rozetové klika/klika |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 766660745 | Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | kus | 3,00000 | 800,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 47 | M | 19416031 | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm | kus | 3,00000 | 2 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,00000 | 120,00 | 360,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 49 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 50 | K | 766695233 | Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm | kus | 1,00000 | 356,00 | 356,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 51 | M | 61187261 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm | kus | 1,00000 | 742,00 | 742,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm |  |  |  |  |  |
| 52 | K | pol.R1 | Repase stávající vestavěné skříně - místnost č. 202 - výměna posuvných dveří a dle investora | kpl | 1,00000 | 25 600,00 | 25 600,00 |  |
|  | PP |  | Repase stávající vestavěné skříně - místnost č. 202 - výměna posuvných dveří a dle investora |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 53 | K | pok.R2 | Dodávka a montáž krytů (svislá i vodorovná část) radiátorů vč. mřížek (viz PD) - materiál lamino, bílá mat - kotvení na stávající repasovanou ocelovou konstrukci - 18mm | bm | 21,08400 | 9 400,00 | 198 189,60 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž krytů (svislá i vodorovná část) radiátorů vč. mřížek (viz PD) - materiál lamino, bílá mat - kotvení na stávající repasovanou ocelovou konstrukci - 18mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. přesunu hmot, dopravy, spojovacího materiálu, výroby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,903 |  | 6,90300 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,337 |  | 3,33700 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,638 |  | 3,63800 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,676 |  | 3,67600 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,53 |  | 3,53000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 21,08400 |  |  |  |
| 54 | K | pol.R4 | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místnost 208 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace | kpl | 1,00000 | 195 030,00 | 195 030,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místnost 208 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. přesunu hmot, výkresové dokumentace, dopravy, výroby |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | pol.R5 | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místnost 207 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace | kpl | 1,00000 | 92 430,00 | 92 430,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místnost 207 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. přesunu hmot, výkresové dokumentace, dopravy, výroby |  |  |  |  |  |
| 56 | K | pol.R6 | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místsnost 206 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace | kpl | 1,00000 | 92 430,00 | 92 430,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místsnost 206 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. přesunu hmot, výkresové dokumentace, dopravy, výroby |  |  |  |  |  |
| 57 | K | pol.R15 | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místnost 204 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace | kpl | 1,00000 | 188 020,00 | 188 020,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místnost 204 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. přesunu hmot, výkresové dokumentace, dopravy, výroby |  |  |  |  |  |
| 58 | K | pol.R16 | Dodávka a montáž policové skříně se zadní deskou - barva hnědá - viz vizualizace | kpl | 1,00000 | 49 000,00 | 49 000,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž policové skříně se zadní deskou - barva hnědá - viz vizualizace |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. přesunu hmot, výkresové dokumentace, dopravy, výroby |  |  |  |  |  |
| 59 | K | pol.R17 | Dodávka a montáž truhlářského průvlaku vedoucího podél stěny vč. nosné konstrukce - provedení bílé lamino - 18mm | bm | 21,95200 | 6 500,00 | 142 688,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž truhlářského průvlaku vedoucího podél stěny vč. nosné konstrukce - provedení bílé lamino - 18mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. přesunu hmot, výkresové dokumentace, dopravy, výroby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,431 |  | 7,43100 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,677 |  | 3,67700 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,638 |  | 3,63800 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,676 |  | 3,67600 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,53 |  | 3,53000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 21,95200 |  |  |  |
| 60 | K | pol.R18 | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.208 (2m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm | m2 | 4,00000 | 5 100,00 | 20 400,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.208 (2m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm |  |  |  |  |  |
| 61 | K | pol.R19 | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.207 (2m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm | m2 | 4,00000 | 5 100,00 | 20 400,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.207 (2m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm |  |  |  |  |  |
| 62 | K | pol.R20 | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.206 (2m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm | m2 | 2,00000 | 5 100,00 | 10 200,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.206 (2m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm |  |  |  |  |  |
| 63 | K | pol.R21 | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.205 (4m2 + 1,5m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm | m2 | 7,50000 | 5 100,00 | 38 250,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č.205 (4m2 + 1,5m2 + 2m2) - bílé lamino - 18mm |  |  |  |  |  |
| 64 | K | pol.R22 | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - mísnost č.204 (2m2 + 7m2) - bílé lamino - 18mm | m2 | 9,00000 | 5 100,00 | 45 900,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - mísnost č.204 (2m2 + 7m2) - bílé lamino - 18mm |  |  |  |  |  |
| 65 | K | pol.R23 | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č. 203a (2m2) - bílé lamino - 18mm | m2 | 2,00000 | 5 100,00 | 10 200,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č. 203a (2m2) - bílé lamino - 18mm |  |  |  |  |  |
| 66 | K | pol.R8 | Vyčištění rámů a skel stávajících oken | hod | 25,00000 | 800,00 | 20 000,00 |  |
|  | PP |  | Vyčištění rámů a skel stávajících oken |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,00000 |  |  |  |
| 67 | K | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž vestavěných skířní" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 68 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 12,00000 | 3 000,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž vestavěných skířní" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12 |  | 12,00000 |  |  |  |
| 69 | K | pol.1 | Odstranění USB pilířku | kus | 2,00000 | 400,00 | 800,00 |  |
|  | PP |  | Odstranění USB pilířku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 70 | K | 99876610R | Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | kpl | 1,00000 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 111 394,19 |  |
| 71 | K | 76758180R | Demontáž podhledu lamel k opětovnému použití | m2 | 12,67245 | 1 250,00 | 15 840,56 |  |
|  | PP |  | Demontáž podhledu lamel k opětovnému použití |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž podhledu - plechové lamely" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,15*4,023 |  | 12,67245 |  |  |  |
| 72 | K | 76758335R | Montáž podhledů lamelových - výměna lamel na stávajícím podhledu | m2 | 12,67245 | 2 500,00 | 31 681,13 |  |
|  | PP |  | Montáž podhledů lamelových - výměna lamel na stávajícím podhledu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna porušených lamel na stávajícím podhledu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,15*4,023 |  | 12,67245 |  |  |  |
| 73 | K | 76761291R | Oprava oken - seřízení kovového okna - všech oken v jednotlivých místnostech | hod | 45,00000 | 500,00 | 22 500,00 |  |
|  | PP |  | Oprava oken - seřízení kovového okna - všech oken v jednotlivých místnostech |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 45 |  | 45,00000 |  |  |  |
| 74 | K | pol.R7 | Dodávka a montáž stropního držáku pro projektor | kus | 1,00000 | 6 250,00 | 6 250,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž vestavěné skříně - místsnost 206 - korpus bílý mat, dveře šedý mat - viz vizualizace |  |  |  |  |  |
| 75 | K | pol.R10 | Dodávka a montáž promítacího plátna na dálkové ovládání | kus | 1,00000 | 10 625,00 | 10 625,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž promítacího plátna na dálkové ovládání |  |  |  |  |  |
| 76 | K | pol.R11 | Dodávka a montáž projektrou vč. dálkového ovládání - projektor bude zavěšen na stropním držáku | kus | 1,00000 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž projektrou vč. dálkového ovládání - projektor bude zavěšen na stropním držáku |  |  |  |  |  |
| 77 | K | pol.R13 | Omytí stávajících kovových lamel (podhledů) na chodbě | hod | 12,00000 | 500,00 | 6 000,00 |  |
|  | PP |  | Omytí stávajících kovových lamel (podhledů) na chodbě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12 |  | 12,00000 |  |  |  |
| 78 | K | 767641805 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 1,00000 | 435,00 | 435,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 79 | K | 9987671R | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | kpl | 1,00000 | 2 062,50 | 2 062,50 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 64 989,73 |  |
| 80 | K | 771573913 | Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 | kus | 259,15556 | 187,50 | 48 591,67 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oprava dlažeb v chodbě - odhad 10%" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (158,56+28,99+45,69)/0,09*0,1 |  | 259,15556 |  |  |  |
| 81 | M | 59761135 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 23,32400 | 625,00 | 14 577,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 259,1556*0,3*0,3 |  | 23,32400 |  |  |  |
| 82 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,72823 | 1 250,00 | 910,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,72823 | 1 250,00 | 910,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 39 204,38 |  |
| 84 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 11,21000 | 20,13 | 225,66 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21 |  | 11,21000 |  |  |  |
| 85 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 11,21000 | 108,75 | 1 219,09 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21 |  | 11,21000 |  |  |  |
| 86 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 11,21000 | 451,25 | 5 058,51 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21 |  | 11,21000 |  |  |  |
| 87 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 11,21000 | 202,50 | 2 270,03 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž koberce - 202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21 |  | 11,21000 |  |  |  |
| 88 | K | 776201911 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 2,00000 | 273,75 | 547,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "USB pilířek" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 89 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 11,21000 | 325,00 | 3 643,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21 |  | 11,21000 |  |  |  |
| 90 | M | 69751061 | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 12,33100 | 1 500,00 | 18 496,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,33100 |  |  |  |
| 91 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 17,00000 | 99,38 | 1 689,46 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,9*2+1,6*2 |  | 17,00000 |  |  |  |
| 92 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 17,34000 | 99,25 | 1 721,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | lišta soklová PVC 18x80mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17,34000 |  |  |  |
| 93 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 1,45000 | 218,75 | 317,19 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,45 |  | 1,45000 |  |  |  |
| 94 | M | 55343116 | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne | m | 1,47900 | 375,00 | 554,63 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,47900 |  |  |  |
| 95 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 11,21000 | 56,00 | 627,76 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,21 |  | 11,21000 |  |  |  |
| 96 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,11335 | 12 500,00 | 1 416,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 97 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,11335 | 12 500,00 | 1 416,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 36 441,59 |  |
| 98 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 13,27750 | 96,75 | 1 284,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubní" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,97*2*4 |  | 3,94000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*0,9*3 |  | 0,67500 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,45 |  | 0,36250 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr elox ostění" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*2,075*10 |  | 8,30000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,27750 |  |  |  |
| 99 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 13,27750 | 167,50 | 2 223,98 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: nátěr shodný s barvou zárubní na chodbu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubní" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,97*2*4 |  | 3,94000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*0,9*3 |  | 0,67500 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,45 |  | 0,36250 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr elox ostění" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*2,075*10 |  | 8,30000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,27750 |  |  |  |
| 100 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 13,27750 | 161,25 | 2 141,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: nátěr shodný s barvou zárubní na chodbu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubní" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,97*2*4 |  | 3,94000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*0,9*3 |  | 0,67500 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,45 |  | 0,36250 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr elox ostění" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*2,075*10 |  | 8,30000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,27750 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 13,27750 | 165,00 | 2 190,79 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: nátěr shodný s barvou zárubní na chodbu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubní" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,97*2*4 |  | 3,94000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*0,9*3 |  | 0,67500 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,05+0,15+0,05)*1,45 |  | 0,36250 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr elox ostění" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*2,075*10 |  | 8,30000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,27750 |  |  |  |
| 102 | K | 78360141R | Ometení deskových otopných těles vč. očištění - radiátory na chodbě | hod | 6,00000 | 500,00 | 3 000,00 |  |
|  | PP |  | Ometení deskových otopných těles vč. očištění - radiátory na chodbě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 103 | K | pol.R3 | Nátěr na stávající ocelovou konstrukci krytů radiátorů | kpl | 1,00000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
|  | PP |  | Nátěr na stávající ocelovou konstrukci krytů radiátorů |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 783601325 | Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 33,73440 | 145,00 | 4 891,49 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,903*0,8*2 |  | 11,04480 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,337*0,8*2 |  | 5,33920 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,638*0,8*2 |  | 5,82080 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,676*0,8*2 |  | 5,88160 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,53*0,8*2 |  | 5,64800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,73440 |  |  |  |
| 105 | K | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 6,15000 | 8,90 | 54,74 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*2 |  | 6,15000 |  |  |  |
| 106 | K | 783614111 | Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 33,73440 | 113,50 | 3 828,85 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: bílý mat |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,903*0,8*2 |  | 11,04480 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,337*0,8*2 |  | 5,33920 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,638*0,8*2 |  | 5,82080 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,676*0,8*2 |  | 5,88160 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,53*0,8*2 |  | 5,64800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,73440 |  |  |  |
| 107 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 6,15000 | 25,25 | 155,29 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,15 |  | 6,15000 |  |  |  |
| 108 | K | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 33,73440 | 317,50 | 10 710,67 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: bílý mat |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,903*0,8*2 |  | 11,04480 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,337*0,8*2 |  | 5,33920 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,638*0,8*2 |  | 5,82080 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,676*0,8*2 |  | 5,88160 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,53*0,8*2 |  | 5,64800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,73440 |  |  |  |
| 109 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 6,15000 | 54,50 | 335,18 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,15 |  | 6,15000 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 118 028,19 |  |
| 110 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 613,65580 | 47,25 | 28 995,24 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "strop" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 84,1472 |  | 84,14720 |  |  |  |
|  | VV |  | "stěny" |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 529,5086 |  | 529,50860 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 613,65580 |  |  |  |
| 111 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 92,59680 | 10,20 | 944,49 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,903*2,075 |  | 14,32373 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97 |  | 1,77300 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,45*1,97 |  | 2,85650 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,337*2,075 |  | 6,92428 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97*3 |  | 5,31900 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,638*2,075 |  | 7,54885 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97*2 |  | 3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,676*2,075 |  | 7,62770 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97*2 |  | 3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,53*2,075 |  | 7,32475 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97*2 |  | 3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "202" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,45*2,1 |  | 3,04500 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97 |  | 1,77300 |  |  |  |
|  | VV |  | "203" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97*10 |  | 17,73000 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,45*1,97*2 |  | 5,71300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 92,59680 |  |  |  |
| 112 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 97,22664 | 4,21 | 409,32 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 92,5968*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 97,22664 |  |  |  |
| 113 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 613,65580 | 24,50 | 15 034,57 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "viz omítky" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 613,6558 |  | 613,65580 |  |  |  |
| 114 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 613,65580 | 118,38 | 72 644,57 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "viz omítky" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 613,6558 |  | 613,65580 |  |  |  |
|  | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 400 264,58 |  |
| 115 | K | 786624121 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 64,83330 | 500,00 | 32 416,65 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "208" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*6,903 |  | 21,22673 |  |  |  |
|  | VV |  | "207" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,337*3,075 |  | 10,26128 |  |  |  |
|  | VV |  | "206" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,638*3,075 |  | 11,18685 |  |  |  |
|  | VV |  | "205" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,676*3,075 |  | 11,30370 |  |  |  |
|  | VV |  | "204" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,53*3,075 |  | 10,85475 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 64,83330 |  |  |  |
| 116 | M | 5534620R | žaluzie vertikální interiérové - sněhově bílý odstín | m2 | 64,83330 | 5 625,00 | 364 687,31 |  |
|  | PP |  | žaluzie vertikální interiérové - sněhově bílý odstín |  |  |  |  |  |
| 117 | K | 998786102 | Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,08428 | 18 750,00 | 1 580,31 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 118 | K | 998786181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,08428 | 18 750,00 | 1 580,31 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 53 631,25 |  |
| 119 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 60,00000 | 450,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "jiné nespecifikované práce" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 60 |  | 60,00000 |  |  |  |
| 120 | K | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 25,00000 | 571,25 | 14 281,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,00000 |  |  |  |
| 121 | K | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 20,00000 | 617,50 | 12 350,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení |  |  |  |  |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV	"zaregulování jednotek a jiné"

VV	20	20,00000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní

Objekt:

D.2. - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 02.07.2024 |

Univerzitní 22

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

| Zhotovitel: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| Stawo Přeštice, s.r.o. | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	689 926,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 689 926,80 21,00% 144 884,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 834 811,43

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní

Objekt:

D.2. - Elektroinstalace

| Datum: | 02.07.2024 |
| --- | --- |

Místo:	Univerzitní 22

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Stawo Přeštice, s.r.o.

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	689 926,80

|  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 689 926,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  | 689 926,80 |  |  |  |
| 1 |  | M |  | Pol1 |  | Drobný elektromontážní materiál |  | ks |  | 1,00000 |  | 19 815,60 |  | 19 815,60 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Drobný elektromontážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | Pol2 |  | Certifikované měření umělého osvětení |  | ks |  | 1,00000 |  | 23 400,00 |  | 23 400,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Certifikované měření umělého osvětení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | Pol3 |  | zjištění stávajícího stavu elektroinstalace |  | hod |  | 30,00000 |  | 647,40 |  | 19 422,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | zjištění stávajícího stavu elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | Pol4 |  | práce v rozvaděčích |  | hod |  | 50,00000 |  | 647,40 |  | 32 370,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | práce v rozvaděčích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | M |  | Pol5 |  | Rozvaděč RA21 doplněnídle výkresu a popisu v TZ |  | ks |  | 1,00000 |  | 5 211,96 |  | 5 211,96 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Rozvaděč RA21 doplněnídle výkresu a popisu v TZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | Pol6 |  | Přeložky silnoproudu a slaboproudu dle popisu v tz a výkresech |  | hod |  | 24,00000 |  | 647,40 |  | 15 537,60 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Přeložky silnoproudu a slaboproudu dle popisu v tz a výkresech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | Pol7 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | hod |  | 10,00000 |  | 647,40 |  | 6 474,00 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Koordinace s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | Pol8 |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  | hod |  | 32,00000 |  | 600,60 |  | 19 219,20 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K |  | Pol9 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč |  | ks |  | 1,00000 |  | 11 700,00 |  | 11 700,00 |  |  |  |

PP	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč

| 10 | K | Pol10 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 1,00000 | 684,00 | 684,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km

| 11 | K | Pol11 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 30,00000 | 20,76 | 622,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km

| 12 | K | Pol12 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích | t | 20,00000 | 322,80 | 6 456,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích

| 13 | K | Pol13 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 30 do 45 cm | ks | 2,00000 | 2 340,00 | 4 680,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 30 do 45 cm

| 14 | K | Pol14 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl do 15 cm | ks | 10,00000 | 600,60 | 6 006,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2

tl do 15 cm

| 15 | K | Pol15 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 25,00000 | 156,00 | 3 900,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š do 3 cm

| 16 | K | Pol16 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 5,00000 | 107,52 | 537,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl do 3 cm a š

do 3 cm

| 17 | K | Pol17 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 20,00000 | 61,68 | 1 233,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š

| 19 | M | Pol19 | krabice přístrojová na povrch pro dvojzásuvku | ks | 12,00000 | 82,80 | 993,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | M | Pol20 | krabice přístrojová na povrch pro vypínač | ks | 16,00000 | 45,60 | 729,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | K | Pol21 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 195,00000 | 101,40 | 19 773,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | M | Pol22 | krabicová rozvodka vč. svorkovnice a víka na povrch | ks | 10,00000 | 101,40 | 1 014,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

do 3 cm

| 18 | K | Pol18 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm | ks | 26,00000 | 109,20 | 2 839,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | krabice přístrojová na povrch pro dvojzásuvku |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | krabice přístrojová na povrch pro vypínač |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | krabicová rozvodka vč. svorkovnice a víka na povrch |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | Pol23 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem | m | 4,00000 | 563,16 | 2 252,64 |  |
|  | PP |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem |  |  |  |  |  |
| 24 | M | Pol24 | parapetní kanál 160x65 vč. víka a příslušenství | m | 4,00000 | 592,80 | 2 371,20 |  |
|  | PP |  | parapetní kanál 160x65 vč. víka a příslušenství |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol25 | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm | m | 300,00000 | 70,20 | 21 060,00 |  |
|  | PP |  | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm |  |  |  |  |  |
| 26 | M | Pol26 | lišta vkládací 20x20mm vč. tvar prvků | m | 50,00000 | 33,60 | 1 680,00 |  |
|  | PP |  | lišta vkládací 20x20mm vč. tvar prvků |  |  |  |  |  |
| 27 | M | Pol27 | lišta vkládací 20x20mm bezhalogenová vč. tvar prvků | m | 150,00000 | 135,60 | 20 340,00 |  |
|  | PP |  | lišta vkládací 20x20mm bezhalogenová vč. tvar prvků |  |  |  |  |  |
| 28 | M | Pol28 | lišta vkládací 40x20mm bezhalogenová vč. tvar prvků | m | 100,00000 | 231,60 | 23 160,00 |  |
|  | PP |  | lišta vkládací 40x20mm bezhalogenová vč. tvar prvků |  |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol29 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 20,00000 | 40,56 | 811,20 |  |
|  | PP |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) |  |  |  |  |  |
| 30 | M | Pol30 | vodič CYA 6 /H07V-U/ | m | 20,00000 | 26,28 | 525,60 |  |
|  | PP |  | vodič CYA 6 /H07V-U/ |  |  |  |  |  |
| 31 | K | Pol31 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 1 155,00000 | 45,24 | 52 252,20 |  |
|  | PP |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) |  |  |  |  |  |
| 32 | M | Pol32 | kabel 1kV CXKH-R 3x2,5 | m | 25,00000 | 47,16 | 1 179,00 |  |
|  | PP |  | kabel 1kV CXKH-R 3x2,5 |  |  |  |  |  |
| 33 | M | Pol33 | kabel 1kV CXKH-R 3Jx1,5 | m | 305,00000 | 31,92 | 9 735,60 |  |
|  | PP |  | kabel 1kV CXKH-R 3Jx1,5 |  |  |  |  |  |
| 34 | M | Pol34 | kabel 1kV CXKH-R 3Ox1,5 | m | 235,00000 | 31,92 | 7 501,20 |  |
|  | PP |  | kabel 1kV CXKH-R 3Ox1,5 |  |  |  |  |  |
| 35 | M | Pol35 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 195,00000 | 19,68 | 3 837,60 |  |
|  | PP |  | kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| 36 | M | Pol36 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 250,00000 | 19,68 | 4 920,00 |  |
|  | PP |  | kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| 37 | M | Pol37 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 145,00000 | 31,56 | 4 576,20 |  |
|  | PP |  | kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  |  |
| 38 | K | Pol38 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů | ks | 6,00000 | 117,00 | 702,00 |  |
|  | PP |  | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |
| 39 | M | Pol39 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 6,00000 | 45,12 | 270,72 |  |
|  | PP |  | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So |  |  |  |  |  |
| 40 | M | Pol40 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 6,00000 | 36,84 | 221,04 |  |
|  | PP |  | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 |  |  |  |  |  |
| 41 | M | Pol41 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 6,00000 | 14,76 | 88,56 |  |
|  | PP |  | rámeček pro 1 přístroj |  |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol42 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6- střídavý se zapojením vodičů | ks | 6,00000 | 124,80 | 748,80 |  |
|  | PP |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |
| 43 | M | Pol43 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 6,00000 | 54,84 | 329,04 |  |
|  | PP |  | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So |  |  |  |  |  |
| 44 | M | Pol40 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 6,00000 | 36,84 | 221,04 |  |
|  | PP |  | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 |  |  |  |  |  |
| 45 | M | Pol41 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 6,00000 | 14,76 | 88,56 |  |
|  | PP |  | rámeček pro 1 přístroj |  |  |  |  |  |
| 46 | K | Pol44 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5- seriový se zapojením vodičů | ks | 1,00000 | 132,60 | 132,60 |  |
|  | PP |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |
| 47 | M | Pol45 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 1,00000 | 48,96 | 48,96 |  |
|  | PP |  | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | M | Pol46 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 1,00000 | 550,92 | 550,92 |  |
|  | PP |  | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 |  |  |  |  |  |
| 49 | M | Pol41 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1,00000 | 14,76 | 14,76 |  |
|  | PP |  | rámeček pro 1 přístroj |  |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol47 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7- křížový se zapojením vodičů | ks | 1,00000 | 140,40 | 140,40 |  |
|  | PP |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |
| 51 | M | Pol48 | přepínač/strojek 10A/250Vstř ř.7 | ks | 1,00000 | 77,04 | 77,04 |  |
|  | PP |  | přepínač/strojek 10A/250Vstř ř.7 |  |  |  |  |  |
| 52 | M | Pol40 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1,00000 | 36,84 | 36,84 |  |
|  | PP |  | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 |  |  |  |  |  |
| 53 | M | Pol41 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1,00000 | 14,76 | 14,76 |  |
|  | PP |  | rámeček pro 1 přístroj |  |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol49 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | ks | 14,00000 | 140,40 | 1 965,60 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |
| 55 | M | Pol50 | 2-zásuvka 16A/250Vstř bezŠr | ks | 12,00000 | 107,64 | 1 291,68 |  |
|  | PP |  | 2-zásuvka 16A/250Vstř bezŠr |  |  |  |  |  |
| 56 | M | Pol51 | zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk | ks | 2,00000 | 82,32 | 164,64 |  |
|  | PP |  | zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk |  |  |  |  |  |
| 57 | M | Pol41 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2,00000 | 14,76 | 29,52 |  |
|  | PP |  | rámeček pro 1 přístroj |  |  |  |  |  |
| 58 | K | Pol52 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 20,00000 | 600,60 | 12 012,00 |  |
|  | PP |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |
| 59 | M | Pol53 | svítidlo dle specifikace S1 | ks | 20,00000 | 5 408,64 | 108 172,80 |  |
|  | PP |  | svítidlo dle specifikace S1 |  |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol54 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 26,00000 | 585,00 | 15 210,00 |  |
|  | PP |  | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů |  |  |  |  |  |
| 61 | M | Pol55 | svítidlo dle specifikace S2 | ks | 22,00000 | 4 676,16 | 102 875,52 |  |
|  | PP |  | svítidlo dle specifikace S2 |  |  |  |  |  |
| 62 | M | Pol56 | svítidlo dle specifikace S3 | ks | 4,00000 | 1 908,72 | 7 634,88 |  |
|  | PP |  | svítidlo dle specifikace S3 |  |  |  |  |  |
| 63 | K | Pol57 | nastavení systému řízení osvětlení | ks | 1,00000 | 8 264,16 | 8 264,16 |  |
|  | PP |  | nastavení systému řízení osvětlení |  |  |  |  |  |
| 64 | M | Pol58 | čidlo pro řízení umělého osvětlení + ovladač | ks | 5,00000 | 13 540,80 | 67 704,00 |  |
|  | PP |  | čidlo pro řízení umělého osvětlení + ovladač |  |  |  |  |  |
| 65 | K | Pol59 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | ks | 6,00000 | 148,20 | 889,20 |  |
|  | PP |  | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic |  |  |  |  |  |
| 66 | M | Pol60 | zásuvka 1xRJ45 modul cat. 5e | ks | 6,00000 | 200,76 | 1 204,56 |  |
|  | PP |  | zásuvka 1xRJ45 modul cat. 5e |  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní

Objekt:

D.3. - Vedlejší o ostatní náklady

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 02.07.2024 |

Univerzitní 22

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: |  |

| Zhotovitel: | IČ: | 26406667 |
| --- | --- | --- |
| Stawo Přeštice, s.r.o. | DIČ: | CZ26406667 |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	110 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 110 000,00 21,00% 23 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 133 100,00

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Výměna svítidel a výměna interiéru kanceláří ZČU - fakulta strojní |  |
| Objekt: |  |
| D.3. - Vedlejší o ostatní náklady |  |
| Místo: | Univerzitní 22 |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Zhotovitel: | Stawo Přeštice, s.r.o. |

| Datum: | 02.07.2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	110 000,00

|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 110 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 30 000,00 |  |
| 1 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 30 000,00 |  |
| 4 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 5 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Doprava zaměstnanců |  |  |  |  |  |

Časový harmonogram - ZČU Plzeň, revitalizace UV, výměna osvětlení

| Druh práce | Červenec |  |  |  |  |  | Srpen |  |  |  |  | Září |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.VII | 08.VII | 15.VII | 22.VII |  | 29.VII |  | 05.VIII | 12.VIII | 19.VIII | 26.VIII | 02.IX | 09.IX |  | 16.IX |  | 23.IX |
| Podpis smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SDK konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace (elektro, ZTI, plyn…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava omítek, štuky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obklady, dlažby, malby, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletace elektro a zařiz.předměty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy (stěrka, podlah.krytina) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Truhlářské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukončení prací na díle, úklid staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranění vad a nedodělků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |