Smlouva o dílo na akci

G1/2024 –  č.p. 57 Na Náspech – Nová kamenná zídka

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :	Radek Průcha , předseda představenstva,

Marek Nádvorník, místopředseda představenstva,

Bankovní spojení : xxx

Č.ú. : xxx

IČO : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:	 PROINGSTA s.r.o.

Zastoupena:	 Dalibor Škapa, jednatel společnosti

Sídlo:		 Lipenská 1170/45, 779 00   Olomouc

IČO: 		 28648072

DIČ:                 CZ28648072

Obchodní rejstřík:  	Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45164

Bankovní spojení:  	xxx

číslo účtu:	       	xxx

telefon :	       	xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ a/nebo každý zvlášť jako „strana dohody“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

# Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je realizace díla „G1/2024 – Na Náspech č.p. 57 – Nová kamenná zídka“ a to v rozsahu kompletního provedení podle výzvy k podání cenové nabídky ze dne 29.4.2024 a položkového rozpočku, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí (dále jen „dílo“).

  - Místo stavby: Hranice, ulice Na Náspech č.p. 57

  - Nedílnou součástí díla je dále:

    - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění opatření k zamezení znečištění okolí stavby,

    - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

    - zajištění oznámení nájemcům nebytového domu o zahájení provádění prací v daném úseku, a to ve lhůtě 5 dnů před započetím prací písemnou formou (vyvěšením oznámení v prostorách domu),

    - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí vzniklých při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění,

    - uvedení všech povrchů dotčených pracemi na díle do původního stavu,

    - provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.

- Termín plnění

  - Termíny realizace díla:

zahájení prací dne: dle odst. 6.3 této smlouvy

ukončení díla:         30. 9. 2024

  - Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

- Cena

  - Celková cena díla:

Cena bez DPH	392.412,-

Cena s DPH 21%	474.818,50

  - Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, za provoz mobilního WC, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

    - Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

    - Změna ceny je dále možná, pokud budou v průběhu stavby realizovány vícepráce nebo méněpráce, a to ve formě dodatku ke smlouvě. Vícepráce budou oceněny takto:

- s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou této smlouvy o dílo,

- pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80% z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2022,

- pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

- Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

  - Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad splňující veškeré na něj příslušným zákonem kladené požadavky (dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě soupisu provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.

  - Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21-ti dnů po jejím doručení.

  - Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený na titulní straně této smlouvy.

  - Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

  - Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 3.2  této smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli poslední fakturu až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Úhradu zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní po protokolárním potvrzení o předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

  - V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

  - Došlo-li ke změně ceny podle odst. 3.2.2 této smlouvy, bude fakturována změněná cena.

  - V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

- Podmínky provádění díla

  - Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

  - Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schváleného a vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu vhodný způsob provedení.

  - Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, jdou výlučně k tíži zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

  - Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisu do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

  - Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

  - Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.

  - Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě (dozor) podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

  - Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými anebo k účasti na zkouškách. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

  - Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu realizace stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit objednatelem.

  - Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo zařízení oproti nabídce.

  - Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

  - Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Staveniště, zahájení prací, dokončení prací, předání a převzetí díla

  - Staveništěm se rozumí prostor pro realizaci díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.

  - Zhotovitel stavby vyzve objednatele k předání a převzetí staveniště za účelem zahájení stavebních prací min. 3 kalendářní dny předem. Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany prohlašují, že zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání staveniště za účelem zahájení prací na díle nejdříve po uzavření této smlouvy.

  - Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena způsobilost sloužit svému účelu.

  - Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

  - Zhotovitel vyklidí staveniště 5 dní od předání díla. Řádně provedené vyklizení staveniště bude písemně objednatelem potvrzeno.

  - Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je splnění předmětu díla. Dílo lze převzít s ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsaný objednatelem a zhotovitelem (příslušnými k tomu oprávněnými zástupci), ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla.

  - Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

  - Při předání díla zhotovitel předloží vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak:

    - veškerou dokumentaci související s prováděním díla, certifikáty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě, zápisy a výsledky provozních zkoušek,

    - ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,

    - stavební deník,

    - doklad o likvidaci odpadů.

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

- Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

  - Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

  - Sjednává se objektivní odpovědnost za vady.

  - Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

  - Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

  - V případě uplatnění nároku na odstranění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele (písemně, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad na díle do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto vadu do 5 dnů od obdržení výzvy. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem stanovit jiný termín odstranění vady.

  - V případě nedodržení termínů k odstranění vad je objednatel oprávněn nedostatky takto reklamované vady nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost ve zbytku díla.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

- Sankce, odpovědnost za škody

  - V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

  - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

  - Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

  - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.

  - Za porušení ustanovení odst. 7.5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení s nástupem na odstranění nebo prodlení s odstraněním vad.

  - Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

  - Zhotovitel nemá právo započítat jakékoli své pohledávky vůči objednateli.

- Zveřejnění smlouvy

  - Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

  - Smluvní strany se dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Zvláštní ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 8603550188 na částku: 10 000 000,. (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 5 000 000,-Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

  - Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní nebo jiné formě) mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.

  - .Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory jsou oprávněny rozhodnout pouze místně a věcně příslušné soudy České republiky

  - Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

  - Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu občanského zákoníku a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy.

  - Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv.

  - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

  - Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

  - Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

  - V této smlouvy, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají zásadní vliv na výklad této smlouvy.

  - Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hranicích dne 24.06.2024

…………………………………..				   …………………………………..

za objednatele							       za zhotovitele

Radek Průcha                                                                           Dalibor Škapa, jednatel

Předseda představenstva

EKOLTES  Hranice,  a.s.

…………………………………..

za objednatele

Marek Nádvorník

místopředseda představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.