DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0917

číslo smlouvy zhotovitele:

„Zázemí jablonecké přehrady – lokalita severní břeh, 1. etapa a lokalita jih“

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

RD Rýmařov s.r.o.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Milošem Velem, primátorem a

MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.  121451/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

a

RD Rýmařov s.r.o.

IČO: 189 53 581

DIČ: CZ18953581

se sídlem 8. května 1191/45, 795 01, Rýmařov

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1783,

zastoupená panem Ing. Radimem Strokou, Prokuristou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 15401771/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0917

- Předmět Dodatku č. 2

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 2

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

### Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

### Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - ve změnovém listě číslo 2, jehož podkladem je ZBV č. 2, 3, 4 a rekapitulace všech ZBV

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

4.     CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNIKY dle SD/2023/0917

Původní text:

- cena díla a platební podmínky

- 4.1.Cena díla

- 4.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 25.9.2023 podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zázemí jablonecké přehrady – lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih“ a ZL č. 1, který je přílohou tohoto dodatku

- 4.1.2.Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 				15 738 037,48 Kč

(slovy: Patnáct miliónů sedm set třicet osm tisíc třicet sedm korun českých a 48 haléřů)

DPH: 								3 304 987,87 Kč

(slovy: Tři miliony tři sta čtyři tisíce devět set osmdesát sedm korun českých a 87 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 				19 043 025,35 Kč

(slovy: Devatenáct milionů čtyřicet tři tisíce dvacet pět korun českých a 35 haléřů)

)

- Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla.

Jedná o změnu ceny za dílo (službu) v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Absolutní hodnota změn dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb. ve výši 415 291,66 Kč bez DPH (ZL č. 1) tj. 2,7 % původní ceny díla,

Zl č. 1 dle ZBV č. 1

Vícepráce:	  + 332 331,27 Kč bez DPH, 		tj. + 402 120,84 Kč s DPH

Méněpráce:       -   82 960,39 Kč bez DPH,		tj. – 100 382,07 Kč s DPH

Celkem                 249 370,88 Kč bez DPH		tj. + 301 738,76 Kč s DPH

Změna ceny dle Dodatku č. 1 je 249 370,88 bez DPH, tj. 301 738,76 s DPH

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 je 415 291,66 Kč bez DPH, tj 2,7 % z původní hodnoty díla

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Se nahrazuje textem:

- cena díla a platební podmínky

- 4.1.Cena díla

- 4.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 25.9.2023 podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zázemí jablonecké přehrady – lokalita severní břeh, 1.etapa a lokalita jih“ a Dodatku č. 1, který byl podepsán dne 7.5.2024 a ZL č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

- 4.1.2.Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 				15 736 943,63 Kč

(slovy: Patnáct miliónů sedm set třicet šest tisíc devět set čtyřicet tři koruny české a 63 haléřů)

DPH: 								3 325 758,16 Kč

(slovy: Tři miliony tři sta dvacet pět tisíc sedm set padesát osm korun českých a 16 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 				19 062 701,79 Kč

(slovy: Devatenáct milionů šedesát dva tisíce sedm set jedna koruna česká a 79 haléřů)

)

- Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla.

Jedná o změnu ceny za dílo (službu) v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Absolutní hodnota změn dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb. ve výši 2 191 701 Kč bez DPH (ZL č. 1 a ZL č.2) tj. 14,15 % z původní ceny díla,

A zároveň se jedná o změnu ceny za dílo (službu) v souladu s odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Absolutní hodnota změn dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb. ve výši 933 472,48 Kč Kč bez DPH (ZL č.2) tj. 6 % z původní ceny díla,

Zl č. 1 dle ZBV č. 1

Vícepráce:	  + 332 331,27 Kč bez DPH, 		tj. + 402 120,84 Kč s DPH

Méněpráce:       - 82 960,39 Kč bez DPH,		tj. – 100 382,07 Kč s DPH

Celkem                 249 370,88 Kč bez DPH		tj. + 301 738,76 Kč s DPH

Zl č. 2 dle ZBV č. 2,3 a 4

Vícepráce:	  + 1 404 393,43 Kč bez DPH, 		tj. + 1 699 316,05 Kč s DPH

Méněpráce:       - 1 405 487,28 Kč bez DPH,		tj. – 1 679 639,61 Kč s DPH

Celkem                      -1 093,85 Kč bez DPH,	    	tj.      + 19 062,44 Kč s DPH

Změna ceny dle Dodatku č. 2 je -1 093,85 bez DPH, tj. plus 19 062,44 s DPH

Odpočet za TDS a AD je -100 000,-Kč k této částce nebylo přičteno DPH, oba jsou neplátci DPH

Méněpráce výpočet částky s DPH:

-1 305 487,28     * 1,21   =   - 1 579 639,61 Kč

- 100 000,00 bez DPH   =      - 100 000,00 Kč

Celkem                           =    - 1 679 639,61 Kč

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 a ZL č. 2 je 2 191 701,00 Kč bez DPH, tj 14,15 % z původní hodnoty díla – odst 4 § 222, zákona 134/2016

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 2 je 933 472,48 Kč bez DPH, tj 6 % z původní hodnoty díla – odst 6 § 222, zákona 134/2016

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/0917, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 2, jehož podkladem je ZBV č. 2, 3,4 a rekapitulace všech ZBV

Jablonec nad Nisou, dne 3.7.2024	Rýmařov, dne

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

Ing. Miloš Vele, 	Bc. Roman Konopásek

primátor                     	na základě plné moci

POKRAČUJE PODPISOVÁ ČÁST

……………………………………

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

……………………………………

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic