S M L O U V A   O   D Í L O  č.15/7/2024

Domov pro seniory Vrchlabí

Žižkova č.p.590

543 01 Vrchlabí

Zástupce ředitelka Ing.Soňa Mašková, MBA (tel.725 059 869)

IČO 00194891

Bankovní spojení: číslo účtu 23836601/0100

/dále jako objednatel/

a

Firma Pavel Brádler

Chelčického 897,Vrchlabí

543 01 Vrchlabí

Zástupce : Pavel Brádler (tel.734247807)

IČO:11162422

DIČ:CZ6804210006

Bankovní spojení : Komerční banka  Vrchlabí , č.ú.107-4169300277/0100

/dále jako zhotovitel/

uzavřeli dnešního dne podle § 2586 a násl. Občanského  zákoníku   č.89/2012 Sb. v platném znění

t u t o   S m l o u v u  o  d í l o :

(dále jen SOD)

I.

Předmět smlouvy :

Oprava havarijního stavu rozvodů a stoupaček teplé,studené a cirkulační vody včetně souvisejících stavebních prací a dodávek

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle domluvy s objednatelem a cenové nabídky.

Objednatel se zavazuje za dílo, po převzetí bez vad a nedodělků,zaplatit cenu

dohodnutou v bodu č.1, čl.III. této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení těchto prací má potřebná oprávnění a  vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými.

Zhotovitel prohlašuje, že je řádně a dostatečně pojištěn pro případ náhrady škody na majetku či zdraví objednatele, způsobené svou činností.

# II.

# Čas plnění :

Termín zahájení prací  :  		      17.7.2024

Termín dokončení  a předání díla  :  31.12.2024

III.

Cena :

- Cena za dílo, určené v čl. I. je určena na základě cenové nabídky  ve výši:

357 139,29 Kč bez Dph

42 856,71 Kč Dph ve výši 12 %

399 996,00 Kč vč.Dph

Tato cena byla určena na základě cenové nabídky,která jako příloha č.1, tvoří nedílnou součást  této smlouvy, a osobního jednání.

- Cena dodávky dle bodu 1 tohoto článku může být upravena jedině „Dodatkem smlouvy o dílo“  v  případě:

  - objednatelem dodatečně objednaných a zhotovitelem provedených změn předmětu plnění

  - v případě nepředvídaných skutečností po odkrytí konstrukcí po vzájemné konzultaci a odsouhlasení dodavatelem a objednavatelem

IV.

Fakturování a placení

Fakturace bude prováděna po dokončení prací a dodávek  jednotlivých částí (např.stoupaček) díla na základě podepsaného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

V.

Sankce za neplnění dohodnutých termínů :

1.  Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2.  Pokud bude Objednatel v prodlení proti termínu splatnosti faktury, je

povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované

částky za každý i  započatý den prodlení.

.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady :

- Záruční doba na montážní práce činí  36  měsíců. Začne běžet od podepsání Protokolu  o předání  a převzetí prací.Záruční doby na materiály jsou v souladu se záručními podmínkami výrobců.

2.Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednavateli nebo

ostatním účastníkům výstavby, je povinen ji odstranit a uhradit na své

náklady.  V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně uplatněnou škodu

objednavatelem v dohodnutém termínu, je objednavatel oprávněn zajistit

odstranění škod jinou organizací  a oprávněně  vynaložené  náklady uhradí

zhotovitel na účet objednatele, na podkladě faktury s vyúčtováním

vyvolaných  nákladů, s opravou spojených.

VII.

Práva a povinnosti objednatele :

- Objednatel je povinen:

- provádět průběžnou kontrolu prováděných prací prostřednictvím zástupce objednatele.

- poskytnout  zdarma zhotoviteli odběrné místo vody a el. proudu

- podle konkrétních požadavků dodavatele vymezit uzamykatelný prostor staveniště k uložení nářadí a materiálu a tím mu umožnit bezproblémovou koordinaci prací

- poskytnout zhotoviteli součinnost při realizaci prací

.

VIII.

Práva a povinnosti zhotovitele  :

- Zhotovitel je povinen:

dodržet technologické postupy  a odevzdat práci ve stanovené kvalitě

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s konkrétními

platnými  technickými normami

- realizovat stavbu ohleduplně ke svému okolí

- včas oznámit a zdůvodnit objednateli nemožnost plnění, změnu technologických postupů či změnu použitého materiálu k odsouhlasení.

- umožňovat objednateli prověření těch prací, které budou v  dalším  pracovním  postupu  zakryty

- dodržovat předpisy BOZP a PO

- mít uzavřenu pojistnou smlouvu na riziko odpovědnosti své podnikatelské činnosti

- zhotovitel si vyhrazuje právo při neuhrazení faktury ve splatnosti pozastavit práce. O čas strávený pozastávkou prací by byl posunut termín předání díla.

- udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé pracemi

- po ukončení prací vyklidit staveniště do 7 dnů od předání  a převzetí stavby

IX.

Předání a převzetí díla :

      - Po dokončení všech prací vyzve zhotovitel  objednatele k  převzetí díla.

- Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a  dokončené  dílo

v rozsahu dle cenové nabídky a event.vzájemně dohodnutých  změn. O předání a převzetí sepíší obě smluvní strany Protokol

- Objednatel je povinen převzít dílo, pokud nevykazuje vady,  které  brání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem  neomezují.

X.

Ostatní ujednání :

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem a dalšími obecně  závaznými  právními  předpisy.

- Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za nesplnění  smluvních závazků (částečně nebo úplně), jestliže se tak stane  v důsledku vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek, nutných pro dodržení stanovených technologických postupů a zahájení stavby, či skrytými překážkami.  V těchto případech se lhůty ke splnění závazků  prodlužují  o  dobu  přerušením  vyvolanou.

- Odstoupit od této smlouvy lze jen v případech a za podmínek  stanovených v této smlouvě nebo v  Občanském zákoníku.

- Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost písemně upozorněna a nesjednala nápravu ani v dodatečně dohodnuté lhůtě.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- zhotovitel provádí dílo opakovaně nekvalitně či vadně

- prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dní po termínu

splatnosti

- trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu

nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž  každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma  smluvními stranami.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni  za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

Příloha: č.1- Cenová nabídka zhotovitele

Dne: 15.7.2024

Za zhotovitele: 		    		   Za objednatele:

P.Brádler                                                 Ing.Soňa Mašková, MBA

…………………………….                         ………………………………………..