SMLOUVA O DÍLO č. 20/2017

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0015A17/34

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:			PORR a.s.

se sídlem:			Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

organizační složka:		PORR a.s.

odštěpný závod - Morava

Skály 870, 763 32  Tlumačov

zastoupená

ve věcech smluvních:		Ing. Jan Pešek – ředitel odštěpného závodu – Morava a

xxxxxxxxx – vedoucí provozní jednotky Zlín odštěpného 			      závodu – Morava – na základě plné moci

(společně)

ve věcech technických:	xxxxxxxx, vedoucí PJ Zlín, autorizovaný technik v 						oboru DS, tel.: xxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, autorizovaný technik

v oboru DS tel.: xxxxxxxxxxx

(každý samostatně)

IČ:				43005560

DIČ:				CZ43005560

bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006.

Objednatel:			Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:			Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Ing. Emilem Vraníkem	- jednatelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx, vedoucím údržbového střediska, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

IČ:				26908298

DIČ:				CZ26908298

bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Článek II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo specifikované v čl. III této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Objednatel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět:

    - opravu komunikace, plochy – živičné práce

        - Práce budou provedeny dle položkového rozpočtu. Na základě ustanovení § 504 Občanského zákoníku č. 89/12 Sb. je položkový rozpočet obchodním tajemstvím zhotovitele.

2. Místo provedení:

- silnice III/43730 ve Slavkově pod Hostýnem

- silnice III/43816 v Chomýži

- silnice III/4909 v Bořenovicích

- areál provozního střediska v Bystřici pod Hostýnem, Holešovská 1129

Objednatel prohlašuje, že mu svědčí práva, která ho plně opravňují k poskytnutí místa realizace a k podpisu této smlouvy.

3. Termín provedení díla:

- červenec - srpen 2017

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny povětrnostní podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).

Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou bylo nutno posunout zahájení nebo přerušit provádění díla.

Článek IV.

Cena

- Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:

Cena celková bez DPH:	599.370,07 Kč

(slovy:   pětsetdevadesátdevěttisíctřistasedmdesát, 07 Kč)

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Další specifikace obsahu ceny je uvedena v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

- Cenu díla bude možné měnit pouze:

  - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

  - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem.

- Rozsah případných méněprací nebo víceprací musí být zapsán ve stavebním deníku a cena za jejich realizaci bude zpracována formou položkového rozpočtu. Vše bude odsouhlaseno a podepsáno osobami oprávněnými jednat ve věcech technických jako podklad pro vznik dodatku k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné výše daně z přidané hodnoty nebudou uzavírat dodatek ke smlouvě.

Článek V.

Fakturace a platební podmínky

Úhrada bude provedena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur po jednotlivých etapách. Práce budou specifikovány v soupisu provedených prací jako nedílná součást faktur. Tento soupis prací bude odsouhlasen osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických.

Faktury zašle zhotovitel do 15 dnů po vzniku práva fakturovat na adresu:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 01  Kroměříž

Objednatel uhradí faktury do 30 dní ode dne jejího doručení. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a obě smluvní strany jsou plátci DPH. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést „Daň odvede zákazník“ a vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-charge“). Daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je v souladu s ustanovením § 92e z. č. 235/2004 Sb., v pl. znění, objednatel.

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturace částku ve výši 10 % z celkové částky k úhradě. Pozastávka bude uvolněna po předání a převzetí díla, eventuálně po předložení objednatelem potvrzeného zápisu o odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VI.

Záruka

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce a jakost celého díla záruku v délce 36 měsíců.

- Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VIII. této smlouvy.

- Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

  - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx nebo

  - adresu: PORR a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62  Tlumačov

- Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě a vadu odstraní v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k povaze vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak zejména z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek pro provedení opravy. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl objednatel dílo užívat.

- Záruka za jakost nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech tj. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložních nebo podložních vrstev nebo tělesa komunikace, v nadměrném dopravním zatížení apod.

- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

Článek VII.

Spolupůsobení objednatele, nutné ke splnění závazku zhotovitele

- Staveniště:

  - Staveništěm je prostor, určený plochou opravované komunikace s technickým a manipulačním prostorem.

  - Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad, o kterém bude sepsán zápis a bude podepsán oběma stranami.

- Doklady, potřebné k provedení díla:

  - Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smluveného díla, u kterých právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel, nebo stavebník opatřil svým jménem (zejména stavební povolení). Tyto doklady předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

- Další spolupůsobení objednatele:

  - Objednatel zajistí možnost příjezdu nákladních automobilů a mechanizmů zhotovitele do prostoru staveniště a zařízení staveniště.

  - Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány třetími osobami, vyjma vozidel IZS.

Veškerá spolupůsobení uvedená v bodě 3. poskytne objednatel na své náklady.

Článek VIII.

Způsob provedení díla, předání a převzetí díla

- Dílo provede zhotovitel v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 občanského zákoníku.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady bude řešena podle § 2629 a násl. občanského zákoníku.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech oprávněně zdržujících se osob v prostoru provádění činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně bezpečnosti silničního provozu.

- Zhotovitel se zavazuje, že vybaví své zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že nepřekročí hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen odpad třídit.

- Zhotovitel je povinen řídit se všeobecnými pokyny k zamezení ropné havárie a v případě jejího vzniku postupovat podle pokynů objednatele.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- O provádění činnosti je zhotovitel povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení stavebního zákona v platném znění.  Do stavebního deníku je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů a jednu kopii je zhotovitel povinen předat objednateli při předání zhotoveného díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen, na výzvu objednatele, předložit stavební deník ke kontrole či k učinění zápisu.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností a v případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (§ 11 Používání měřidel).

- Zhotovitel uvede všechny povrchy dotčených jeho činností do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provedení díla, jeho řádným ukončením a předáním.

- Zhotovitel oznámí termín dokončení díla, určí datum a hodinu kdy plnění předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, za objednatele plnění převezme osoba určená objednatelem jednat ve věcech technických.

- Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- Další povinností zhotovitele je splnit body viz níže a z nich vyplývající doklady (protokoly, prohlášení, ...) předat objednateli v den předání díla:

- zajištění a provedení zkoušky míry zhutnění radiosondou.

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) s případným odstraněním uvedených závad.

Článek IX.

Sankce

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

- za prodlení se splněním povinnosti provést plnění vyúčtuje objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,05 % z ceny díla bez DPH,

- úrok z prodlení s placením faktury činí 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Článek X.

Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zanikne:

- dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání

- výpovědí, s výpovědní lhůtou 1 měsíc

Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ustanovením § 2001 občanského zákoníku.

Článek XI.

Zvláštní ujednání

- Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem ČR. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákonem č. 89/12 Sb.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – dodatkem ke smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží výtisky dva.

- Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha:	č. 1	Plná moc pro xxxxxxxxxxxxxx

č. 2	Položkový rozpočet

V Kroměříži 14. 7. 2017				V Tlumačově 14. 7. 2017

| Objednatel: | Zhotovitel: |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | ………………………. | ………………………. |
| Ing. Emil Vraník jednatel společnosti | Ing. Jan Pešek ředitel odštěpného závodu – Morava | xxxxxxxxxx vedoucí PJ Zlín odštěpného závodu – Morava |