Ladislav Molek

Zahnašovice 136

769 01  Holešov

Zednictví, stolařství

Váš dopis značky / ze dne                  Naše značka                        Vyřizuje / linka                                V Kroměříži dne

Účt/2017             Dvorská/571428734              28.6.2017

# Objednávka

V souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 27.6.2017 u Vás objednáváme opravu šaten v suterénu Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž za celkovou cenu 106.224,-- Kč vč. DPH v následujícím rozsahu a struktuře:

- Zhotovení SDK stropu bez zateplení a parozábrany deska bílá

Rigips tl. 12,5 cm na ocelové konstrukci (46,4 m2 x 685,-- Kč) ………….   31.784,-- Kč

- Oškrabání, oklepání stávajících omítek a malby (25,0 m2 x 220,-- Kč)  …     5.500,-- Kč

- Zhotovení nového podhozu a štuku ( 25,0 m2 x 450,-- Kč) ………………   11.250,-- Kč

- Zhotovení nových omítek v prostoru vstupu do šatny (16,0 m2 x 450,-- Kč). .7.200,-- Kč

- Zhotovení nivelace jako podklad pro ker.dlažbu (46,4 m2 x 250,-- Kč) ……11.600,-- Kč

- Zhotovení ker.dlažby vč. dodávky a řezů (dlažba taurus)

(46,4 m2 x 500,-- Kč)  ……………………………………………………… 23.200,-- Kč

- Elektro – nové rozvody světel, nová čidla - 2 ks, nová zářivková světla – 7 ks

celkem …………………………………………………………………….…15.690,-- Kč

celkem za opravy 								         106.224,-- Kč

Termín zahájení prací:                 12.7.2017

Termín dokončení prací:        do 31.8.2017

……………………………………..                             ………………………………………..

Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy                              Ladislav Molek, Zahnašovice

IČ: 70472254

Tel.: 571 428 731    IČ: 65269616    DIČ: neplátce DPH    ČSOB Kroměříž,     č.ú. 127563839/0300