**Objednatelé:**

**č. smlouvy objednatele: 9/24/2700/017**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

(dále jako „**TSK**“ nebo „**Objednatel**“)

a

**č. smlouvy objednatele: D24-00099**

**Pražské služby, a.s.**

sídlo: Pod Šancemi 444/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 601 94 120

DIČ: CZ60194120

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 7607091/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jako „**PS**“)

a

**Zhotovitel:**

**„HMP LUKZUK - část 2“**

společnost založená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jejímiž společníky jsou níže uvedené společnosti:

**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.** – vedoucí společník společnosti „HMP LUKZUK - část 2“

sídlo: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

zapsána v OR: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 19775

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 3133950003/2700

zast.: Ing. Alešem Hamplem, MBA, Ing. Radimem Kotlářem – jednateli společnosti

**CENTRA a.s. -** společník společnosti „HMP LUKZUK - část 2“

sídlo: Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 186 28 966

DIČ: CZ18628966

zapsána v OR: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9490

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 3536193/0300

Společníci AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a CENTRA a.s. jsou sdruženi na základě smlouvy o společnosti ze dne 25.4.2024 ve společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů s názvem „HMP LUKZUK - část 2“, v rámci které společník CENTRA a.s. zmocnil společníka AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. k podpisu této smlouvy.

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Vzhledem k tomu, že

1. hlavní město Praha, jakožto vlastník místních komunikací nacházejících se na jeho území, je v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povinno zajišťovat jejich sjízdnost a schůdnost,
2. Objednatel vykonává funkci správce pozemních komunikací ve vlastnictví hlavního města Prahy, na kterých je hl. m. Praha jakožto vlastník místních komunikací nacházejících se na jeho území povinno v souladu se ZPK, zajišťovat jejich sjízdnost a schůdnost;
3. TSK je oprávněna a povinna pro hlavní město Prahu zajišťovat činnosti, jež jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, a za tímto účelem rovněž uzavírat smlouvy;
4. TSK a PS uzavřely smlouvu o provádění vybraných činností údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy na základě vertikální spolupráce v souladu s § 11 ZZVZ, která nabude účinnost dne 1. května 2024 (dále jen „**in-house smlouva**“);
5. PS mají na základě in-house smlouvy povinnost poskytovat TSK minimální objem služeb a prostředků, tzv. garantovaný objem Služeb, jak je tento termín definován dle in-house smlouvy; zbylou kapacitu má TSK právo i povinnost s ohledem na rozsah svých svěřených povinností zajistit prostřednictvím třetích stran;
6. TSK a PS v rámci společného zadávání zadaly v zadávacím řízení na veřejnou zakázku dle ZZVZ s názvem Letní a zimní údržba pozemních komunikací;
7. v části 2 Veřejné zakázky se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem;
8. Zhotovitel disponuje všemi příslušnými oprávněními a technickými a kvalifikačními předpoklady stanovenými Smlouvou a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku pro všechny činnost dle této Smlouvy, což deklaroval ve své Nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku;
9. Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti v souladu s obecně závaznými právním předpisy;

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací

na území hlavního města Prahy

(dále jen „**Smlouva**”)

Výkladová ustanovení

Pří výkladu obsahu této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

* 1. **CDSw** **–** geografický informační systém zpracovávající geografická data, který slouží Objednateli k zadávání Pokynů Zhotoviteli, a dále ke sběru a zpracování dat z terénu a kontrole Zhotovitele
  2. **Deník zimní údržby** – deník zimní údržby místních komunikací v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  3. **Dispečink** – znamená pracoviště Zhotovitele zajišťující řídicí funkci ve vztahu k pracovníkům Zhotovitele a koordinační funkci v rámci komunikace mezi TSK a/nebo PS a Zhotovitele a jeho pracovníky a Poddodavateli
  4. **Domácí pohotovost** – druh Pohotovosti, kdy se pracovníci Zhotovitele zdržují na Pokyn Objednatele mimo své pracoviště, přičemž mechanizační prostředky se nacházejí v provozovně Zhotovitele či Poddodavatele
  5. **DPH** – peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle Zákona o DPH
  6. **Harmonogram letní údržby** – závazný dokument, který obsahuje celkový rozsah a četnost činností v rámci letní údržby pozemních komunikací. Harmonogram letní údržby zpracovává Zhotovitel a schvaluje jej Objednatel po projednání s příslušnými městskými částmi hlavního města Prahy
  7. **Letní údržba** – činnosti spočívající v provedení celoroční údržby pozemních komunikací, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 4 této Smlouvy, které se provádějí celoročně; pro vyloučení pochybností tento pojem zahrnuje všechny činností, které nespadají pod ZÚK
  8. **MK** – znamená motoristické komunikace
  9. **Nabídka** – nabídka Zhotovitele podaná do Zadávacího řízení
  10. **NMK** – znamená nemotoristické komunikace
  11. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  12. **Operační plán ZÚK Zhotovitele** – podrobné rozpracování jednotlivých částí Plánu ZÚK Zhotovitelem pro místo plnění podle této Smlouvy. Operační plán ZÚK Zhotovitele zpracovává každoročně Zhotovitel vždy do 15. října každého kalendářního roku
  13. **Operační štáb ZÚK** – kolektivní orgán, zřízený Plánem ZÚK, který se skládá ze zástupců Objednatele, Zhotovitele a zástupců dotčených státních orgánů a městských částí hlavního města Prahy
  14. **Plán ZÚK** – závazný prováděcí předpis pro zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti způsobovaných povětrnostními vlivy na území hlavního města Prahy, který každoročně zpracovává Objednatel v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a který podléhá schválení rady hlavního města Prahy
  15. **Pohotovost** – stav připravenosti pracovníků Zhotovitele včetně mechanizačních prostředků, určených pro zajištění Zimní údržby, do doby zahájení prací při Zimní údržbě na základě pokynu dispečinku Objednatele. Pohotovost vyhlašuje Objednatel, a to jako Pracovní pohotovost, Domácí pohotovost nebo Pohotovost na Programu
  16. **Pohotovost na Programu** – druh Pohotovosti, kdy se pracovníci Zhotovitele zdržují s příslušnými mechanizačními prostředky na Pokyn Objednatele přímo v místech začátku jednotlivých Programů
  17. **Pokyn** – pokyn TSK nebo PS v mezích této Smlouvy, který může učinit
      + 1. za účelem změny/zrušení Programu nebo Pohotovosti a zadání jiné činnosti, nebo
        2. nad rámec Operačního plánu ZÚK Zhotovitele a který bude obsahovat místo a specifikaci plnění,
        3. úpravu režimu údržby, tj. přechod do režimu ZÚK a jeho ukončení,
        4. k zajištění jakýchkoliv provozních potřeb a aktuálních požadavků dle této Smlouvy.

Pokyn bude učiněn prostřednictvím CDSw, Dispečinku a/nebo písemně (včetně jakékohokoliv prostředku elektronické komunikace), telefonicky či radiosítí s kontrolním záznamem. Podmínky pro udílení závazných a účinných Pokynů stanoví tato Smlouva.

Není-li stanoveno jinak, jsou PS oprávněny udělovat Zhotoviteli Pokyny v rozsahu zmocnění TSK. PS nejsou bez předchozího souhlasu TSK oprávněny udělovat Zhotoviteli pokyny v rozporu s Pokyny TSK (jsou-li PS známy) či v rozporu s dokumenty vypracovanými Zhotovitelem a schvalovanými TSK dle této Smlouvy (jsou-li PS známy).

* 1. **Pracovní pohotovost** – druh Pohotovosti, kdy se pracovníci Zhotovitele zdržují s příslušnými mechanizačními prostředky na Pokyn Objednatele v místě svého pracoviště
  2. **Pracovní deník** – Zhotovitelem elektronicky vedený deník zobrazující podrobnosti prací a další skutečnosti relevantní pro následné stanovení ceny díla dle této Smlouvy, zejména pak využití inertního materiálu apod.
  3. **Program** – vymezený úsek souvisejících pozemních komunikací, vyjádřený jmenným seznamem, zajišťovaných jako pracovní celek v rámci závazně stanoveného časového limitu. Programy zpracovává Objednatel pro Zhotovitele a jsou závazné. Podmínky pro úpravy Programů stanoví tato Smlouva. Definici jednotlivých Programů předává Objednatel Zhotoviteli prostřednictvím systému CDSw, prostřednictvím Dispečinku, případně jiným vhodným způsobem.
  4. **Strany** **nebo Smluvní strany** – TSK, PS a Zhotovitel jako strany této Smlouvy
  5. **Veřejná zakázka nebo Zadávací řízení** – zadávací řízení vyhlášené TSK a PS podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nadlimitní veřejné zakázky „Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“.
  6. **Zákon o DPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  7. **Zimní údržba/ZÚK** - činnosti, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 4, spočívající v provedení zimní údržby pozemních komunikací během zimních měsíců, které se provádějí zpravidla v období od 1. listopadu kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku (včetně), a dále dle aktuálního Plánu ZÚK
  8. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  9. Definice některých dalších pojmů jsou obsaženy dále v textu této Smlouvy.

Základní ustanovení

* 1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provádět po dobu jejího trvání Letní údržbu a Zimní údržbu, včetně zajištění posypu inertním materiálem, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Jakákoliv činnost Zhotovitele dle této Smlouvy je dále označována jako dílo.
  2. V zadávacích podmínkách Zadávacího řízení byl vymezen předmět Veřejné zakázky, resp. této Smlouvy formou modelového seznamu požadovaných prací a služeb, přičemž v modelu pro výpočet nabídkové ceny, který tvořil přílohu zadávací dokumentace Veřejné zakázky, byla uvedena pouze předpokládaná množství těchto prací a služeb, tj. četnosti činností během jednoho kalendářního roku trvání této Smlouvy. V závislosti na klimatických podmínkách nebo na jiných objektivních okolnostech je Objednatel oprávněn jednotlivé práce a služby požadovat i častěji nebo naopak méně často oproti předpokládaným četnostem uvedeným v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky.
  3. Též rozsah (délka a/nebo plocha) pozemních komunikací, a to jak MK, tak NMK (chodníků), které jsou předmětem Letní údržby a Zimní údržby, se může během trvání této Smlouvy měnit. Přesný rozsah pozemních komunikací, které budou předmětem Letní údržby, stanoví Objednatel vždy nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku. Přesný rozsah pozemních komunikací, které budou předmětem Zimní údržby, stanoví Objednatel vždy nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.
  4. Objednatel garantuje Zhotoviteli, že bude po dobu trvání této Smlouvy výlučným dodavatelem Objednatele ve vztahu k pravidelnému čištění chodníků a blokového čištění ulic (KÚK) v rámci místa plnění této Smlouvy.
  5. Objednatel garantuje Zhotoviteli, že
     + 1. Zhotovitel bude po dobu trvání Smlouvy výlučným dodavatelem Objednatele pro služby pravidelného čištění chodníků a blokového čištění ulic (KÚK) na území místa plnění smlouvy (přičemž, u oblasti 2 je to KÚK I na MČ Praha 11 (je-li součástí této Smlouvy poskytování služeb na území MČ Praha 11) a
       2. Zhotovitel bude během v období 1.4.-31.10. vykonávat min. 8.6% všech výkonů údržby motoristických komunikací (položky 23-27 ceníku) TSK (tj. činnosti pravidelného čištění MK a podpůrných činností mechanizmů během komplexního úklidu komunikací).
  6. Objednatel definuje věcné, případně kvantitativní požadavky na činnosti formou Programů. Objednatel je oprávněn Programy průběžně aktualizovat a/nebo měnit dle čl. 5.4 této Smlouvy.
  7. PS se touto Smlouvou zavazují zaplatit Zhotoviteli za provedené práce a poskytnuté služby cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
  8. Předmět smlouvy je v podrobnostech definován kartami služeb, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.

Předmět Smlouvy – Zimní údržba

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele a PS na základě jejich Pokynů provádět Zimní údržbu tak, aby byly splněny podmínky pro sjízdnost a schůdnost komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací a chodníků, ve znění pozdějších předpisů, nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle aktuálních Operačních plánů ZÚK Zhotovitele. Součástí Zimní údržby je rovněž držení Pohotovosti.
  2. Zimní údržba se na základě této Smlouvy provádí pouze v **zimním období**. Zimním obdobím je období od 1. listopadu kalendářního roku do 31. března následujícího roku. V závislosti na vývoji klimatických podmínek může Objednatel na základě rozhodnutí Operačního štábu ZÚK posunout začátek či konec zimního období.
  3. Zhotovitel bude v rámci Zimní údržby provádět činnosti, specifikované v Programech. Po dobu, po kterou Zhotovitel nebude v zimním období vykonávat některou z činností, bude držet některou z Pohotovostí vyhlášených Objednatelem.
  4. Zhotovitel bude dále v souladu se schváleným Plánem ZÚK podávat Objednateli informace o meteorologické situaci dle požadavků Objednatele, zejména prostřednictvím Dispečinku nebo CDSw.
  5. Zhotovitel zajistí zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích v celkovém rozsahu a časových limitech uvedených v Operačních plánech ZÚK Zhotovitele.
  6. Zhotovitel je povinen a oprávněn provádět činnosti a držet Pohotovost v rámci Zimní údržby výlučně na základě Pokynů dispečinku Objednatele nebo je-li tak stanoveno touto Smlouvou.
  7. Druh Pohotovosti nebo činností pro MK určí Objednatel Zhotoviteli prostřednictvím Dispečinku, CDSw, telefonicky nebo radiosítí s kontrolním záznamem nejpozději v těchto termínech:
     + 1. na denní směnu v době od 5.00 do 6.00 hod. téhož dne,
       2. na odpolední a noční směnu v době od 13.30 do 14.00 hod. téhož dne,
       3. na sobotu a neděli (či jiné delší souvislé období pracovního klidu) nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem v době od 13.30 do 14.00 hod.
  8. Druh Pohotovosti nebo činností pro NMK určí Objednatel Zhotoviteli prostřednictvím Dispečinku, CDSw, telefonicky nebo radiosítí s kontrolním záznamem na sobotu a neděli (či jiné delší souvislé období pracovního klidu) nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem v době od 13.30 do 14.00 hod.
  9. Zhotovitel je povinen provádět v zimním období čištění pozemních komunikací pouze na Pokyn Objednatele. Objednatel nařídí čištění pozemních komunikací pouze v případě příznivých klimatických podmínek. Po dobu čištění se Pohotovost nezajišťuje.

Předmět Smlouvy – Letní údržba a obsluha odpadkových košů

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele v rámci Letní údržby provádět činnosti specifikované v Programech.
  2. Letní údržba se provádí zejména v **letním období**. Letním obdobím je období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. V případě změny termínu zimního období se mění příslušným způsobem i termín letního období. Takovou změnou může být například situace, kdy teploty v období Zimní údržby budou nad bodem mrazu.
  3. Zhotovitel je povinen činnosti Letní údržby provádět pouze na základě Harmonogramu letní údržby schváleného Objednatelem nebo na základě Pokynů.

**Pokyny**

* 1. TSK je oprávněna udělovat při plnění této Smlouvy Pokyny. PS je oprávněna udělovat Zhotoviteli Pokyny v souladu s touto Smlouvou.
  2. Pokyny bude TSK, případně PS, udělovat prostřednictvím CDSw, Dispečinku a/nebo písemně (včetně elektronické komunikace), telefonicky či radiosítí s kontrolním záznamem.
  3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat postupy a reakční doby stanovené v Programech a/nebo v Plánu ZÚK. Pokud je Program v rozporu s Plánem ZÚK, má přednost Plán ZÚK. Postupy a reakční doby mohou být současně stanoveny v rámci dokumentů zpracovaných Zhotovitelem či v Pokynech.
  4. TSK je oprávněna v průběhu trvání Smlouvy:
     + 1. vytvářet nové Programy;
       2. upravovat rozsah Programů a/nebo Pokynů;
       3. měnit prostřednictvím změny Programů a/nebo Pokynů úpravu specifikace či rozsahu pozemních komunikací, objektů, zařízení nebo jiných součástí či příslušenství pozemních komunikací pro provádění činností dle této Smlouvy;
       4. udělovat nové Pokyny a/nebo nahrazovat původní Pokyny novými; a
       5. určit způsob předání Pokynů Dispečinku v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
  5. Jakákoliv změna Programu musí být s přiměřeným předstihem (je-li to z provozních důvodů možné) oznámena Zhotoviteli. TSK se zavazuje, že změny Programů a/nebo Pokynů budou udělovány s přihlédnutím k provozním limitům Zhotovitele.
  6. TSK uvádí, že PS jsou ode dne účinnosti této Smlouvy oprávněny udělovat Pokyny Zhotoviteli pouze v souladu s Programy a/nebo v rámci Harmonogramu prací (pokud byl zpracován). Pokud bude jakýkoliv Pokyn TSK a PS v rozporu, platí, že má přednost Pokyn TSK.
  7. TSK se zavazuje poskytnout Zhotoviteli 3 licence pro využívání CDSw s tím, že pokud bude Dodavatel vyžadovat vyšší počet licencí, bude Zhotovitel povinen za každou další licenci uhradit poplatek ve výši stanovené TSK.

Doba plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti podle této Smlouvy **od 1. 8. 2024 do 31.3.2032** s tím, že postupem dle čl. 20 může dojít i dřívějšímu končení trvání této Smlouvy.

Místo plnění

* 1. Činnost Zhotovitele podle této Smlouvy bude prováděna na území hlavního města Prahy.
  2. Letní údržbu a Zimní údržbu bude Zhotovitel provádět na těch pozemních komunikacích na území hlavního města Prahy, které jsou ve správě Objednatele. Zimní údržba však nebude prováděna na pozemních komunikacích uvedených v nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Seznam pozemních komunikací, na kterých se provádí Letní údržba a Zimní údržba, byl Zhotoviteli předán před uzavřením této Smlouvy (součást zadávací dokumentace Zadávacího řízení).
  4. TSK si vyhrazuje právo požadovat s ohledem na kapacitní vybavení a provozní okolnosti realizaci díla a služeb i na částech území, která hraničí s místem plnění definovaným touto Smlouvou, případně na části území Středočeského kraje, které hraničí s územím hl. m. Prahy. TSK si dále vyhrazuje právo na změnu rozsahu (plochy a délky) pozemních komunikaci, a to MK i NMK, které jsou předmětem Letní údržby a Zimní údržby.

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena formou jednotkových cen za jednotlivé práce a služby prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy. Soupis jednotkových cen tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit pouze skutečně provedené práce a poskytnuté služby a skutečně poskytnuté inertní materiály, které je Zhotovitel poskytnout v souladu s touto Smlouvou.
  2. Cena, resp. jednotkové ceny v sobě zahrnují náhradu veškerých nákladů Zhotovitele spojených s prováděním činností podle této Smlouvy, například, nikoliv však výlučně, náklady na materiály a náhradní díly, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Smlouvy (např. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění.
  3. Zhotovitel je povinen vést Pracovní deník v elektronické podobě, do kterého bude každodenně zaznamenávat průběh jednotlivých prací dle této Smlouvy. Pracovní deník je společně s Deníkem zimní údržby podkladem pro fakturaci.
  4. Pracovní deník bude obsahovat zejména specifikaci
     + 1. provedených prací,
       2. data,
       3. času,
       4. místa výkonu prací,
       5. výměry ploch, apod.
  5. Pracovní deník bude nepřetržitě přístupný Objednateli tak, aby do něj Objednatel mohl činit zápisy a potvrzovat záznamy o pracích provedených Zhotovitelem.
  6. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přirážek nebo kursu české koruny po uzavření Smlouvy, příp. jiné vlivy nemají dopad na cenu, resp. jednotkové ceny.
  7. Cenu, resp. jednotkové ceny je možno po dobu trvání této Smlouvy měnit, pokud dojde ke změně (zvýšení i snížení) sazby DPH, a to v rozsahu, v jakém dojde ke změně sazby DPH dle Zákon o DPH.
  8. Zhotovitel má dále právo na úhradu ceny za svoz odpadu, a to dle přílohy č. 1 této Smlouvy, která vychází z Nabídky Zhotovitele, přičemž cena za svoz odpadu má dvě složky:
     + 1. první složka je dle přílohy č. 9 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato složka se bude po dobu účinnosti Smlouvy zvyšovat v souladu se zákonem o odpadech a příslušnou přílohou tohoto zákona; Objednatel tedy výslovně uvádí, že tato složka nebude navyšována o inflaci.
       2. druhá složka zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s nakládáním s tímto odpadem ve smyslu zákona o odpadech a dle této Smlouvy, a to včetně přiměřeného zisku. Výše této složky se bude upravovat postupem pro úpravu ceny dle této Smlouvy, tedy zvyšována o inflaci.
  9. Cena díla a dalších poskytnutých plnění dle této Smlouvy bude navýšena (nebo snížena) o míru inflace (nebo deflace) podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (dále jen „**ČSÚ**“). Míra inflace (nebo deflace) bude pro účely této Smlouvy vyjádřena přírůstkem (nebo snížením v případě deflace) průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení (či snížení) může dojít
  + o celou míru inflace (či deflace), a
  + pouze jednou ročně, a to vždy k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé může dojít k úpravě ceny dle této doložky k 1. 4. 2025. V první roce bude navíc brána v potaz změna cenového hladiny pouze za část kalendářního roku 2024 od uplynutí lhůty pro podání nabídek v Zadávacím řízení.
  1. K úpravě ceny dojde takovým způsobem, že bez zbytečného odkladu poté, co ČSÚ zveřejní míru inflace (nebo deflace) dle výše uvedeného za předcházející kalendářní rok, uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvy, kterým dojde k úpravě cen dle Přílohy č. 1 této Smlouvy o míru inflace (či deflace).
  2. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že se cena může zvyšovat v souladu s tímto článkem pouze do budoucna a nikoliv zpětně.
  3. Změna ceny, resp. jednotkových cen dle této Smlouvy bude upravena písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě. Takovým způsobem může dojít pouze ke změně dosud neuhrazené části ceny.

Platební podmínky

* 1. Úhrada ceny díla bude probíhat zpětně na základě měsíčních faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“) se splatností minimálně 30 dnů od jejich doručení, a to na podkladě skutečně provedených prací a skutečně poskytnutých služeb, které budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v soupisu jednotkových cen.
  2. V případě prodlení PS s úhradou ceny díla, resp. jakékoliv její části, i přes potvrzení soupisu provedených činností Objednatelem dle čl. 9.4 Smlouvy, je Zhotovitel povinen PS k úhradě vyzvat s poskytnutím dodatečné lhůty v délce minimálně 10 pracovních dní. Pokud ani v této lhůtě PS cenu díla neuhradí, je Zhotovitel oprávněn požadovat na PS úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
  3. Podkladem pro vystavení faktury musí být soupis provedených činností Zhotovitelem v daném měsíci, v členění po dnech, včetně jejich ceny podle jednotkových sazeb a v případě zimního období soupis držené pohotovosti. Soupis musí být zpracován ve formě stanovené Objednatelem. Není-li stanoveno jinak, rozumí se soupisem prací Pracovní deník.
  4. Věcná správnost tohoto soupisu musí být před vystavením faktury potvrzena oprávněným zástupcem Objednatele. Bez potvrzeného soupisu činností Zhotoviteli nevzniká nárok na odměnu za dílo provedené v daném měsíci, Zhotovitel není oprávněn vystavit Objednateli fakturu a Objednatel není povinen uhradit cenu díla za předmětný měsíc. Objednatel není povinen potvrdit soupis provedených činností v případě zjištění vad na kvalitě či rozsahu prováděných činností, a to ohledně těch vad a v rozsahu, ve kterém nebyly, resp. nemohly být Zhotovitelem bezplatně a neprodleně odstraněny/napraveny. Objednatel po potvrzení soupisu bezodkladně informuje PS o této skutečnosti a zašle mu takto schválený soupis.
  5. Soupis provedených výkonů Zimní údržby musí být rovněž v souladu s „Deníkem zimní údržby“, který je Zhotovitel povinen vést.
  6. Jakmile bude soupis provedených činností v daném měsíci schválen Objednatelem, Zhotovitel vystaví fakturu do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za nějž je faktura vystavována.
  7. Fakturu zašle Objednatel PS. Cenu díla budou hradit výhradně PS. Objednatel se zavazuje PS uhradit částku ve výši dle schváleného soupisu prací do 21 dnů od doručení příslušné faktury PS Objednateli, přičemž PS vystaví fakturu Objednateli kdykoliv po schválení příslušného soupisu.
  8. Smluvní pokuty hradí Zhotovitel výhradně TSK. Pokud bude TSK uplatňovat nárok na smluvní pokuty dle této Smlouvy, zašle fakturu s výši a specifikací takového nároku Zhotoviteli nebo svůj nárok uplatní čerpáním Bankovní záruky.Stejným způsobem bude TSK postupovat při uplatnění jakýchkoli jiných nároků za Zhotovitelem, zejména nároků na náhradu škody.
  9. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené Zákonem o DPH. V případě, že faktura doručená PS nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je PS oprávněn vrátit takovouto fakturu Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
  10. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně. Pokud v České republice dojde k zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočet ceny na EUR, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za plnění této Smlouvy budou ode dne zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EUR.
  11. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebo na jejím základě proti pohledávce Objednatele. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem oproti splatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem vzniklým na základě této Smlouvy. PS jsou oprávněny jednostranně započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem oproti splatným pohledávkám Zhotovitele za PS vzniklým na základě této Smlouvy.
  12. Zhotovitel je povinen doručit PS fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [xxxxxxxxxxxxxxx](mailto:faktury@psas.cz]). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě, je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány PS pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, Dok, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných dodavatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.  Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). Zhotovitel nebude nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

Bankovní záruka

* 1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 2 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy záruční listinu, vystavenou ve prospěch Objednatele bankou se sídlem či pobočkou v Evropské unii, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Zhotovitele z této Smlouvy, zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, a to do výše **1.000.000,- Kč** (dále jen „**Bankovní záruka**“).
  2. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s ustanovením § 2029 a násl. Občanského zákoníku, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele.
  3. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Zhotovitel bude provádět činnosti dle této Smlouvy v rozporu s touto Smlouvou nebo neuhradí Objednateli požadovanou náhradu způsobené škody nebo uplatněnou smluvní pokutu či jiný peněžitý závazek.
  4. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání této Smlouvy, může být však sjednávána opakovaně vždy na dobu 1 roku. V případě, že by doba trvání vystavené Bankovní záruky měla uplynout před skutečným termínem ukončení této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nejpozději 30 dnů před vypršením platnosti Bankovní záruky předložit Objednateli, a to i opakovaně, novou Bankovní záruku vystavenou na dobu nejméně 1 roku, a to vždy za stejných podmínek, za jakých byla vystavena původní Bankovní záruka. Bankovní záruka musí být platná a účinná ještě alespoň 30 dnů po ukončení této Smlouvy.
  5. Zhotovitel se zavazuje obnovit Bankovní záruku, nebo zajistit vystavení nové Bankovní záruky, a to i opakovaně, v téže výši a za stejných podmínek, a to na dobu nejméně 1 roku, a její předložení Objednateli rovněž v případě, že dojde k čerpání dosavadní Bankovní záruky, a to do 10 dnů ode dne vyplacení Bankovní záruky Objednateli.
  6. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
  7. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení této Smlouvy a vypořádání případných peněžitých závazků Zhotovitele vůči Objednateli.

Pojištění

* 1. Zhotovitel se zvazuje po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě **5.000.000 Kč.**
  2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozích odstavcích.
  3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kterí se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této Smlouvy. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli na základě jeho žádosti prokázat. Článek 11.2 se použije obdobně.



Práva a povinnosti smluvních stran

* 1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, Plánem ZÚK, Operačním plánem ZÚK Zhotovitele, Harmonogramem letní údržby a/nebo v souladu s Pokyny.
  2. Na základě Plánu ZÚK vypracuje Zhotovitel vlastní Operační plán ZÚK Zhotovitele, který v 5 vyhotoveních nebo ve formě určené Objednatelem předloží Objednateli, a to každoročně v termínu do 15. října nebo nejpozději do 15 dnů od předložení Plánu ZÚK Objednatelem. Objednatelem odsouhlasený Operační plán ZÚK Zhotovitele se stává závazným plánem pro zimní údržbu komunikací v nadcházejícím zimním období.
  3. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit Objednateli v 5 vyhotoveních návrh Harmonogramu letní údržby každoročně nejpozději do 28. února. Objednatelem odsouhlasený dokument se stává závazným Harmonogramem letní údržby pro nadcházející letní období. Pokud Objednatel nebude mít k dispozici schválený finanční rozpočet pro nadcházející letní období v dostatečném časovém předstihu, lhůta pro předání návrhu Harmonogramu letní údržby Zhotovitelem se přiměřeně prodlužuje.
  4. Zhotovitel je povinen, zejména v rámci přípravy Operačního plánu ZÚK Zhotovitele nebo Harmonogramu letní údržby, předkládat Objednateli ke schválení pouze takové návrhy, které povedou v maximální míře k optimalizaci a efektivnosti provádění činností dle této Smlouvy a tím ke snižování nákladů (zejména vhodným nastavením Programů).
  5. Pro preventivní a likvidační posyp MK a pro posyp NMK je Zhotovitel povinen použít výhradně materiály uvedené v Plánu ZÚK. Inertní materiály pro posyp komunikací je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady.
  6. Zhotovitel je povinen zajistit inertní materiály dle Plánu ZÚK a dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikací.
  7. Zhotovitel je povinen vést Deník zimní údržby.
  8. Pokud Objednatel zjistí vady na kvalitě či rozsahu prováděných činností, je povinen tyto vady co nejdříve po takovém zjištění Zhotoviteli vytknout, a to standardními prostředky komunikace používanými Smluvními stranami s ohledem na povahu vytýkané vady. Zhotovitel je povinen takovou vadu neprodleně, příp. v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, odstranit/napravit a doložit Objednateli provedení odstranění/napravení vady. Pokud již není odstranění/napravení vady možné, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu nebo příslušnou činnost vadně provedenou vůbec nezahrnovat do soupisu provedených činností dle čl. 9.3 a 9.4. Pokud Zhotovitel považuje vytčení vady za neoprávněné, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. Zhotovitel však není oprávněn odmítnout odstranění/napravení vytýkané vady v případech, kdy hrozí vznik jakékoliv škody třetí osobám (např. v případě vady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací v zimním období). Pokud se následně ukáže, že se jednalo o neoprávněnou reklamaci ze strany Objednatele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat provedení takové činnosti znovu.
  9. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění činností podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je především odpovědný za řádné zařazení odpadu podle druhů a kategorií a řádné odstranění (likvidaci) či využítí odpadu.
  10. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě, která vznikne při plnění nebo jakkoliv v souvislosti s plněním této Smlouvy, a/nebo nedodržením, opomenutím či porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, z právních předpisů, Plánu ZÚK, Operačního plánu ZÚK Zhotovitele, Harmonogramu letní údržby a/nebo pokynů Objednatele.
  11. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.
  12. Předmětem plnění dle této Smlouvy není udržování řádného stavebního ani dopravně technického stavu pozemních komunikací.
  13. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění Smlouvy disponovat a využívat vybavení, které uvedl k prokázání technické kvalifikace v Nabídce a jehož přehled tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

Specifikace uplatnění požadavků a reakční doba Zhotovitele

**Specifikace uplatnění Požadavků**

* 1. Pokyn ve vztahu k ZÚK, a to včetně Pokynu ohledně pohotovosti ZÚK, musí TSK učinit nejpozději v těchto termínech:
     + 1. pro MK a NMK na denní směnu, tj. od 6:00 do 14:00 hodin, v době od 5.00 do 6.00 hod. téhož dne;
       2. pro MK na odpolední směnu, tj. od 14:00 do 22:00 hodin, a noční směnu, tj. od 22:00 do 6:00 hodin, v době od 13.30 do 14.00 hod. téhož dne;
       3. pro MK a NMK na sobotu a neděli (či jiný den pracovního klidu) nejpozději předposlední Pracovní den před tímto dnem pracovního klidu v době od 13.30 do 14.00 hod.
  2. Pokud Zhotovitel obdržel Pokyn, je povinen zahájit činnosti následovně:

**Reakční doba pro Letní údržbu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pohotovostní režim** | **Reakční doba pro zahájení činnosti** |
| Domácí pohotovost | do 4 h a 30 min od vydání Pokynu prostřednictvím Dispečinku |
| Pohotovost dle Programu | zahájení prací na Programech ihned podle místní situace a po dohodě s TSK či PS |
| Pohotovost HÚ | do doby dle Pokynu, nejdéle však do 1 h od jeho obdržení prostřednictvím Dispečinku |
| Pohotovost Letní údržby | dle Pokynu |
| Pracovní pohotovost | do 30 minut po obdržení Pokynu k výjezdu, maximálně do 60 minut |

**Reakční doby pro Zimní údržbu komunikací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pohotovostní režim** | **Reakční doba pro zahájení činnosti** |
| MK I. pořadí: Pracovní pohotovost | výjezd prvních mechanismů do 30 minut po obdržení Pokynu k výjezdu, maximálně do 60 minut |
| MK I. pořadí: Pohotovost na Programu | zahájení prací na Programech ihned podle místní situace a po dohodě s TSK nebo PS |
| MK I. pořadí: Trvalá pohotovost sypače pro složky integrovaného záchranného systému po celé zimní období | výjezd mechanismu do 30 minut |

* 1. Pokud Plán ZÚK upravuje odlišné reakční doby, má Plán ZÚK přednost.
  2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi reakčními dobami určenými dle této Smlouvy a Plánu ZÚK platí, že Plán ZÚK má přednost.

Provozní a technické zařízení

* 1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této Smlouvy mechanizačními prostředky v takovém rozsahu, aby byly veškeré činnosti provedeny řádně a v časových limitech stanovených příslušnými právními předpisy, Plánem ZÚK, Operačním plánem ZÚK Zhotovitele a/nebo Harmonogramem letní údržby a současně tak, aby byla zajištěna maximální efektivnost využití mechanizačních prostředků a tím i minimalizace nákladů vynakládaných na provádění činností dle této Smlouvy.
  2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli každoročně k 30. září aktualizovaný seznam jím používaných mechanizačních prostředků dle přílohy č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vybavit mechanizační prostředky systémem automatizované kontroly (dále jen „**AVL**“), který bude on-line elektronicky napojen na dispečink Objednatele, a to tak, aby měl Objednatel zajištěn přístup k automatizované kontrole vozidel. Objednatel požaduje, aby aplikace pro sledování vozidel obsahovala především následující údaje:

**a) všechny mechanizační prostředky**

1. ID vozidla
2. datum
3. čas
4. polohu vozidla
5. rychlost vozidla – jednotky km/h – brána z tachometru

**b) mechanizační prostředky ZÚK a LÚK (velké technologické mechanismy)**

1. sype/nesype (léto – kropí/nekropí)
2. pluží/nepluží (léto – zametá/nezametá)
3. vlhčí/nevlhčí
4. šířka posypu – jednotky cm
5. gramáž – jednotky g

Přístup do systému AVL je Zhotovitel povinen zajistit Objednateli ihned po nabytí účinností této Smlouvy. V případě poruchy AVL je Zhotovitel povinen zajistit opravu do 5 pracovních dnů.

* 1. Údaje uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen archivovat a na základě výzvy doložit Objednateli v písemné podobě. Zhotovitel je povinen Objednateli zřídit přístup do aplikace nebo do appletu (prostřednictvím rozhraní internetového prohlížeče), která zajišťuje systém AVL, a to ve formě minimálně 10 simultánních přístupů. Tato aplikace/applet musí přehledně zobrazovat seznam programů se zřetelným grafickým vyjádřením:
     + 1. čas nástupu na program, včetně zvýraznění pozdního nástupu proti limitu, který je stanoven ve schváleném Plánu ZÚK pro příslušné období,
       2. vyjádření probíhajícího výkonu na jednotlivých programech v procentech,
       3. čas ukončení výkonu na programu, včetně zvýraznění pozdního ukončení výkonech na programech proti limitu, který je stanoven ve schváleném Plánu ZÚK pro příslušné období.
  2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této Smlouvy při výkonu činností používat provozovny alespoň ve stejném počtu, v jakém je uvedl ve své Nabídce předložené v rámci Zadávacího řízení. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy oprávněn zřizovat nové provozovny pouze za předpokladu, že budou umístěny v lokalitě specifikované v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Umístění nové provozovny Zhotovitele, která má sloužit pro výkon činností podle této Smlouvy, podléhá předchozímu schválení Objednatelem.
  3. TSK je kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy oprávněna požadovat, aby Zhotovitel využíval AVL dodané TSK. Náklady související s přechodem na AVL, které vybere TSK hradí TSK.

Využití kapacit TSK a PS

* 1. TSK se společně s PS zavazují poskytnout Zhotoviteli v dostatečném množství a kvalitě pro poskytování Služeb dle této Smlouvy následující posypové materiály:
     + 1. posypová sůl;
       2. solanka (CaCl2).

přičemž dostupnost těchto posypových materiálů zajistí ve svých skladech PS nebo TSK. PS nebo TSK jsou povinny zajistit Zhotoviteli a jím pověřeným osobám nepřetržitý přístup do těchto skladů. Zároveň se PS nebo TSK zavazují zajistit dostatečnou spolupráci k tomu, aby mohl být posypový materiál ze skladu naložen na vozidla Zhotovitele či jím pověřených osob.

* 1. Pokud Zhotovitel není schopen využít vlastní kapacity mechanizace a pokud by tím bylo ohroženo řádné poskytování služeb dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen využít rezervní kapacitu PS, pokud je budou mít PS k dispozici. Takový postup není porušením povinností Zhotovitele. Pokud Zhotovitel využije kapacity PS, bude následně měsíční paušál u využitého druhu a počtu mechanizace snížen o paušální částku za každý příslušný stroj za každý den využití. Pokud Zhotovitel využije kapacity PS, zavazuje se Zhotovitel uzavřít s PS samostatnou dohodu za podmínek stanovených PS. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné personální obsazení takových náhradních strojů, tzn. že bude disponovat takovým personálem, který je vždy schopen řádně používat výše uvedenou mechanizaci v dispozici PS. Porušením Smlouvy v tomto ohledu je situace, že PS budou mít k dispozici rezervní kapacitu a Zhotovitel nebude mít dostatek kvalifikovaných pracovníků, aby takovou kapacitu mohl řádně využít.

Kmenoví zaměstnanci a jejich odměna

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že výše hodinové mzdy pracovníků, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci Zhotovitele, koresponduje s obdobnou pozicí na trhu práce a že dosahuje alespoň výše minimální mzdy dle platných právních předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že za pracovníky, odvádí řádně daně, zdravotní a sociální pojistné, jakož i další platby povinné dle platné legislativy. Zhotovitel se zavazuje prokázat tuto skutečnost relevantními doklady bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k prokázání ze strany TSK, a to kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje vyplácet pracovníkům, kteří jsou kmenovými zaměstnanci Zhotovitele (tj. pracovníkům, kteří jsou ke Zhotoviteli v základním pracovněprávním vztahu, tj. pracovní poměr a právní vztah založený dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr), minimální základní hrubou mzdu ve výši 203,- Kč za 1 hodinu.
  3. Zhotovitel se zavazuje využívat pro poskytování služeb minimálně 75 % pracovníků, kteří jsou kmenovými zaměstnanci Zhotovitele (tj. pracovníků, kteří jsou ke Zhotoviteli v základním pracovněprávním vztahu, tj. pracovní poměr a právní vztah založený dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr), a to z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na poskytování služeb dle této Smlouvy.

Dispečink

* 1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění zajistit funkční Dispečink. Dispečink musí být vybaven alespoň
     + 1. telefonní linkou schopnou přijímat SMS zprávy, která bude funkční po celý den a každý den v týdnu, a
       2. počítačem či jiným zařízením nepřetržitě připojeným k síti internet, schopným přijímat e-maily.
  2. Zhotovitel se pro účely zajištění Dispečinku zavazuje vyčlenit vždy dostatečný počet pracovníků, aby byl provoz Dispečinku za každých okolností zajištěn pracovníkem, jehož náplní práce je zajištění funkce Dispečinku a který se nepodílí jiným způsobem (po dobu jeho činnosti v rámci Dispečinku) na jiné činnosti Zhotovitele v rámci poskytování služeb.
  3. Zhotovitel zajišťuje službu Dispečinku, tedy koordinaci poskytování služeb a komunikaci mezi TSK a/nebo PS a Zhotovitelem a jeho pracovníky a Poddodavateli, a to s ohledem na Programy, Operační plán ZÚK Zhotovitele, Harmnogram letní údržby a na Pokyny.
  4. Zhotovitel se zavazuje přijímat Pokyny prostřednictvím Dispečinku, jakož i dalšími způsoby uvedenými v článku 5.2. Zhotovitel se zavazuje potvrdit přijetí Pokynu TSK nebo PS stejným způsobem, jakým byl Pokyn zaslán Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen přijetí Pokynu potvrdit nejpozději do 30 minut od jeho přijetí. Do dalších 60 minut je Zhotovitel povinen sdělit informaci o zahájení vyřizování Pokynu, tedy o zahájení realizace služeb.
  5. Zhotovitel se dále zavazuje, že Dispečink bude zajištěn v takové úrovni a takovým způsobem, který Zhotovitel identifikoval ve své Nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku:

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek objednatele** | **Stručný popis způsobu plnění požadavku** |
| Dispečink využívá dohledový a řídící software, který umožňuje evidenci a reporting zadaných Pokynů. Software je nepřetržitě přístupný TSK i PS. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Software je 24/7 online dostupný vč. evidence a reportingu jednotlivých pokynů. |
| Dispečink umožňuje zadávání Pokynů přímo v rámci softwaru Dispečinku včetně potvrzení o přijetí. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Tato funkce je omezena, bude rozšířena. Software umožňuje přímé zadávání pokynů vč. přiřazování jednotlivým osobám a potvrzení o přijetí. |
| Dispečink umožňuje sledovat průběh vypořádání Pokynů online. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Software umožňuje nepřetržité sledování vozidel a pokynů online. |
| Dispečink umožňuje vedení Pracovního deníku včetně vytvoření sestavy (denní, týdenní, měsíční, celkové s filtrováním) s vyhodnocením stavu řešení jednotlivých Pokynů a dodržování Harmonogramu prací, včetně reakčních dob včetně notifikací nevyřešených Pokynů. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Software umožňuje vytvoření reportu sestav na bázi dle potřeby vč. vyhodnocení, reakčních dob, stavu a harmonogramu. |
| Dodavatel je schopen zřídit TSK a PS přístup k Dispečinku formou mobilní aplikace. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Software disponuje aplikací pro iOS a Android. |
| Dispečink umožňuje vkládat Pokyny s konkrétní lokací a výběrem konkrétního místa v půdorysném plánu či mapě. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Tato funkce je omezena, bude rozšířeno. V softwaru lze přiřadit jednotlivé pokyny vč. umístění na mapě. |
| Dispečink umožňuje vkládat společně s Pokyny fotografie či dokumenty. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Tato funkce je omezena, bude rozšířeno. Software umožňuje vkládaní fotografií, dokumentů i GPS (AVL) polohy jednotlivých zadaných pokynů. |
| V rámci softwaru Dispečinku je možné využívat i funkcionality AVL. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Ano lze využívat sledování GPS/AVL vozidel a tras. |
| AVL je k dispozici ve stejném rozsahu (jaký uvádí návrh smlouvy pro velké technologické mechanismy) i pro malé technologické mechanismy. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Software splňuje podmínky návrhu smlouvy jak pro malé, tak pro velké mechanismy. |
| Všechny výše uvedené podmínky na funkcionality Dispečinku jsou splněny a jsou dodány v rámci jednoho softwarového řešení. | Ano – Zhotovitel dlouhodobě využívá software shodný jako Pražské služby a.s. Jedná se o software zn. Protank Dynamics od společnosti RAltra. Při výhře bude zajištěno rozšíření potřebných funkcionalit tak, aby bylo splněny všechny smluvní požadavky. |

* 1. Dispečink musí být dostupný v období
     + 1. od listopadu do března následujícího kalendářního roku v nepřetržitém provozu v režimu 24/7;
       2. od dubna do října příslušného kalendářního roku musí být Dispečink zajištěn alespoň v režimu každý pracovní den od 6:00 do 14:00 hod a/nebo v době poskytování služeb

s tím, že povinnost nepřetržité funkčnosti telefonní linky a počítače dle čl. 17.1 zůstává nezměněna.

Poddodavatelé

* 1. Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem dílčích činností vyplývajících z této Smlouvy Poddodavatele pouze, pokud byl uvedený v Nabídce nebo na základě předchozího písemného souhlasu TSK. V případě udělení souhlasu TSK s využitím Poddodavatele odpovídá Zhotovitel za výkon těchto dílčích činností, jako by tento výkon prováděl sám. Využití Poddodavatelů nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele, kterou má po celou dobu trvání této Smlouvy Zhotovitel vůči TSK a PS.
  2. Pokud Zhotovitel nahrazuje Poddodavatele, kterým v Nabídce prokazoval část kvalifikace, je povinen doložit, že nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci dle zadávací dokumentaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval původní Poddodavatel. Dokud nebude prokázána tato skutečnost, neudělí TSK souhlas s nahrazením Poddodavatele.
  3. Zhotovitel není povinen vyžadovat předchozí souhlas TSK, pokud dochází k využití Poddodavatele k zajištění krátkodobých kalamitních kapacit na základě Pokynu. TSK v takovém Pokynu výslovně uvede, že se jedná o požadavek na využití kapacit ve smyslu tohoto článku.
  4. Zhotovitel je oprávněn využívat Poddodavatele pouze v 1 úrovní řetězení, tzn. že Poddodavatel není oprávněn využívat další své poddodavatele.

Smluvní pokuty

* 1. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti dle této Smlouvy, zavazuje se uhradit TSK následující smluvní pokuty:
     + 1. ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se zpracováním Operačního plánu ZÚK Zhotovitele nebo Harmonogramu letní údržby za každý den prodlení s aktualizací těchto dokumentů;
       2. ve výši 10.000 Kč za každý den, pokud Zhotovitel vykonává svoji činnost jinou osobou než Poddodavatelem uvedeným v Nabídce nebo poddodavatelem schváleným ze strany TSK;
       3. ve výši 5.000 Kč za každou chybějící fyzickou osobu, pokud Zhotovitel nebude schopen využít vlastní kapacity a nebude mít dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by byli schopni využít náhradní kapacity PS;
       4. ve výši 50.000 Kč za každé zjištění, pokud Zhotovitel neprokáže dodržení závazku výše minimální mzda kmenového pracovníka; tuto smluvní pokutu lze uplatnit opakovaně, pokud na základě žádosti o kontrolu ze strany TSK Zhotovitele tuto skutečnost neprokáže, maximálně však jednou za kalendářní měsíc;
       5. ve výši 50.000 Kč, pokud Zhotovitel neprokáže dodržení závazku deklarovaného poměru kmenových zaměstnanců, tzn. že při poskytování Služeb dle této Smlouvy nevyžívá kmenové zaměstnance v takovém rozsahu ve vztahu ke zbylým pracovníkům, ke kterému se zavázal v této příloze a v Nabídce; tuto smluvní pokutu lze uplatnit opakovaně, pokud na základě žádosti o kontrolu ze stran TSK Zhotovitel tuto skutečnost neprokáže, maximálně však jednou za kalendářní měsíc;
       6. ve výši 10.000 Kč za každou i započatou hodinu, pokud nebude zajištěn Dispečink v rozsahu dle této Smlouvy;
       7. ve výši 10.000 Kč za každý den, ve kterém nebyl zajištěn Dispečink pracovníky, jejichž náplň práce spočívá výlučně v provozu Dispečinku;
       8. ve výši 5.000 Kč za každý den, za který nebyl zaznamenán průběh prací do Pracovního deníku nebo ve kterém nebyl Pracovní deník dostupný TSK dle této Smlouvy;
       9. ve výši 5.000 Kč za každý den, za který nebyl zaznamenán průběh prací do Deníku zimní údržby nebo ve kterém nebyl Deník zimní údržby dostupný TSK dle této Smlouvy; ve výši 5.000 Kč za každou Vadu poskytnutých Služeb;
       10. ve výši 5.000 Kč za každých i započatých den prodlení s odstraněním vad či za každý den prodlení s poskytnutím prací či služeb, pokud nebyly poskytnuty vůbec; nejvíce však za 10 po sobě jdoucích kalendářních dní u téže práce či služby;
       11. ve výši 20.000 Kč za každých i započatých 30 minut prodlení s odstraněním vady Zimní údržby;
       12. ve výši 100.000 Kč, pokud Zhotovitel nemá sjednané platné pojištění v souladu s touto Smlouvou nebo Objednateli na základě jeho žádosti ani v dodatečné lhůtě neprokázal, že má sjednané platné pojištění v souladu s touto Smlouvou;
       13. ve výši 100.000 Kč, pokud Zhotovitel neudržuje v platnosti Bankovní záruku nebo pokud ji neudržuje ve výši dle této Smlouvy a dále pak 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím Bankovní záruky dle této Smlouvy;
       14. ve výši 5.000 Kč, pokud se ukáže jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy, které není postiženo jinou smluvní pokutou jako nepravdivé;
       15. ve výši 100.000 Kč, pokud Zhotovitel neoznámí v souladu s touto Smlouvou, že plnění některého z poddodavatelů přesáhlo 10 % celkové ceny díla a nesplní další povinnosti s tím související dle této Smlouvy, případně poruší jakoukoliv povinnost související s opatřeními vůči Rusku.
  2. Pro rozptýlení pochybností Strany uvádí, že výhradním příjemcem smluvních pokut dle této Smlouvy a jediným oprávněným k čerpání zajištění Bankovní záruky je TSK.
  3. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Strany k jejímu uhrazení.
  4. Pokud by na konkrétní pochybení Zhotovitele byly použitelné dvě a více smluvních pokut, použije se pouze jedna z nich, a to ta nejvyšší.
  5. Maximální možná výše smluvních pokut dle této Smlouvy je předpokládaná hodnota této části Veřejné zakázky.
  6. Ujednáním o smluvní pokutě, resp. stanovením pokuty pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem, není dotčeno právo TSK, případně PS, požadovat náhradu škody v plné výši. Pokud jednou okolností dojde k porušení více ustanovení této Smlouvy, a tedy by mělo dojít k vzniku povinnosti Zhotovitele uhradit smluvní pokutu dle 2 nebo více ustanovení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit TSK smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení této Smlouvy, podle kterého TSK po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty požadoval, a to i podle ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší.
  7. Pokud Zhotovitel způsobí TSK nebo PS škodu, zavazuje se ji nahradit v plné výši, a to do 45 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k náhradě škody.
  8. Pokud Zhotovitel způsobí škodu třetí osobě, je povinen ji nahradit v plné výši.



Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

* 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2032.
  3. TSK si vyhrazuje právo tuto Smlouvu bez udání důvodu a nad rámec důvodů v této Smlouvě uvedených ukončit
     + 1. k 31.3.2030, pokud Objednatel doručí Zhotoviteli nejpozději do 31.10.2029 oznámení o tom, že si přeje dobu trvání Smlouvy ukončit; Smlouva pak bude ukončena uplynutím doby k 31. 3. 2030;
       2. k 31.3.2031, pokud Objednatel doručí Zhotoviteli nejpozději do 31.10.2030 oznámení o tom, že si přeje dobu trvání Smlouvy ukončit; Smlouva pak bude ukončena uplynutím doby k dne 31.3.2031.
  4. Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
  5. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu dále vypovědět v případě, že v důsledku rozhodnutí jeho zřizovatele, hlavního města Prahy, přestane být správcem pozemních komunikací na území hlavního města Prahy nebo správcem zařízení pro řízení dopravy na území hlavního města Prahy. Výpovědní doba činí v takovém případě 6 měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
  6. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.
  7. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech:
     + 1. Zhotovitel bude v prodlení se splněním své povinnosti, které bude znamenat podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude Objednatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;
       2. Zhotovitel bude provádět činnosti dle této Smlouvy v rozporu s podmínkami Zadávacího řízení, s touto Smlouvou, s pokyny Objednatele, Plánem ZÚK, Operačním plánem ZÚK Zhotovitele a/nebo Harmonogramem letní údržby a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě;
       3. Zhotovitel nedodrží při plnění této Smlouvy relevantní právní předpisy, technické normy, dokumentaci schválenou Objednatelem nebo podmínky rozhodnutí orgánů státní správy či samosprávy;
       4. na majetek Zhotovitele bude prohlášen konkurs nebo bude návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
       5. Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
       6. Zhotovitel vstoupí do likvidace;
       7. Zhotovitel pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činností, k nimž se dle této Smlouvy zavazuje;
       8. Zhotovitel pozbude kterýkoliv kvalifikační předpoklad, jehož splnění bylo předpokladem pro účast v Zadávacím řízení;
       9. nastane důvod pro odstoupení od Smouvy dle ustanovení § 1978 a násl. nebo § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
  8. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:
     + 1. PS bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle této Smlouvy po dobu delší než 90 dnů;
       2. Objednatel opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
  9. Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být ostatním Stranám doručen.
  10. Účinky každého odstoupení od této Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně (ex nunc). Výpověď Smlouvy či odstoupení od Smlouvy jednou Stranou má účinky na celou Smlouvu a vůči všem, tj. Smouva v takovém případě netrvá mezi zbylými dvěma Stranami.
  11. Odstoupení od Smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvních pokut.
  12. Smluvní strany výslovně vylučují možnost použití ustanovení § 2004 odst. 1 Občanského zákoníku na právní vztahy z této Smlouvy, přičemž sjednávají, že od této Smlouvy lze odstoupit pouze s účinky do budoucna. V případě odstoupení od této Smlouvy tedy nebudou mít smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od této Smlouvy.
  13. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda, včetně provedení všech činností nezbytně nutných k zamezení vzniku škody.

Kontrola

* 1. Objednatel a jím pověřené osoby, zejména pak orgány městských částí hlavního města Prahy, v jejichž obvodech bude Zhotovitel provádět svou činnost, jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Smlouvy.
  2. Zhotovitel umožní Objednatelem pověřeným osobám, které budou proškoleny a vybaveny ve smyslu platných předpisů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, osobní účast v posypových mechanizačních prostředcích zajišťujících Zimní údržbu nebo v mechanizačních prostředcích určených pro Letní údržbu, včetně práva zapsat do záznamu o provozu mechanizačního prostředku závady ve výkonu Zimní údržby či Letní údržby. U těchto osob nepřebírá Zhotovitel odpovědnost za škody na majetku, poškození zdraví popř. smrt v případě nehody či havárie mechanizačního prostředku. Zhotovitel je povinen umožnit Objednatelem pověřeným osobám zapsání zjištěných závad i do Deníku zimní údržby nebo Pracovního deníku.
  3. Na žádost Objednatele Zhotovitel umožní Objednateli provést kontrolu používaných mechanizačních prostředků, včetně předvedení jejich funkčnosti a technických parametrů a rovněž funkčnosti dispečinku Zhotovitele.
  4. Údaje ze systému AVL slouží Objednateli ke kontrole prováděných prací a poskytovaných služeb a jsou proto relevantním podkladem pro případné reklamace a/nebo uplatnění smluvních pokut či nároku na náhradu škody v případě, že Zhotovitel neplní řádně své povinnosti.
  5. Zhotovitel je na pokyn Objednatele povinen vybavit veškeré mechanizační prostředky Zhotovitele, zejména veškerá vozidla, vozíky a pouliční vysavače, GPS jednotkami poskytnutými Objednatelem, bude-li to v souladu s právními předpisy, s tím, že náklady na provoz a instalaci těchto zařízení jdou k tíži Objednatele. Zhotovitel bude provádět případnou drobnou údržbu těchto GPS jednotek (tj. např. výměnu baterií).

Zvláštní ujednání

* 1. Další technické a organizační podmínky činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou specifikovány v Plánu ZÚK, Operačním plánu ZÚK Zhotovitele a Harmonogramu letní údržby závazném pro příslušné období.
  2. V případě, že Zhotovitel nezahájí některou z činností dle této Smlouvy z důvodů na své straně v časovém limitu stanoveném v Plánu ZÚK, je, kromě sankcí – smluvní pokuty a/nebo odstoupení od této Smlouvy, Objednatel oprávněn zajistit provedení těchto činností v nezbytném rozsahu jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
  3. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních a technických:

* + - 1. ředitel úseku oblastních správ,
      2. vedoucí oddělení Letní údržby a Zimní údržby.

Změnu oprávněných osob je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit písemně.

* 1. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních/provozních/technických:

* + - 1. xxxxxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
      2. xxxxxxxxxxxxxxxx +420 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Změnu oprávněných osob je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit písemně.

* 1. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou
     + 1. za PS: xxxxxxxxxxxxxxxxx
       2. za TSK: PhDr. Filip Hájek.
  2. Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel je společností dodavatelů ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. Občanského zákoníku, odpovídají za řádné plnění této Smlouvy společníci této společnosti společně a nerozdílně.

**Prohlášení Zhotovitele**

* 1. Zhotovitel čestně prohlašuje, že při plnění Veřejné zakázky zajistí:
     + 1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých Poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí;
       2. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem za plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
       3. dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).
       4. minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
       5. dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Dodavatelem či jeho poddodavateli;
  2. Zhotovitel se v souladu s čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy:
     + 1. nebýt ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
       2. nebýt právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto čl. Smlouvy, nebo
       3. nebýt fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na Pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo písm. b) tohoto čl. Smlouvy,

a zajistit, aby se na provádění služeb dle této Smlouvy nepodílel v rozsahu více než 10 % ceny, kterou Zhotovitel nabídl za provádění služeb dle této Smlouvy v elektronické aukci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, poddodavatel splňující znaky některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) tohoto čl. Smlouvy.

* 1. Pokud cena za poskytování služeb dle této Smlouvy realizovaná prostřednictvím konkrétního poddodavatele dosáhne 10 % celkové ceny, zavazuje se Zhotovitel do deseti 10 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, tuto skutečnost TSK písemně oznámit spolu s uvedením identifikačních údajů tohoto poddodavatele. Pokud TSK shledá, že tento poddodavatel splňuje znaky dle nařízení EU o protiruských sankcích dle předchozí článku, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli. Zhotovitel následně není oprávněn realizovat jakékoli další plnění v rámci této Smlouvy prostřednictvím tohoto poddodavatele.

**Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK**

* 1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
  2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec předchozího odstavce 0, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
  3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
  4. Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny v Příloze č. 5 - Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. V uvedeném textu je výraz „Zhotovitel“ nahrazen výrazem „dodavatel“.

Závěrečná ustanovení

* 1. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.
  2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
  3. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním Smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy.
  5. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně této Smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu smluvní strany uvedenou v této Smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně.
  7. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
  8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této Smlouvy. Toto omezení trvá i po ukončení trvání této Smlouvy.
  9. Zhotovitel na sebe přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
  10. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
  11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Při uzavírání takové dohody budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek.
  12. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 1753 Občanského zákoníku výslovně přijímá veškeré obchodní podmínky stanovené touto Smlouvou.
  13. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů.
  14. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

1. Soupis jednotkových cen
2. Seznam poddodavatelů
3. Přehled technického vybavení Zhotovitele
4. Karty služeb
5. Souhrnná smluvní doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne 19.7.2024 |  | V Praze dne dle data elektronického podpisu |
|  |  |  |
| PhDr. Filip Hájek  předseda představenstva |  | JUDr. Patrik Roman  předseda představenstva |
| **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.** |  | **Pražské služby, a.s.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ing. Josef Richtr  místopředseda představenstva |  | Ing. František Hodan  místopředseda představenstva |
| **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.** |  | **Pražské služby, a.s.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ing. Aleš Hampl, MBA |  | Ing. Radim Kotlář |
| **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.** – vedoucí společník společnosti „HMP LUKZUK - část 2“ |  | **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.** – vedoucí společník společnosti „HMP LUKZUK - část 2“ |