DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: NG/1384/2017

Č. SOD zhotovitele: 034/17014/2017

Smluvní strany

Objednatel:

Národní galerie v Praze

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12,110 15 Praha 1

Jednající: Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

VHL, s.r.o.

Se sídlem: Mánesova 20,120 00 Praha 2

IČ: 00023281, DIČ: CZ63677521

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vl. 37252

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 102088277/0300

Zastoupená: Ing. Luboš Holubička, jednatel

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2017 smlouvu o dílo č. NG/924/2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Modernizace osobního výtahu sekce A, Veletržní palác II" (dále jen Smlouva) realizované v rámci dotace SMVS 134V112000163 „NG - výměna výtahu ve Veletržním paláci".

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení realizace díla dle Smlouvy, a to vzhledem k potřebě zadavatele investiční akce Modernizace osobního výtahu sekce A, Veletržní palác II dle Smlouvy z důvodu expozice a pohybu veřejnosti v prostoru okolo výtahu A v 1. NP Veletržního paláce. Tento dodatek se sjednává za účelem změny čl. V odst. 2 věta druhá Smlouvy.

II.

Změna termínu plnění

Termín dokončení a předání díla dle článku V. odst. 2 věta druhá Smlouvy se nově sjednává na 11. 9. 2017.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Bude-li tento Dodatek uzavřen dne 1.7.2017 nebo později, nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž zveřejnění provede objednatel.

V Praze dne

Jiří Fajt

Národní galerie v Praze

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

Luboš Holubička

VHL, s.r.o.

V Praze dne  12. 7. 2017