Č.j. ND/5480/600300/2024



Název akce: ND – výměna světel baletního sálu č. 1, 2 a 3 v Anenském areálu

Tržiště NEN: <https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00013433>

**I. Smluvní strany**

## Objednatel Národní divadlo

se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem

Bankovní spojení: xx

IČ: 000 23 337

DIČ: CZ 000 23 337 (dále jen objednatel)

a

## Zhotovitel

**“ETNA“ spol. s r.o.**

se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1

zastoupená: Evou Bumanovou

Bankovní spojení xx

Zápis do OR: pod spisovou značkou C 8234, Městský soud v Praze

IČ: 45309621

DIČ: CZ45309621 (dále jen zhotovitel) uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto

**SMLOUVU O DÍLO THS OO 05/2024**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výměně osvětlení baletních sálů č. 1, 2 a 3 v Anenském areálu, Anenské náměstí 211/2, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, parc č. 171/1 k.ú. Staré Město, a to včetně souvisejících montážních prací a úprav v místě plnění dle bližší specifikace, která je obsahem příloh č. 1 a 2 a dle specifikace uvedené níže v této smlouvě

(dále i jen „dílo“).

Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy.

1. Bližší specifikace:
	1. Příprava a ověření rozsahu výměny dle PD;
	2. Přípravné práce a montáž mobilního lešení vč. ochrany baletní podlahy;
	3. Demontáže technologie a předání vybraných svítidel objednateli k dalšímu využití, předány budou nástěnná kruhová svítidla Osmont ze sálu č. 3, Stropní reflektory LED ze sálu č. 3, LED pásek vč. zdroje ze sálu č.3 a obvodová svítidla LED ze sálu č. 2.
	4. Práce související s novými instalacemi technologie;
	5. Práce související s úpravou rozvaděčů;
	6. Zpracování výchozí revizní zprávy elektro;
	7. Měření skutečných parametrů svítidel a nastavení;
	8. Zpracování dokumentace skutečného provedení;
	9. Průběžný a dokončující úklid.
2. Součástí plnění předmětu díla dále jsou veškeré přepravní a dopravní výkony a vedlejší rozpočtové náklady spojené s realizací předmětu plnění. vč. likvidace odpadu.
3. Další technické požadavky na předmět díla:
	1. Postup prací a dodávek je zhotovitel povinen v předstihu (min. 24 hod.) dohodnout s pověřenými zástupci objednatele – p. Michal Jirásek 608844150. Vzhledem k prováděným pracím za plného provozu je zhotovitel povinen plně respektovat časové požadavky na opravy. Před vlastní realizací bude vzájemně dohodnut závazný harmonogram oprav. Předpokládaný čas montáže je jeden týden/jeden sál s tím, že práce budou prováděny vždy jen na jednom sále. Nelze předpokládat ani časovou návaznost jednotlivých sálů – práce budou přizpůsobeny požadavku zkoušek v průběhu cca 3 měsíců.
	2. Při montážích světel je nutné zakrýt speciální baletní podlahu v místě práce proti poškození a lešení podložit deskami OSB tl. 22 k roznesení váhy. Vstup je možný v sálové obuvi.
	3. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN, vč. interních předpisů objednatele.
	4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní dny dle potřeby objednatele, na základě vzájemné, dle dohody.

## III. Místo plnění

1. Provozní budova Národního divadla, Anenské náměstí 211/2, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, parc č. 171/1 k.ú. Staré Město – místnosti 5A175, 5A190, 5A115, 5A119,

5A244 a 5A252

(dále také jen „pracoviště“)

## IV. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
2. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, a to i mimo pracoviště.
4. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadu, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
5. Zhotovitel předpokládá, že při montáži bude používat svářečky a brusky, v tomto případě bude informovat včas objednatele (určeného pracovníka) pro zajištění případného dohledu (zhotovitel si je vědom možnosti zvýšeného rizika nebezpečí požáru, v tomto

duchu bude zvlášť ještě proškolovat pracovníky na pracovišti).

1. Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel. Náklady na el. energii, spotřebovanou zhotovitelem při realizaci díla, dále vodné a stočné hradí objednatel.
2. Zajištění převzatého pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za újmu způsobenou zaměstnanci zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny újmy, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: [https://www.narodnidivadlo.cz/cs/dokumenty-o-divadle](https://www.narodni-divadlo.cz/cs/dokumenty-o-divadle)
5. Zjistí-li objednatel při kontrolách provádění díla, že práce vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.
6. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně.
7. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám újma. Zavazuje se případnou újmu odstranit na vlastní náklady uvedením do původního stavu, nebo uhradí objednateli částku potřebnou k její náhradě.
8. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel bezplatně vzorky materiálu. Objednatel se zavazuje vyjádřit k těmto předloženým podkladům do 24 hodin.
9. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené v této smlouvě, musí tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel důvody uzná, dohodnou další postup včetně případného dopadu na cenu a termín.
10. Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.

## V. Doba plnění díla

1. Zahájení přípravy: nejpozději do 15ti dní od podpisu smlouvy
2. Dokončení a předání díla objednateli: do 31.12.2024.

## VI. Cena za dílo

1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

## Cena celkem bez DPH: 1 599 724,- Kč

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % odvede objednatel. Uvede se dle skutečnosti.

1. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.

## VII. Záruky za jakost díla a dodávek

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce a dodávky specifikované v čl. II. smlouvy v délce 60 měsíců.
2. Záruka za jakost díla a dodávek komponentů začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.

## VIII. Způsob úhrady, fakturace

1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena po řádném provedení díla, tj. po dokončení celého díla a jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla či nedodělky, tzn., že nebude řádně provedeno.
2. Splatnost ceny za dílo se sjednává 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení ceny za dílo se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a zákona 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

## IX. Smluvní pokuta, sankce

1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. V. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě neodstranění reklamovaných vad do 10ti pracovních dnů ode dne nahlášení konkrétní vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad v záruční době do 72 h. od doby nahlášení vady objednatelem.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí práce za účelem odstranění vad v záruční době do 72h. od doby nahlášení vady objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 10ti pracovních dnů od data nahlášení vady objednatelem.
6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

## X. Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli prostory pracoviště vč. přístupových cest k datu zahájení prací.
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele zdarma odběr el. proudu, vody, přístup do objektu pro pracovníky zhotovitele a přístup pro mechanizaci zhotovitele potřebnou pro zajištění prací.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli nutný bezplatný vjezd, parkování a výjezd vozidel do areálu objektu.
4. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu.

## XI. Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle technologických nebo pracovních postupů, dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy platnými pro výstavbu.
3. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení kvalitativních podmínek jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VI. této smlouvy.
4. Zástupce objednatele na pracovišti, pověřený dozorem a přejímáním díla je ustanoven p. xx
5. Zástupcem zhotovitele na pracovišti je ustanoven xx,
6. Zhotovitel předá objednateli písemný seznam zaměstnanců, reg. značky automobilů zhotovitele a řidičů, který bude trvale uložen v příslušné vrátnici, určené pro vstup do objektu.
7. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak, zanikne-li závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
	1. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 3 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 3 kalendářní dny ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží,
	2. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
	3. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy
9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

## XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky zástupci objednatele oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem, kdy bude dílo, nebo jeho část připraveno k odevzdání. Nejpozději do 3 dní po tomto oznámení dohodnou strany časový program přejímání.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti. Dílo je dokončeno, pokud byla předvedena jeho způsobilost sloužit smluvenému účelu. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.
3. Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad a nedodělků, pokud se v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází právo vlastnické a právo užívání předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění díla až do řádného předání díla objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 občanského zákoníku.
4. V rámci plnění dodávky předá zhotovitel objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončenému dílu, zejména:
	* atesty nebo certifikáty použitých materiálů
	* prohlášení o shodě použitých materiálů
	* doklad o ekologické likvidaci odpadu
	* výchozí revize elektro
	* dokumentaci skutečného provedení
	* zprávu z nastavení svítidel a měření skutečných světelných parametrů dle projektu
5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se k předání a převzetí díla v určený den a hodinu na místo dostavit.
6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání uvedení díla do provozu.
7. Strany se výslovně dohodly, že zhotovitel není oprávněn dílo prodat, a to ani po předchozím upozornění zhotovitele.

## XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy do jejich smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zasáhne vyšší moc, nebudou po sobě vzájemně vyžadovat poskytnutí plnění dle této Smlouvy, ani náhrady škod, a v případě, že plnění bylo mezi smluvními stranami poskytnuto, byť částečně, dojde k navrácení plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak Za vyšší moc se považují nedostatečně pojištěné a náhlé události v životním prostředí, nehody, výbuchy, požáry, katastrofy, válka, válečné činy, opatření vládních orgánů a orgánů veřejné moci, nové nebo pozměněné právní předpisy, smrt či jiné události srovnatelné s nimi.
2. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou jako její dodatek.
3. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
4. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněné osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, nebo osoby jimi zmocněné, či je zastupující.
5. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě. Je sepsána ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotovena elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
6. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - specifikace dodávek - VV

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (volná příloha)

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V Praze dne |
| …………………………………… | ………………………………… |
| “ETNA“ spol. s r.o. |  Národní divadlo |
| Eva Bumanová | prof. MgA. Jan Burian |
| jednatelka | generální ředitel ND |

Soupis prací a materiálu - osv. technika, elektro (viz technická specifikace zařízení)

**Akce: Praha, Baletní sály ND**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **symbol** | **popis** |  **cena** | **výměra** | **měrná jednotka** |  **celkem** |
| A1 | lineární LED svítidlo, 230V/50Hz, 40W/830, 4000lm, IP40, DALI, bílé | 2 211,00 Kč | 69 | ks |  152 559,00 Kč |
| A1N | lineární LED svítidlo s nouzovým modulem 1h, 230V/50Hz, 40W/830, 4000lm, IP40, DALI, bílé | 4 197,00 Kč | 3 | ks |  12 591,00 Kč |
| B1 | stávající nástěnné svítidlo, 230V/50Hz, 2700K, 2xE27 (max 42W) | 1 500,00 Kč | 9 | ks |  13 500,00 Kč |
| B1.1 | světelný zdroj, E27, 15W/827 | 70,00 Kč | 18 | ks |  1 260,00 Kč |
| B2 | kruhové nástěnné svítidlo s výměnnými zdroji LED, 230V/50Hz, 2xE27, max 75W, 2700 K, IP40, bílé | 2 897,00 Kč | 12 | ks |  34 764,00 Kč |
| B2.1 | světelný zdroj, E27, 15W/827 | 70,00 Kč | 24 | ks |  1 680,00 Kč |
| C1 | směrovatelný přisazený LED světlomet 230V/50Hz, 50W/830, 4000cd, VWF (>70°), IP66, IK07, šedý | 16 072,00 Kč | 47 | ks |  755 384,00 Kč |
| C2 | směrovatelný přisazený LED světlomet 230V/50Hz, 50W/830, 4000cd, VWF (>70°), IP66, IK07, černý, s přizpůsobením pro montáž na stávající zavěšenou konstrukci | 16 072,00 Kč | 20 | ks |  321 440,00 Kč |
| C2.2 | atypický úchyt na stávající konstrukci | 2 700,00 Kč | 20 | ks |  54 000,00 Kč |
| LAx.y | lineární LED modul, 230V/50Hz, 15W/m/830, 1500lm/m, IP40, včetně příslušenství | 1 900,00 Kč | 28,3 | m |  53 770,00 Kč |
| R1 | napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 150W, DALI, SELV, MM, B10/4ks, IP20, I | 1 953,00 Kč | 4 | ks |  7 812,00 Kč |
| R2 | napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 18W, SELV, MM, B10/20ks, IP20, I | 875,00 Kč | 3 | ks |  2 625,00 Kč |
| DALI/x | DALI ovládací prvek | 3 173,00 Kč | 8 | ks |  25 384,00 Kč |
|  | kabely CYKY-J 5x1,5 | 10 500,00 Kč | 1 | kpl |  10 500,00 Kč |
|  | jistič C 3x10A | 700,00 Kč | 2 | ks |  1 400,00 Kč |
|  | jistič C 1x10A | 200,00 Kč | 23 | ks |  4 600,00 Kč |
|  | stykač 4 - pólový, 25A | 750,00 Kč | 2 | ks |  1 500,00 Kč |
|  | stykač 2 - pólový, 20A | 750,00 Kč | 3 | ks |  2 250,00 Kč |
|  | stykač 1 - pólový 20A | 500,00 Kč | 10 | ks |  5 000,00 Kč |
|  | distanční ventilační vložka stykače, šířka 9 mm | 150,00 Kč | 15 | ks |  2 250,00 Kč |
|  | výměna stykačů a jističů, doplnění ventilačních vložek v rozváděčích RP-SK1, RP-SK2, RP-SK3 | 13 500,00 Kč | 1 | kpl |  13 500,00 Kč |
|  | demontáž a montáž směrových svítidel | 450,00 Kč | 47 | ks |  21 150,00 Kč |
|  | demontáž a montáž směrových svítidel ve výšce nad 5m | 650,00 Kč | 20 | ks |  13 000,00 Kč |
|  | demontáž a montáž lineárních svítidel | 300,00 Kč | 72 | ks |  21 600,00 Kč |
|  | demontáž a montáž nástěnných svítidel | 300,00 Kč | 21 | ks |  6 300,00 Kč |
|  | demontáž stávajících svítidel a montáž LED modulů | 350,00 Kč | 28,3 | m |  9 905,00 Kč |
|  | doprava | 5 000,00 Kč | 1 | kpl |  5 000,00 Kč |
|  | úklid, likvidace starých svítidel, režie | 11 000,00 Kč | 1 | kpl |  11 000,00 Kč |
|  | příplatek za postupnou montáž v návaznosti na využití sálů | 9 000,00 Kč | 1 | kpl |  9 000,00 Kč |
|  | revizní zpráva elektro | 8 000,00 Kč | 1 | kpl |  8 000,00 Kč |
|  | dokumentace skutečného provedení | 7 500,00 Kč | 1 | kpl |  7 500,00 Kč |
|  | nastavení osvětlení | 9 500,00 Kč | 1 | kpl |  9 500,00 Kč |
|  | **Celkem položky bez DPH** |  |  | **1 599 724 Kč** |

Strana 1 z 1