číslo smlouvy objednatele:SDL/OREG/276/24

číslo smlouvy zhotovitele: 24-266

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace a o poskytnutí licence k projektové dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

Článek I

Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem:	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 	70890650

DIČ:	CZ70890650

zastoupený:	MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.., České Budějovice

číslo účtu:		199783072/0300

jako „objednatel“

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1434

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zastoupený: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

při elektronickém podpisu zastoupen Ing. Monikou Benešovou na základě plné moci ze dne 1.7.2024

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 5904041/0100

jako „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace bouracích prací – Areál Letiště České Budějovice“ tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a o poskytnutí licence k projektové dokumentaci (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III.

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a způsobem stanoveným zadávacími podmínkami veřejné zakázky, včetně její přílohy č. 1, a touto smlouvou, pro objednatele provést projektovou dokumentaci bouracích prací – Areál Letiště České Budějovice (dále jen „dílo“) a poskytnout objednateli součinnost při výběru dodavatele bouracích prací. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- Dílo má následující části a rozsah:

- Projektová dokumentace bouracích prací

Bude zpracována projektová dokumentace pro demolici všech stávajících objektů vč. rozpočtu a výkazu výměr.

Požadované výstupy: 3x v tištěné formě, 2x v digitální podobě (flashdisk), a to jak ve formátu PDF, tak i v otevřeném formátu (dwg, doc, xls). Výstupy nutné ke získání povolení jsou součástí celkové ceny díla.

- Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou s objednatelem písemně odsouhlasovány.

- Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- § 36 a § 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

- § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou, nebo příslušným prováděcím právním předpisem zákona č. 283/2021 Sb.,

- splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro projektovou činnost ve výstavbě, nebo příslušným prováděcím právním předpisem zákona č. 283/2021 Sb.,

- vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel na návrh zhotovitele

- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu stavebního zákona,

- doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných 
k získání povolení odstranění staveb, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků,

- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení

- vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP.

2.2 Provádění inženýrské činnosti a zajištění povolení odstranění stavby (demoliční výměr).

Zhotovitel bude pro zhotovitele provádět nezbytnou inženýrskou činnosti za účelem obstarání pravomocného demoličního výměru a zajistí vydání pravomocného demoličního výměru příslušným stavebním úřadem.

Článek IV.

Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace.

Zadávací podmínky veřejné zakázky – Příloha č.1

Článek V.

Doba plnění

- Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

  - Dodání řádně provedené projektové dokumentace bouracích prací dle čl. III bod 2.1 smlouvy do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o demoliční výměr dle čl. III bod 2.2 smlouvy do 60 dnů po dodání řádně provedeného čistopisu projektové dokumentace bouracích prací.

  - Předání demoličního výměru (objednatel je srozuměn s existencí správních lhůt pro vydání povolení).

- Připadne-li konec doby uvedené v bodech 1.1 a 1.2 na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem doby plnění nejbližší příští pracovní den.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

- Termínem splnění díla podle bodu 1.1 se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

- Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

  - dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,

  - dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

- Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

Článek VI.

Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

- Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.

- Po předání díla dle čl. III bod 2.1 smlouvy si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).

- O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

- identifikační údaje obou smluvních stran

- předmět plnění

- počet ks paré předávané dokumentace

- datum a podpis obou smluvních stran

- Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

Článek VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

- Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel je zejména povinen

- provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

- dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a dotčených orgánů,

- provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

- účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

- písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,

- Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.

- Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny (výrobní výbor) pro řízení prací podle této smlouvy, a to nejméně jednou za 14 dní po celou dobu trvání projekčních prací. Nebude-li dohodnuto 
v konkrétním případě jinak (např. odsouhlasené využití videokonferenčního přenosu), proběhnou konzultace v sídle objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce objednatele kontrolovat  
a revidovat zejména postup projekčních a inženýrských prací a akceptovat zvolené řešení, případně pracovní verze vybraných výstupů. Akceptace části dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy objednatel trval přes písemné upozornění zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu bouracích prací. Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele.

- Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud bezprostředně souvisejí s předmětem plnění.  Na výzvu objednatele poskytne zhotovitel také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy.

- Zhotovitel vytvoří přehledný systém zapůjčené dokumentace z archivu objednatele pro rychlou orientaci. Vrácení zapůjčené dokumentace provede zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání hotové dokumentace dle čl. V.1.1. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty,  které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě

- Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Článek VIII.

Cena za dílo pro část B

  - Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace bouracích prací 					3 146 000,00 Kč

Cena za výkon inženýrských činností a součinnost při

Výběru zhotovitele Stavby podle čl. VIII. odst. 3 smlouvy

Uvedená cena je za 100 hodin					   130 000,00 Kč

zajištění vydání demoličního výměru				   312 000.00 Kč

Cena bez DPH                                  				3 588 000,00 Kč

DPH 21 %                                          				   753 480,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH	  			    	4 341 480,00 Kč

  - Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.

  - Za poskytování součinnosti při výběru dodavatele bouracích prací se sjednává pro zhotovitele hodinová sazba odměny ve výši 1 300,00 Kč bez DPH (1 573,00 Kč včetně DPH), v rozsahu max. 100 hodin.

  - Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

  - Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek IX.

Platební podmínky

  - Zálohy se neposkytují.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za části díla:

- po předání řádně provedené dokumentace bouracích prací je objednatel oprávněn fakturovat částku ve výši 75 % z ceny uvedené v čl. VIII. bod 1

- po zajištění inženýrské činnosti podáním žádosti o vydání demoličního výměru je objednatel oprávněn fakturovat částku ve výši 15 % z ceny uvedené v čl. VIII. bod 1

- po vydání/předání a nabytí právní moci demoličního výměru je objednatel oprávněn fakturovat 10 % z ceny uvedené v čl. VIII. bod 1

4.   Odměnu za poskytování součinnosti při výběru dodavatele bouracích prací je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení poskytování součinnosti.

5.   Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

6.   Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 00000000 (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 60869054 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148.

Článek X.

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 
a zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla).

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

  - Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do odstranění staveb podle předmětné projektové dokumentace.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

  - Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

  - Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.

  - Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

  - Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do doby odstranění vady.

Článek XII.

Sankční ujednání

- Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt ze strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci stavby dle projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele, Zhotovitel je však povinen objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo odevzdal včas.

- V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, za každé porušení této povinnosti.

- V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

- Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla.

- V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

9. 	Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

10. 	Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

11.	Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

Článek XIII

Odstoupení od smlouvy

  - Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

  - Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.

  - Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.

  - Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

  - Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že upustí od záměru odstranění staveb, k čemuž se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené 
s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy.

  - V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

Článek XIV.

Další ujednání

  - Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí 
správní orgán svým rozhodnutím či jiným úkonem a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

  - Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických:

Ing. Ivan Skalický

tel.: 386 720 243, e-mail: skalicky@kraj-jihocesky.cz.

ČÁST C

Licenční ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

- Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

- Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

- Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

- Licence je poskytována bezúplatně.

ČÁST D

Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

  - Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA předseda představenstva

- technických: Ing. Ivan Rybák, technický ředitel

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

  - Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

  - Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

  - Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Smlouva obsahuje 9 stran textu.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 857/2024/RK-92 dne 27. 6. 2024.

  - Na DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| V Českých Budějovicích dne …………….. | V ……………. dne ……………. |
| --- | --- |
| Objednatel …………………………………….. MUDr. Martin Kuba hejtman | Zhotovitel …………………………………….. Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA předseda představenstva při elektronickém podpisu na základě plné moci ze dne 1.7.2024 Ing. Monika Benešová |