DODATEK č. 1 ke smlouvy o dílo

uzavřené dne 26.02.2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kralovice

Se sídlem:	Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ: 		00257966

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Popel, starosta města, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	PB networks s.r.o.

Se sídlem:	Sedlecko 35, 338 24 Bušovice

IČ: 		06788564

DIČ: 		CZ06788564

Spisová značka: C 35727 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Petr Baborovský, jednatel, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Baborovský, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

stavbyvedoucí:

xxxxx

bankovní spojení:	FIO banka

číslo účtu:		2201373865/2010

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce vestibulu a nového přístupu do restaurace v lidovém domě v Kralovicích - 1. etapa“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č. 1. (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č.1 se týká změny v osobě stavbyvedoucího a změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

- Cena za dílo dle dodatku č.1 je stanovena na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací v souhrnné výši:

|  | Kč bez DPH | DPH 21 % | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem dle SOD | 6 275 528,61 | 1 317 861,01 | 7 593 389,62 |
| ZL č. 1 celkem | 296 246,00 | 62 211,66 | 358 457,66 |
| Cena dle dodatku č.1 celkem | 6 571 774,61 | 1 380 072,67 | 7 951 847,28 |

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 26.02.2024 zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Kralovicích dne viz elektronický podpis	V Sedlecku dne viz elektronický podpis

.............................................................	.............................................................

Ing. Karel Popel	Petr Baborovský

starosta města	jednatel společnosti

(objednatel)	(zhotovitel)