DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 061/2024-0569, uzavřené dne 12.3.2024

na akci: Dodávka a montáž klimatizace do objektu čp. 1568,

ul. J.K. Tyla, Sokolov

|  | Objednatel : |  |  | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel : |  |  | KLIMA ELEKTRON s.r.o. |
|  |  |  |  | Strahovská 170, 360 01 Karlovy Vary – Olšová Vrata |
|  |  |  |  | IČO: 26392844, DIČ: CZ26392844 |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujícím: |  |  |  |
|  | - v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se mění:. 2.3.2; Dokončení : 08/2024. |
|  | - bod č. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje:. 3.1.2; Dodávka a montáž ochranné klece pro klimatizační jednotku, která měna být upevně- na na stěnu objektu, avšak po zjištění skladby stěny bylo rozhodnuto o umístění v prostoru zadního vstupu do objektu.. - v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění:. 4.1.1; Pro předmět plnění dle bodů 3.1.1 a 3.1.2 do 31. srpna 2024.. |
|  | - v bodě č. V. CENA se mění: |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 a 3.1.2 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 2 105 249,- (dvamilionyjednostopěttisícdvěstěčtyřicetdevět 00/100 Kč) bez DPH |  |  |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 25. června 2024

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti | Ing. Pavel Nuc prokurista společnosti |