|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | tel. x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  |  | fax x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mapujme s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příkop 843/4 |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60200 |  |  |  | Brno |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 17949157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ17949157 |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  |  | vyřizuje |  |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  |  | xxx |  |  |  |  | / |  |  |  | 19.6.2024 |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2024/1113/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 12. 06. 2024 u vás objednáváme zpracování jednostupňové DSP v náležitostech DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr na akci Odpočinková zóna a park na ulici Velehradská, Kroměříž. Rozsah činností: viz cenová nabídka ze dne 12. 06. 2024, geodetické zaměření stávajícího stavu, zpracování projektové dokumentace, zpracování rozpočtu a výkazu výměr, realizace výrobních výborů (min 3 výrobní výbory), případné představení projektu zadavateli. Termín realizace : zpracování do 5 měsíců od akceptace objednávky Cena: 203.280,- Kč vč. DPH (168.000,- Kč bez DPH) Fakturace proběhne po protokolárním převzetí projektové dokumentace. Splatnost faktury 21 dnů od předání faktury objednateli. Příloha: cenová nabídka ze dne 12. 06. 2024 Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |