## DODATEK č. 3

## ke smlouvě o dílo č. SML2023-037-INV497 zhotovitele

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

Věžový vodojem Horní Nětčice

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

- ve věcech technických: 	Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený          	: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: 	Ing. Robert Roh, technický ředitel

IČ			: 42866456

DIČ			: CZ42866456

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 675 211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  (dále jen „zhotovitel“)

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2023-037-INV497 na akci: „Věžový vodojem Horní Nětčice“, z důvodu zdlouhavého projednání vstupů na pozemky s jejich vlastníkem

a po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 3 znění smlouvy o dílo č. SML2023-037-INV497  a dodatek č. 1 a 2 takto:

- Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

- Pravomocné povolení nového vodojemu, demolice starého, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu bude	   		 			do 30.09.2024

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML2023-037-INV497 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele                                                                	Za zhotovitel

V Přerově dne: 17.7.2024	             			V Hranicích dne: 17.7.2024

Ing. Jiří Pavlík 		Bc. Radim Žaloudek

ředitel společnosti	                                                 		jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.		VODING HRANICE, spol. s r.o.