Smlouva o DÍLO č. Z 0406/OBCH/16

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník následovně:

### Smluvní strany

#### Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

E-mailová adresa: bvk@bvk.cz

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

# IČ : 46347275

DIČ:  CZ46347275

Zastoupený Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

a

Zhotovitel:	Sensus Česká republika spol. s r.o.

Olšanská 54/3

130 00 Praha – Žižkov

E-mailová adresa: jan.pilny@sensus.com

Subjekt je zapsán  v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16626

IČ : 48114651

DIČ : CZ48114651

zastoupený: Ing. Vojtechem Červenkou, jednatelem společnosti

### Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo:

- Rozšíření současné zkušební stanice Sensus Prematest 40 Z/E-W o soustavu potrubí pro malé průtoky a opravu tohoto zařízení:

-   doplnění zařízení o novou nastavovací větev s hmotnostním průtokoměrem,

-   bezkontaktní vypouštění nádrže na váze,

-   Software + Hardware update,

-   výměna izolace systému potrubí za vylepšenou izolaci,

-   výměna izolace nádrže,

-   10 ks – mezikus vyhřívaný (trubka v trubce) – doplnění vyhřívaných mezikusů pro

dosáhnutí lepších teplotních vlastností a napojení těchto mezikusů na existující

čerpadlo,

-	výměna systému ohřevu a termostatického řízení udržování teploty na zařízení s digitálním nastavením a zobrazením ukazatele teploty,

-   základní údržba zařízení – bez materiálu,

-   zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy,

-   zkušební zařízení bude schopné vykonávat zkoušky podle ČSN EN ISO 4064, při

dodržení podmínek uvedených v této normě.

  - Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu.

### Místo plnění

  - Místem plnění je:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Jana Svobody 830/12, 614 00 Brno,

kontaktní osoba p. Svoboda – tel. 602 327 982.

### Doba plnění

  - Dílo dle bodu 2. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 120 dnů od podepsání Smlouvy o dílo.

#### Součinnost při provádění díla

  - Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla v následujícím rozsahu:

- přístup do prostor místa plnění.

#### Požadavky na způsob provedení díla

  - Zhotovitel je povinen se řídit při provádění díla pokyny objednatele.

#### Cena plnění

#### Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla specifikovaného pod bodem 2. této smlouvy je stanovena ve výši 703 121,00 Kč bez DPH.

#### K celkové ceně bude připočítána DPH v platné výši.

  - Smluvní cena je včetně balného, dopravy, montáže a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a návodu k obsluze v českém jazyce. Zaškolení obsluhy probíhá v délce 2 dnů v místě provozu zařízení a školení je určeno pro 5 osob.

#### Předání díla

  - O dokončení a předání díla objednateli vyhotoví smluvní strany předávací protokol. Konečné převzetí díla bude vázané na vydání osvědčení o funkční zkoušce.

Funkční zkouška zařízení bude vykonána ČMI Brno. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat a technicky pomáhat při této zkoušce. Jestliže vznikne potřeba upravit nějakou část zařízení, zhotovitel provede tyto úpravy bezplatně. Funkční zkoušku zařízení v ČMI zajišťuje objednatel.

- Platební podmínky

  - Smluvní cena bude objednatelem hrazena na základě  faktury - daňového dokladu zhotovitele (dále jen „faktura“), kterou zhotovitel vystaví podle předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla.

  - Faktura bude vystavena se splatností jednadvaceti (21) dnů ode dne doručení faktury zhotovitele objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí (3) den po jejím odeslání. Za rozhodující se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu.

  - Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

  - V případě prodlení ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

  - Adresa pro doručování faktur a písemností: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

- Záruka za jakost

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

  - Zhotovitel poskytne na dodané zboží a práce provedené dle bodu 2 smlouvy záruku v trvání 48 měsíců od předání díla.

- Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

  - že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)

  - zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO;

  - že bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen.

- Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje:

  - uhradit zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu za provedené služby;

  - poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.

- Platnost smlouvy, odstoupení, výpověď, sankce

  - V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním dohodnutého termínu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele

- prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 15 dnů.

- Dodatky a změny smlouvy

  - Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí  nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

- Ostatní ujednání

  - Smluvní strany souhlasí, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně uvádí, že smlouva

neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být

uveřejněny.

  - Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe , a která je umístěna na internetových stránkách společnosti  www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu:  ethics@suez-env.com.

  - Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou.

  - Zhotovitel předá v průběhu plnění díla, minimálně 1x za měsíc a/nebo při předání díla objednateli doklady, prokazující předání relevantního odpadu k dalšímu nakládání nebo k likvidaci oprávněnému subjektu. Doklady budou obsahovat následující informace:

- - druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu)

- - množství odpadu

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

  - Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Brně, dne ……………..	                                   V Praze, dne……………….

Za objednatele:					Za zhotovitele:

| ………………………… | ………………………… |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Miroslav Nováček předseda představenstva | Sensus Česká republika spol. s r.o. Ing. Vojtech Červenka jednatel společnosti |