Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.05.2024

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

- Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

se sídlem: J. A. Komenského 328/2, 736 01 Havířov – Město

zastoupena: PhDr. Petrem Šimkem

IČO: 62331558

DIČ: CZ 62331558

bankovní spojení: Komerční banka Havířov, a. s.

číslo účtu: 19-3500190297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: PhDr. Petr Šimek, tel.: 736 682 590

(dále jen „objednatel“)

- FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně

zastoupena: Rudolfem Becíkem - jednatelem

IČO: 25396293

DIČ: CZ25396293

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-3585740277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18310

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Rudolf Becík, tel.: 596 522 322

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1.	Smluvní strany uzavřely dne 29. 05. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava dlažby“.

2.	V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provedení stavebních prací a kvalitnímu dokončení díla.

3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s nutností odstranění většího rozsahu nesoudržného betonového podklad, který byl zjištěn po vybourání dlaždic a teraca. S tím souvisí větší rozsah bouracích prací, větší množství stavební sutí a její odvoz na skládku. Dále je nutné provést větší rozsah podlahové stěrky.

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění, a to díky tomu, že zvolený materiál je rychle schnoucí s rychlým vytvrzením.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací  		  1 035 660,72 Kč bez DPH

- Cena sjednaných méněprací		 -242 550,00 Kč bez DPH

- Hodnota změny dodatku celkem	793 110,72 Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH		   1 686 030,52 Kč

DPH ve výši 21%	   354 066,41 Kč

Cena včetně DPH	   2 040 096,93 Kč

IV.
Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 05. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	rozpočet VCP a MNP

Příloha č. 2:	Změnový list č.1

V Havířově dne 						V Havířově dne

…………………………………				………………………………….

za objednatele						za zhotovitele