DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 25.3.2024 na provedení díla „Stavební úpravy MěÚ Bruntál – podatelna a informační kancelář“.

I.

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	XXXXX

- ve věcech technických:	XXXXX

XXXXX

- ve věcech realizace stavby:	Stavební úpravy MěÚ Bruntál – podatelna a informační kancelář

bankovní spojení:			Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

datová schránka – ID:		c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.,

se sídlem: 			Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

IČ / DIČ:				26876574/CZ26876574

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	XXXXX

- ve věcech technických:	XXXXX

registrace:			Firma je registrovaná v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 41068

bankovní spojení:			43-19690267/0100

telefon / fax:			(+420) 739 521 535

e-mail:				info@jurcik-stavebnictvi.cz

datová schránka – ID:		dj3b2hk

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

II.

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 25.3.2023 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

1.	Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1.287.173,58 Kč (slovy jeden milion dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých padesát osm haléřů) bez DPH..K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

nově zní:

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1.706.518,19 Kč (slovy jeden milion sedm set šest tisíc pět set osmnáct korun českých devatenáct haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               	   1.287.173,58 Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 1			                +  419.344,61 Kč

Cena smluvní bez DPH	                                                                  	   1.706.518,19 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle VCP a MNP - Krycí listy soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP a MNP - Krycí listy soupisu prací