DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 111/2024-0234, uzavřené dne 16.4.2024

na akci: Výměna RTN a vodoměrů v objektu čp. 1568, ul. J.K. Tyla, Sokolov

| Objednatel : |  |  | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o., Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ : CZ25216741 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel : |  |  | TOREMA, spol. s r.o. |  |  |
|  |  |  | Gagarinova 1934, 356 01 Sokolov IČO: 25226631, DIČ: CZ25226631 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10564 |  |  |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |  |  |  |  |
|  | - bod č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se mění: |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | Dokončení : 09/2024 |  |  |  |
|  | - bod č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 30. září 2024. |  |  |  |
|  | Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny. |  |  |  |  |
|  | Sokolov 28. června 2024 Za objednatele:; Za zhotovitele:. Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti.; Ing. Petr Mašek jednatel společnosti. |