SMLOUVA O DÍLO

Název: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim

IČ 60103264

Adresa realizace díla:

Dětský domov se školou

Čáslavská 624

537 01 Chrudim

(dále jen jako ,,Objednatel" na straně jedné)

a

Název Michal Šeda

IČ 76215814

Sídlo Čs.armády 829, Chrudim, 537 01

(dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva")

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: Dodávka a motáž podlahových krytin a doplňků dle přiloženého rozpočtu (dále jen ,,Dílo") a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy. Dílo bude realizováno ve dvou etapách: 1 etapa – 2x třídy (08/214; 08/215)

2 etapa – 1x třída (08/306)

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 146 173,44 Kč včetně 12% DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú xxxxxxxxxxxxxx, do čtrnácti dnů od předání a převzetí jednotlivých etap Díla.

V případě změny výměr a tedy i množství dodaných materiálů, bude po oboustranné dohodě cena navýšena na základě písemného dodatku smlouvy.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že celkové Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.12.2024.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, což se zavazuje objednatel bez zbytečného odkladu učinit.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Chrudimi dne 26. 7. 2024                          V Chrudimi dne 26. 7. 2024

..........................................................                   ........................................................

Objednatel                                                            Zhotovitel