DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O dílo

# ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0515/23

# ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 841/KBFU/007/2023

Stavba SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:				Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby			xxxxxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby			xxxxxxxxxxxx

Technický dozor: 					xxxxxx

Tel.:						xxxxxx

E-mail:						xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Společnost Most Napajedla

Správce společnosti: 				STRABAG a.s.

Sídlo:	       					Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Zápis v obchodním rejstříku:	 			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO:	 					60838744

DIČ: 						CZ60838744

Zastoupený: 					Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista

Bankovní spojení:	 				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. ú. 5061885001/2700

Druhý společník:					FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:						Mlýnská 68, Brno, 602 00

Zápis v obchodním rejstříku:				Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO:						25317628

DIČ:						CZ25317628

Zastoupený:					Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Třetí společník:					STRABAG Silnice a.s.

Sídlo:						Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Zápis v obchodním rejstříku:				Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

IČO:						45359041

DIČ:						CZ45359041

Zastoupený:					Ing. Martin Bašár, předseda představenstva

Ing. Lukáš Přibyl, místopředseda představenstva

jako společníci společnosti s názvem „Společnost Most Napajedla“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 27. 6. 2023.

Korespondenční adresa: 				Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s. č.účtu: 131-0212080217/0100

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxx

Stavbyvedoucí:					xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxx

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- Smluvní strany spolu dne 12. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0515/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 113 025 663,16 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 902 484,09 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 113 928 145,25 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 001 Demolice mostu ev. č. 49725-1

Při kontrole dokladů o vybouraném železobetonu bylo zjištěno jeho větší množství, než předpokládal rozpočet. Prověření podkladů ukázalo, že místo předpokládaných nosníků I-62 Šefčík byly při výstavbě mostu použity nosníky I-67, které mají větší průřez, a tudíž i větší objem betonu. Dále byly zjištěny i probetonávky mezi čely nosníků a mezer mezi nosníky nad úložnými prahy. Veškerý vybouraný železobeton bude odvezen na skládku.

- Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem					113 928 145,25Kč

DPH 21 %						  23 924 910,92 Kč

Cena celkem vč. DPH 					137 853 058,17 Kč

(slovy jednostotřicetsedmmilionůosmsetpadesáttřitisícepadesátosm korun českých, 17/100)

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- Přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

| Ve Zlíně dne 26.7.2024 | V Olomouci dne 25.7.2024 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel – správce společnosti: |
| Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. | STRABAG a. s. |
| …………………………………….…………………………………….. Ing. Bronislav Malý, ředitel | ………………………………………….. …………………………………………… Ing. Jan Hýzl Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. prokurista prokurista V Brně dne 19.7.2024 Zhotovitel – druhý společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ……………………………………………………………. Ing. Pavel Borek, člen představenstva V Praze dne 22.7.2024 24.7.2024 Zhotovitel – třetí společník: STRABAG Silnice a.s. ……………………………………………. ……………………………………………. Ing. Martin Bašár Ing. Lukáš Přibyl předseda představenstva místopředseda představenstva |