Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ev.č. objednatele : SD/2023/1226/1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR:	nezapsané v OR

zastoupen:	JUDr. Marek Řeháček, tajemník

Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

ve věcech smluvních:	 JUDr. Marek Řeháček, tajemník; Ing. Martina Vacková vedoucí KT

ve věcech technických:	Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Marcela Kořínková, správce budov MMJN, Bc. Václav Kotek, vedoucí odd. správy nebytových objektů

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu:	121-451/0100

telefon: 	483 357 111 infolinka

Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Kořínková Marcela 770 199 905

dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:	LEBEDA Liberec s.r.o.

sídlo:	Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

korespondenční adresa:	Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ:	19594500

DIČ:	CZ19594500

zápis v OR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872

zastoupen: 	Radek Lebeda , jednatel

ve věcech smluvních:	Radek Lebeda, jednatel

ve věcech technických:	Radek Lebeda, jednatel		:

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:	327071871/0300

telefon:	+420 724 586 239

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

2.

Předmět dodatku

2.1.

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v čl. 4 smlouvy.

Text odstavce 4.1 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1

Termín zahájení prací:			26.března 2024

Dokončení prací do:			05. srpna 2024

Doba plnění je maximálně 12 týdnů s přerušením na dobu 7 týdnů v termínu od 16. 4. 2024 do 3. 6. 2024.

Objednatel se zhotovitelem se vzájemně dohodli na přerušení stavby ve výše uvedeném termínu, kdy probíhala oprava navazujících instalací, jejichž havarijní stav byl odhalen při demontážích původních rozvodů vody, kanalizace a topného systému v rámci díla.

3.

## Závěrečná ustanovení

3.1.

Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.

3.2

Obě smluvní strany si dodatek řádně přečetly a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 24.6.2024	dne: 28.6.2024

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

____________________________________	_______________________________

Ing. Martina Vacková, 	Lebeda Radek

Vedoucí odboru kancelář tajemníka	jednatel

____________________________________

JUDr. Marek Řeháček

tajemník

__________________________________

Za věcnou správnost:

Bc. Eva Peukertová

Vedoucí oddělení vnitřní správy