DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 7. 2016

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

- Se sídlem: 	tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná

- Zastoupena:	RNDr. Ivou Sandriovou, ředitelkou školy

- IČ:	13644254

- DIČ:	CZ13644254

- Bankovní spojení: 	KB Karviná

- Číslo účtu: 	22331-791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Ivo Durčák, vedoucí provozu,

- (dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma		   MADT a.s.

- Se sídlem:	Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

- Zastoupena:	Ing. Janem Wachtarczykem, předsedou představenstva

- IČ:                        	25819909

- DIČ:                     	CZ25819909

- Bankovní spojení:	ČSOB Orlová

- Číslo účtu:            	168591297/0300

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1976

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Siuda,

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je odstranění havárie střechy tělocvičny Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná, IČ 13644254.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

- Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací (výkazu výměr), který je přílohou tohoto dodatku.

- V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena díla a lhůta plnění.

III.

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací 962.022,47 Kč bez DPH, DPH 21% je 202.024,71 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.164.047,18 Kč.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  	4.298.999,47 Kč

DPH 21%	902.789,88 Kč

cena celkem včetně DPH 	5.201.789,35 Kč

- Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny rozsahu díla dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku, se mění lhůta plnění v čl. IV odst. 1 smlouvy z „30 dnů“ na „120 dnů“.

IV.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Karviné dne 4. 8. 2016                                              V Orlové dne 4. 8. 2016

| za objednatele RNDr. Iva Sandriová ředitelka školy |  | za zhotovitele Ing. Jan Wachtarczyk předseda představenstva MADT a.s. |
| --- | --- | --- |