Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 1015-2023-537207 ze dne 19. 9. 2023

- (KoPÚ Újezdec u Mělníka, 14/2023-537100)

# SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Pobočka Mladá Boleslav

Gabriela Poláková, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 569 830, +420 725 950 114

E-mail: r.hanzik@spucr.cz, g.polakova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) GEPARD s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a. s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 1015-2023-537207 ze dne 19. 9. 2023 (pomocná evidence KPÚ: 14/2023-537100) mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEPARD s. r. o.

I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. výše uvedené smlouvy byly zpřesněny skutečné měrné jednotky a celková výměra řešeného území, která nyní činí 290,4181 ha a plocha upravovaného území bez neřešených pozemků činí 288,6287 ha. V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele ze dne 17. 7. 2024 o vyhotovení dodatku č. 1, dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | MJ | počet MJ dle SoD | cena za MJ bez DPH v Kč | cena bez DPH dle SoD v Kč | Skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 272 | 500 | 136 000 | 291 | 145 500 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 132 | 2 400 | 316 800 | 121 | 290 400 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 7 | 4 000 | 28 000 | 6 | 24 000 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 272 | 500 | 136 000 | 291 | 145 500 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 272 | 500 | 136 000 | 291 | 145 500 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 270 | 800 | 216 000 | 289 | 231 200 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 270 | 900 | 243 000 | 289 | 260 100 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 272 | 550 | 149 600 | 291 | 160 050 |
| Celkem |  |  |  |  | 1 364 400 |  | 1 402 250 |

a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „CENA DÍLA“, odstavec číslo 3.1. takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 774 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 774 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 160 050,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 709 750,00 Kč |

| DPH 21% | 359 047,50 Kč |
| --- | --- |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 068 797,50 Kč |

Vzniklé více práce (71 250,- Kč) a méně práce (33 400,- Kč) jsou v absolutní hodnotě 104 650,- Kč, tj. dochází ke změně 6,26 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

II.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 1015-2023-537207 ze dne 19. 9. 2023 (pomocná evidence KPÚ: 14/2023-537100) se nemění.

IV.

V rámci systemizace Státního pozemkového úřadu došlo ke dni 1. 7. 2024 ke zrušení Pobočky Mělník sloučením s Pobočkou Mladá Boleslav. Z toho důvodu dochází k úpravě kontaktních údajů objednatele a osob zastupujících objednatele v technických záležitostech.

V.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- VI.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 29.07.2024		Datum: 26.07.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec u Mělníka vč. částí k. ú. Chlumín a Zálezlice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 | 31.3.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 291 | 500,00 | 145 500,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 121 | 2 400,00 | 290 400,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 6 | 4 000,00 | 24 000,00 | 31.1.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 31.1.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 291 | 500,00 | 145 500,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 291 | 500,00 | 145 500,00 | 15.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 774 900,00 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 289 | 800,00 | 231 200,00 | 30.4.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 130 | 350,00 | 45 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 38 | 2 000,00 | 76 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 289 | 900,00 | 260 100,00 | 31.3.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 48 | 2 500,00 | 120 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 774 800,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 291 | 550,00 | 160 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 160 050,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 774 900,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 774 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 160 050,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 709 750,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 359 047,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 068 797,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEPARD s. r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 29.07.2024 |  |  |  | Datum: 26.07.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Tomáš Krátký |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |