DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 261-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

Uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek

Kontaktní údaje:

Adresa: 	Nádražní 1988, 397 01 Písek

Tel.: 	+420 725 919 787

E-mail: 	pisek.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení firem: GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Reprezentant sdružení:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupená:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID datové schránky:	u2u8efa

Bankovní spojení:	Oberbank AG

Číslo účtu:	7300002050/8040

DIČ: 	CZ26042452

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz

se sídlem xxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981, DIČ: xxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Článek I.

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.03.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dědovice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

# Čl. II

# Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek (MJ) u Hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Změna vyplynula při realizaci zakázky na základě podaných žádostí vlastníků. Na základě dosud podaných žádostí vlastníků o provedení vytyčení vlastnických hranic jejich pozemků dochází k navýšení počtu měrných jednotek z původních 10 MJ na 12 MJ, tzn.:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:	10

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 000 Kč

- nový rozsah MJ:	12

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 14 400 Kč

- zvýšení o 2 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 2 400 Kč

Celkem zvýšení ceny bez DPH o 2 400 Kč.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ Dědovice je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně termínu dokončení celku 3.7. Vytyčení pozemků po zapsané DKM, z důvodu nevhodnosti vytyčení pozemků ve vegetačním období, a to následovně:

- Původní termín:	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru      nemovitostí

- Nový termín:	31.10.2024

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  | 650 900,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  | 332 600,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  |  | 92 950,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  | 14 400,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  | 1 090 850,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  | 229 078,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  | 1 319 928,50 Kč |

# Článek IV.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Dědovice – Dodatek č. 7.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: Písek

Datum: 29.07.2024		Datum: 29.07.2024

elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jan Plavec

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel

Ing. Josef Honz
	člen sdružení

	Místo: Lnáře
	Datum: 29.07.2024

___________________________
	Ing. Josef Honz

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Dědovice - Dodatek č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 000 | 9 000 | 31. 10. 2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 4 500 | 22 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 146 | 1 000 | 146 000 | 31. 10. 2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 2 500 | 347 500 | 31. 10. 2018 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100bm | 2 | 8 000 | 16 000 | 30. 9. 2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 16 | 2 400 | 38 400 | 31. 10. 2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 143 | 200 | 28 600 | 30. 11. 2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 143 | 300 | 42 900 | 30. 6. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 650 900 | 30. 9. 2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 142 | 500 | 71 000 | 28. 2. 2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 16 | 2 000 | 32 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 31 | 500 | 15 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 500 | 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 142 | 800 | 113 600 | 31. 10. 2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 50 000 | 100 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 332 600 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 143 | 650 | 92 950 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 92 950 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 12 | 1 200 | 14 400 | 31. 10. 2024 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 14 400 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 650 900,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 332 600,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 92 950,00 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 14 400,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 090 850,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 229 078,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 319 928,50 Kč |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |
| 2 V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku. |  |  |  |  |  |  |