Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „Objednatel“)

a

ARCHEON Stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném - C 363932/MSPH Městský soud v Praze

se sídlem: Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9

IČO: 607 53 013, DIČ: CZ60753013

zastoupený: oprávněná osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

- jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

- dodatek č. 1

- ke smlouvě 3010H1230023

- ze dne 19. 12. 2023

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany dne 19. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

- čl. VI. odst. 1 se mění a nově zní takto:

Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele

1 343 900,- Kč bez DPH, DPH 21% = 282 219, celkem 1 626 119,- včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetšesttisícstojedenáct korun českých).

Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku

380 719,90 Kč bez DPH, DPH 21% = 79 951,18 Kč celkem 460 671,08 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: čtyřistašedesáttisícšestsetsedmdesátjedna korun českých osm haléřů).

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnový list ZL 1 sjednaná pevnou cenou ve výši:

1 724 619,90 Kč bez DPH, DPH 21% = 362 170,18 Kč celkem 2 086 790,08 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: dvamilionyosmdesátšesttisícsedmsetdevadesát korun českých osm haléřů).

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

Přílohy: ZL 01

| V Českých Budějovicích, dne 24.7.2024 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel | V Českých Budějovicích, dne ………………………………………….. ARCHEON Stavby s.r.o. xxxxxxxxx |
| --- | --- |