Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Přechod pro chodce s odvodněním

v ulici Pod Areálem

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Městská část Praha - Štěrboholy

Sídlo:				Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

IČO: 				00231371

Zastoupený:		Františkem Ševítem, starostou

Osoba oprávněná jednat:	ve věcech smluvních:	František Ševít

ve věcech technických: Jan Čikara

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:		Pražské silniční stavby s.r.o.

Sídlo: 		U starého stadiónu č.ev. 2094/11, 153 00 Praha 5 - Radotín

IČO:		01410806

DIČ:		CZ01410806

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		115-1732480227/0100

Zastoupený:		Josefem Černým, jednatelem společnosti

Zápis v OR:		Městský soud v Praze, spisová značka C 205440

Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních:	Josef Černý

ve věcech technických:	Josef Černý

dále též „zhotovitel“.

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Přechod pro chodce s odvodněním v ulici Pod Areálem“ (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II.

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

  - Dílo a závazek jeho provedení

    - Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo v podobě stavební úpravy v ulici Pod Areálem, spočívající především ve vybudování nového místa pro přecházení. Předmětem je mj. částečné rozebrání konstrukce vozovky, rozebrání obrubníků, odstranění stávající konstrukce chodníků a další činnosti dle závazných dokumentů.

    - Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla.

    - Dílo bude předáno jako celek.

2.2	Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1	Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

  - Závazné dokumenty

2.3.1	Technická definice díla a podmínky jeho provádění jsou závazně stanoveny touto smlouvou, její přílohou Výkaz výměr a dokumentací pro společné povolení, zpracovanou Ing. Jiřím Bieglem, Karlovarská 299/6, 161 00 Praha 6, IČO: 14959054, případně dalšími součástmi nabídky zhotovitele a informacemi a podklady, které byly předloženy objednatelem v zadávacím řízení (společně dále též „Závazné dokumenty“).

2.3.2	Změny podoby definovaného díla nebo změny podmínek jeho provádění mohou být provedeny, pouze pokud takovou změnu připouští tato smlouva.

2.3.3	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.

  - Změna závazků ze smlouvy

2.4.1	Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2	Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.4.3	Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4	Dle povahy přípustné změny bude přípustná změna provedena v souladu s touto smlouvou, a to změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

2.5	Místo provádění díla

2.5.1	Místem provádění díla je Praha – Štěrboholy, ulice Pod Areálem, p.č. 349/128, v k. ú. Štěrboholy.

2.5.2	Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je úřad Městské části – Praha 10 – Štěrboholy. Může jím být též jiné místo dle určení objednatele.

III.

Cena díla

3.1	Cena nejvýše přípustná

3.1.1	Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy.

3.1.2	Cena díla je stanovena ve výši 394.164,62 Kč bez DPH.

3.1.3	Cena je stanovena na základě přílohy Výkaz výměr.

3.1.4	Případné modifikace předmětu plnění nebo smlouvy s vlivem na nabídkovou cenu jsou přípustné pouze za splnění podmínek dle čl. 2.4 této smlouvy.

3.2	Cena celková

3.2.1	Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla zhotovitelem, odměnu, náklady za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré činnosti zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

3.2.2 	Součástí ceny díla jsou dále veškeré náklady na případnou ostatní projekci, vedení díla, dokumentaci díla, zařízení a potřebné instalace.

3.2.3	Cena díla zahrnuje též náklady na pokrytí rizika, záruk, daní, dávek, poplatků, pojistného a zisku zhotovitele.

IV.

Platební podmínky

4.1	Fakturace

4.1.1	Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.

4.1.2	Fakturace zhotovitele proběhne ve dvou fakturách.

-	První fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně zpětně za řádně provedené práce v prvním celém kalendářním měsíci prací, a to na základě zjišťovacího protokolu, příp. obdobného dokumentu, ve kterém objednatel schválí množství a jakost provedených prací.

-	Druhou a konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a v případě převzetí s vadami a nedodělky ve smyslu této smlouvy poté, co objednatel protokolárně potvrdí odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

4.2	Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

4.2.1	Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.2.2	V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není založena na dokladech a podmínkách dle čl. 4.1.2 této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

4.2.3	Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.

4.3	Bezhotovostní platby

4.3.1	Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

4.4	Zálohy

4.4.1	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

V.

Lhůty provádění díla

5.1	Zahájení provádění díla

5.1.1	Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Nezahájí-li zhotovitel v této lhůtě práce, bude za první den doby provádění díla považován 3. pracovní den od doručení písemné výzvy objednatele. O dni zahájení provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat.

5.1.2	Doba provádění díla v místě plnění je stanovena v max. rozsahu 60 kalendářních dnů od zahájení prací dle čl. 5.1.1 této smlouvy.

5.1.3	Doba provádění díla je stanovena výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času nezbytného pro převzetí díla objednatelem.

5.2	Předávací řízení

5.2.1	Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení předávacího řízení a to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením.

5.2.2	Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření všech prvků, technologií a jiných součástí díla.

5.2.3	Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence vad a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad a nedodělků předaného díla.

5.3	Vyklizení prostor provádění díla a úklid

5.3.1	Zhotovitel je povinen nejpozději následující den po dni dokončení díla vyklidit prostor provádění díla a tento prostor opustit.

5.3.2	Zhotovitel je v rámci vyklizení prostoru provádění díla povinen provést běžný úklid místa provádění díla, tj. takový úklid, který umožní fungování místa provádění díla ve standardním režimu.

VI.

Úprava termínů plnění

6.1	Přípustnost úprav

6.1.1	Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.

6.1.2	Příslušná úprava termínu plnění jednotlivých prací nebo celková úprava doby plnění bude považována za změnu závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy.

6.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

6.2.1	Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění.

6.2.2	Současně je zhotovitel povinen bezodkladně předložit veškeré další relevantní informace, týkající se zejm. možných následků překážek plnění a navrhnout řešení těchto následků.

6.3    Předpoklad přípustnosti změn

6.3.1	Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném rozsahu.

6.4    Druhy přípustných změn

6.4.1	Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné pouze pro následující případy:

6.4.1.1	Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem s výjimkou:

- prodlev způsobených porušením povinností zhotovitele,

- běžných a obvyklých dob provádění kontrol či reakčních dob objednatele na zjištění zhotovitele v průběhu prací.

6.4.1.2	Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit.

VII.

Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

7.1    Odpovědnost zhotovitele

7.1.1	Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

7.1.2	Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

7.1.3	Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

7.1.4	Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

7.1.5	Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů.

7.1.6	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy.

7.1.7	Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto pokynu.

7.2    Odpovědné zadávání

7.2.1	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

7.2.2	Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

7.2.3	Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

7.2.4	Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

7.2.5	Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

7.3    Poddodavatelé

7.3.1	Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám.

7.4    Pojištění zhotovitele

7.4.1	Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 1.000.000, - Kč.

7.4.2	Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy.

VIII.

Spolupůsobení objednatele

8.1    Přístup do místa plnění

8.1.1	Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní:

-	vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,

-	uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění

překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám.

8.2    Spotřebovaná média

8.2.1	Spotřebovaná média hradí zhotovitel.

8.3    Analogie pro případ odstraňování vad

8.3.1	Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

IX.

Kontrola provádění díla

9.1  Oprávnění ke kontrole

9.1.1	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

9.1.2	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

9.1.3	Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen zajistit přítomnost osoby odpovědné za dílo na straně zhotovitele.

X.

Předání a převzetí díla

10.1  Dílo jako celek

10.1.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek.

10.2  Definice provedení díla

10.2.1	Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, Výkazem výměr a dalšími závaznými dokumenty, pokyny objednatele, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění.

10.2.2	Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

10.3  Vady a nedodělky díla

10.3.1	Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla a současně nemá právní vady.

10.4  Předávací řízení

10.4.1	K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení.

10.4.2	Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 5.2 této smlouvy.

10.4.3	K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.4.4	Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá.

10.4.5	V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 10.4.4, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů dílo nepřebírá.

10.4.6	Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.

10.4.7	Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat analogicky ve smyslu čl. 10.4.4 této smlouvy.

10.4.8	Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.

XI.

Záruky

11.1  Rozsah záruk a záruční doba

11.1.1	Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

11.1.2	Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců, a to ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků, a v případě převzetí s vadami a nedodělky ve smyslu této smlouvy poté, co objednatel protokolárně potvrdí odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

11.2  Odstranění vad díla

11.2.1	V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.

11.2.2	Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.

11.2.3	V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vady.

11.2.4	Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.

11.2.5	Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.

11.2.6	Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

12.1 Smluvní pokuty za každý den prodlení

12.1.1	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení a případ porušení povinností zhotovitele odstranit řádně a včas vady díla.

12.1.2	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 5.1 této smlouvy.

12.2  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

12.2.1	Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

12.2.2	Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

12.3  Náhrada škody

12.3.1	Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.

XIII.

Mlčenlivost

13.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti

13.1.1	Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

13.1.2	Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu se ZZVZ a ostatními právními předpisy.

XIV.

Ukončení smlouvy

14.1  Odstoupení od smlouvy

14.1.1	Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy okamžitě odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

14.1.2	Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká od počátku.

14.2  Dohoda stran

14.2.1	Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

14.2.2	V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany

vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.

XV.

Společná a závěrečná ustanovení

15.1  Spor při hodnocení kvality

15.1.1	V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce.

15.1.2	Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

15.2 	Platnost a účinnost smlouvy

15.2.1	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

15.2.2	Tato smlouva nabývá účinnosti vkladem do Registru smluv. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

15.3  Závěrečná ustanovení

15.3.1	Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.

15.3.2	Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

15.3.3	Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

15.3.4	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy: 	Výkaz výměr

Dokumentace pro společné povolení

V Praze dne ………29.07.2024…………..			V Praze dne …………17.07.2024……..

za objednatele	za zhotovitele

František Ševít, starosta	Josef Černý, jednatel společnosti