DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 22. 5. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:    			Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku:		u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Jejímž jménem jedná:			Ing. Martin Lehký, ředitel

Sídlo:					Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

IČ,DIČ:					60460580, CZ60460580

Tel., fax:					973 204 092, 973 204 090

ID datové schránky:			dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:		Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

- jednat ve věcech technických:		Bc. Tomáš Hladík, tel.: 602 106 100

Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088

e-mail: vaclav.ondruj@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:        	AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku:	      u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C19054

Zastoupený:	Ing. Ladislavem Pospíšilem

Sídlo:	Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

IČ, DIČ:	60748982, CZ60748982

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	8949890237/0100

ID datové schránky:	hk4pzb2

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ladislav Pospíšil, tel.: 777 724 601

- jednat ve věcech technických:	Zdeněk Zabloudil, tel.: 777 724 602

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 5. 2017, jejímž předmětem plnění je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci komplexní rekonstrukce kotelen na tuhá paliva v kasárnách Vícenice – budovy č. 002, 003, 004, 005. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění takto:

- Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení plnění díla:	dle čl. 12.2 Smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění díla: 	4. 10. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:     	Ve Vyškově dne:

_________________________________		  _____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	   	  	     AVOS VYŠKOV

Ing. Martin Lehký 				      měřící a regulační technika s.r.o.

ředitel 				         		    Ing. Ladislav Pospíšil

jednatel