Dodatek č.1

KE SMLOUVě O DÍLO č. 202-2024-523101

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatelem:	    Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.:	+420 727 956 365

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:                            		    GEOtest, a.s.

Sídlo:						    Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zastoupený:		                RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA,

předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Mgr. Romana Jurnečková

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxx

Bankovní spojení:				     KB, a.s., Brno – město.

Číslo účtu:					     1506621/0100

IČ/DIČ:					     46344942/CZ46344942 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 699.

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Článek I.

- Smluvní strany se dohodly na změně smluvního termínu odevzdání projektové dokumentace, z důvodu vytíženosti dotčených organů státní správy v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona a náročnosti sjednocení dat potřebných pro dokončení zpracování projektové dokumentace.

Z uvedeného důvodu se mění smlouva o dílo následovně:

Čl.III, odst. 3.1.1. :

Lhůta pro předání Díla je stanovena do: 31. 8.  2024

(Dosavadní termín 31. 7. 2024)

- Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Brně dne: 29. 7. 2024 | V Brně dne: 22. 7. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Renata Číhalová ředitelka KPÚ pro JMK Státní pozemkový úřad v z. JUDr. Jarmila Křížová | RNDr. Lubomír Klímek, MBA předseda představenstva GEOtest, a.s. |

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová