SMLOUVA O DÍLO č. 003/2016

Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

## Zhotovitel:                 Jakub Vítek

sídlem: Zlivice 22, 397 01 Písek

IČ: 735 544 81

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Jakub Vítkem         mobil: 607 987 336

email: jakubvíte.pisek@seznam.cz

Objednatel:  		Domov pro seniory Světlo

Sídlo: Drhovle 44, 397 01 Písek

IČ: 708 69 812

Zastoupená : Mgr. Miladou Chylíkovou

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle Pr, vložce 408

Bankovní spojení: 3723271/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Mgr. Milada Chylíková, ředitelka, mobil: 603 536 343,    email: reditelka@dps-svetlo.cz

Ve věcech technických: Šavrda Karel, mobil: 604 175 101

# II. Předmět plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje provést zemní práce v objektu Domov pro seniory Světlo Drhovle 44. Jedná se o úpravu a zpevnění obslužné plochy o výměře 150 m2 do hloubky 35cm u Jižní vstupní brány.

2.		Název akce: 	    „ zpevněné obslužné plochy – Drhovle“

3.  	Dílo bude vybudované za podmínek, které byly uvedeny cenové nabídce, dále bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN a budou dodrženy technologické postupy pro jednotlivé dílčí stavební práce.

4. 	Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Čas plnění

1. 	Termíny plnění předmětu smlouvy jsou následující:

- termín zahájení prací: 	19. září 2016

- termín dokončení díla: 	30. září 2016

2. 	Zhotovitel se zavazuje provést práce specifikované v článku II. této smlouvy a předat dílo objednateli nejdéle v termínu dle čl. III. odstavce 1. této smlouvy za podmínky, že atmosférická, teplotní, povětrnostní či jiná situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

3. 	Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Dřívější předání

a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

- Cena je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 16. 8. 2016.

- Specifikace prací:

- Shrnutí zeminy ve výměře 150m2 a hloubce 35cm

- Rozvezení vytěžené zeminy v areálu DS

- Navezení, zhutnění štěrkové frakce ve vrstvách – spodní vrstva ve výšce 15 cm z frakce 32/63, střední vrstva z frakce 16/32 ve výšce 15 cm a závěrečná vrstva frakce 8/16 ve výšce 5cm.

Tato cena je konečná a zahrnuje všechny náklady na realizaci díla v dohodnutém     rozsahu.

Cena bez DPH:			  	     61.157,-     Kč

21 % DPH:			     	    12. 895,-	Kč

Cena celkem včetně DPH:		                74. 052,-     Kč

3.  	Po dokončení díla bude sepsán protokol o jeho předání a převzetí viz čl.VI.

- Po předání díla bez vad a nedodělků objednateli bude zhotovitelem vystaven řádný daňový doklad -  faktura, která musí mimo jiné náležitosti obsahovat: sjednanou cenu bez DPH, částku odpovídající DPH a celkovou cenu díla.

- V případě výskytu vad a nedodělků, zjištěných při předání díla, má zhotovitel nárok na proplacení 90% z ceny díla, zbylých 10% bude objednatelem proplaceno po odstranění těchto vad a nedodělků a to do doby uvedené v předávacím protokolu o předání díla. Odstranění vad a nedodělků potvrdí objednatel písemně.

6. Zhotovitel se zavazuje řádně vystavenou fakturu zhotoviteli zaplatit na jeho bankovní účet, uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího převzetí.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1. 	Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu.

2. 	Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

3. 	Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě                         provádění díla a v okolí staveniště.

4.  	Objednatel upozorní obyvatele a zaměstnance DS Světlo na dodržování pravidel BOZP, PO v místě staveniště. Zhotovitel je povinen koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

VI. Předání díla

- O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán protokol po dokončení díla. V tomto protokolu musí obě strany potvrdit, zda byly splněny podmínky smlouvy, zejména zda dílo nevykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit do 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak, když po jejich odstranění bude sepsán a oboustranně podepsán protokol o odstranění vad a o předání a převzetí díla.

2. 	V případě vad a nedodělků zjištěných při předání díla, se dílo nepovažuje za dokončené a objednatel není povinen dílo převzít dle předchozího odstavce.

3.        V případě dalších vad, které se vyskytnou po předání bezvadného díla, se jedná o

vady díla v záruční době.

4.       Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

VII. Záruční doba – odpovědnost za vady díla

1.	Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce a to v délce 36 měsíců –

od termínu předání díla dle čl. VI. této smlouvy bez vad a nedodělků.

2.		Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich případném zjištění.

3.	Zhotovitel je povinen zkontaktovat objednatele z důvodu jeho reklamace

do 3 pracovních dnů po obdržení písemného sdělení objednatele. Vady díla budou odstraněny zhotovitelem bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiném termínu.

VIII. Závěrečné ustanovení

1. 	Smlouva je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami.

2. 	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou číslovaných písemných dodatků, které musí být řádně podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. 	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně, aby se dohodly na dalším postupu.

- Tato smlouva je vypracována ve dvojím vyhotovení, objednatel i zhotovitel si ponechají po jednom vyhotovení s platností originálu.

V Drhovli, dne 9. září 2016

.…………………………..                                            	………………………………

Mgr. Milada Chylíková					           Jakub Vítek

(objednatel)                                                                             (zhotovitel)