

NPU1002380209

NPU-420/68134/2024 WAM: 2010H1240003-1

## DODATEK Č. 1

**k příkazní smlouvě o výkonu činnosti archeologického dozoru při akci SMVS Klášter Sázava**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění (dále jen „smlouva“)

**Národní památkový ústav** státní příspěvková organizace IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený

1. PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem

**Doručovací adresa:** Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem

1. Ing. Janem Žižkou, ředitelem Územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech v Praze,

**Doručovací adresa:** Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech

Sabinova 373/5, Praha 3

**Kontaktní osoba Příkazce:** Mgr. Zdeněk Neustupný, e-mail:xxxxxx tel.: xxxxxx **(dále jen „Zástupce příkazce“)**

(dále jen „*Příkazce“)*

## a

**ARCHAIA Praha z. ú.**

zapsán v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka č. 722

IČO: 26701227, DIČ: CZ 26701227

se sídlem Vratislavova 22/20, Praha 2 - Vyšehrad, PSČ 128 00 bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu: xxxxxx

**Kontaktní osoba Příkazníka:** Vojtěch Kašpar, xxxxxx

## (dále jen „Zástupce příkazníka“)

(dále jen *„Příkazník“)*

## Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové smluvní částky v důsledku potřeby navýšení počtu hodin pro výkon činnosti archeologického dozoru a s tím související úprava předpokládaných termínů plnění činnosti Příkazníka pro Příkazce.
2. V rámci provádění zemních prací v rámci akce **SMVS 134V131000137 - NPÚ, Klášter Sázava - oprava**

**krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu** (dále jen „archeologické

práce“) provádí Příkazník výkon činnosti archeologického dozoru pro Příkazce (výkon činností Příkazníka dle tohoto dodatku dále označován jen „***archeologický dozor“***). Při zahájení zemních prací, u nichž byl vyžadován archeologický dozor, došlo postupným odkryvem zemních vrstev ke zmapování celkové situace v místě provádění zemních prací. Po důkladném vyhodnocení všech nálezových situací bylo zjištěno, že přítomnost archeologického dozoru pro zemní práce musí být podstatně delší, než se předpokládalo v původní příkazní smlouvě. Z výše uvedených důvodů proto Příkazce a Příkazník uzavírají tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2010H1240003 ze dne 11. 4. 2024.

## Termíny plnění

1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě čl. III., odst. 1 smlouvy takto:

*Příkazník je povinen provádět výkon archeologického dozoru po nabytí účinnosti této smlouvy na pokyn příkazce do doby ukončení zemních prací v rámci akce SMVS Klášter Sázava; předpokládaná doba provádění zemních prací je* ***červenec - srpen 2024****.*

## Odměna Příkazníka

1. Smluvní strany se z důvodu pokračující realizace zemních prací dohodly na navýšení rozsahu pro výkon archeologického dozoru, a to:

- na navýšení počtu hodin pro výkon archeologického dozoru o 160 hodin více.

1. Smluvní strany se tedy dohodly na úpravě čl. V., odst. 2. smlouvy takto:

*Celková smluvní odměna za výkon archeologického dozoru nesmí přesáhnout částku* ***151 040,- Kč bez DPH****. Příkazce si vyhrazuje nevyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění, což bere Příkazník na vědomí a prohlašuje, že nebude uplatňovat náhradu škody nebo ušlého zisku, nedojde-li k vyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění.*

1. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Příkazce. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté

omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

1. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne [viz datum el. podpisu]

%PODPIS%

………………………………………….. podpis Příkazce

PhDr. Petr Hrubý

ředitel NPÚ ÚPS v Ústí nad Labem

V Praze dne [viz datum el. podpisu]

%PODPIS%

.

……………………………… podpis Příkazce

Ing. Jan Žižka

ředitel NPÚ ÚOP Středních Čech

V Praze dne [viz datum el. podpisu]

%PODPIS%

# .

……..................................

Datum:

podpis Příkazníka

Mgr. Vojtěch Kašpar

ředitel ARCHAIA Praha z. ú.