	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
	MTc-stav, s r.o.



Smlouva o dílo
uzavřená v souladu ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.

I. Smluvní strany

Objednatel:

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
se sídlem Koliště 7, 602 00 Brno
Zastoupen: předsedou představenstva Pavlem Dvořákem a místopředsedkyní představenstva
       Mgr. Luborou Bednaříkovou
IČ:
60713330
DIČ:
CZ60713330
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 4214054379/0800

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 5828
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:

Název firmy
MTc-stav, s.r.o.
se sídlem 

Slunečná 4, 634 00 Brno
Zastoupen:

  Ivan Trunečka, jednatel společnosti
IČ:


  255 38 543
DIČ:


  CZ699002617
Bankovní spojení:
  KB, a.s., č.ú.: 27-9623140297/0100
Zapsán v 
                     OR odd. C, vložka 31646
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje zhotovit dílo s názvem „Revitalizace skladových prostor – Lužánecká 2a, Brno“, a to za dodržení a splnění níže uvedených podmínek, které jsou pro zhotovitele podpisem této smlouvy pro plnění předmětu této smlouvy závazné a není oprávněn se od nich bez předchozího písemného souhlasu objednatele odchýlit, a to:

a) podmínek stanovených touto smlouvou,
b) podmínek výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané ve smyslu ust. § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, mimo tento zákon, s názvem „Revitalizace skladových prostor – Lužánecká 2a, Brno“, dle výzvy objednatele k podání nabídky ze dne 13.6.2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále též jen jako „výběrové řízení“),
c) projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Davidem Hoffmannem, zodpovědný projektant, BPI GROUP, s.r.o., Valchařská 35/6, 614 00 Brno, která byla součástí výběrového řízení (dále též jen jako „projektová dokumentace“),

d) podmínek uvedených v nabídce zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále též jen jako „nabídka“),   
e) závazného položkového rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen v rámci nabídky a který tvoří přílohu č. 3. této smlouvy, přičemž se zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 2621 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. zaručuje, že rozpočet dle tohoto bodu je úplný (dále též jen jako „rozpočet“),

(dále společně též jen jako „dílo“), a to tak aby bylo dílo bylo předáno objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. IV. této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem sjednaným čl. VII této smlouvy a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem sjednaným čl. V. a VI. této smlouvy. 

Předmětem plnění zhotovitele, tj. dílem, se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje tato smlouva, výběrovým řízením, projektovou dokumentací, nabídka a rozpočet včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Do díla jsou zahrnuty i ty práce a dodávky zhotovitele, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat k řádné a včasné realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno s odbornou péčí tak, aby v průběhu provádění prací nevznikla objednateli jakákoliv újma.
3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, a to buď osobně prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo prostřednictvím třetích osob, které byly zhotovitelem pověřeny k provedení díla (dále též jen jako „subdodavatelé“). Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla pouze takové subdodavatele, které uvedl v nabídce. Zhotovitel není oprávněn zadat realizaci celého díla jako subdodávku (a to i různým subjektům) nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen osobně, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců, provést zejména tyto části díla: viz specifikace ve výkazu výměr. Zhotovitel plně přebírá nebezpečí i jakékoli podstatné změny okolností, které může nastat po uzavření této smlouvy. Smluvní strany výslovně potvrzují, že právo podle § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. zhotoviteli nevzniká, tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny díla ani zrušení smlouvy.
III. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy, tj. místem realizace díla, je areál společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., na adrese Lužánecká 2a, Brno, (dále též jen jako „místo plnění“).
2. Od okamžiku předání místa plnění, jak je tento popsán v čl. III. odst. 1. této smlouvy, jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci či subdodavatelé, povinni realizovat dílo v místě plnění tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku objednatele.
IV. Termíny plnění

1. Objednatel se zavazuje předat místo plnění zhotoviteli k realizaci díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. O předání a převzetí díla zhotovitelem bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, jehož součástí bude fotodokumentace stavu místa plnění před zahájením realizace díla dle této smlouvy. Fotodokumentaci opatřenou údajem o datu pořízení, pořídí pověřená osoba objednatele a zhotovitele při předání místa plnění a tyto uloží na vhodném datové nosiči a případně vytiskne a přiloží ke svému vyhotovení oběma smluvními stranami podepsaného předávací protokolu, s čímž smluvní strany souhlasí a přiložené fotografie se tímto stávají součástí předávacího protokolu. 
2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, dokončit a bez vad a nedodělků předat objednateli, tj. dílo provést, nejpozději do 15. 11. 2017. Při předání a převzetí díla bude postupováno dle čl. VII. této smlouvy.    
3. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě dřívějšího plnění. Ustanovení čl. VII. odst. 3. této smlouvy se použijí obdobně. 
4. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli ve smluveném termínu. Termín k předání díla je závazný.
V. Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel obapolně dohodli konečnou cenu za zhotovení díla, která činí částku celkem ve výši 1.566.020,- Kč (slovyjedenmilionpětsetšedesátšestisícdvacet korun českých), kdy tato je určena dle rozpočtu (dále též jen jako „cena díla“). Uvedená cena díla je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Smluvní strany se seznámily s rozpočtem, přičemž se zhotovitel zaručuje, že je tento úplný a případné chybějící položky jsou zohledněny v cenách zbývajících položek. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zohledňuje existenci všech nutných činností k provedení díla. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, a to i nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla podstatně ztížila. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. a ust. § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla, ani pokud rozsah nebo nákladnost práce na díle má za následek překročení rozpočtu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla, i když se objeví potřeba dalších prací k dokončení díla. Na výši celkové ceny díla nemá vliv ani změna termínů provedení Díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak

2. K ceně díla bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění díla vynaloží (včetně bourání, dopravy, naložení, odvozu a uložení odpadu na skládku, poplatků za uložení odpadů, materiálu, lešení, atd.). Objednatel není povinen k náhradě jakýchkoliv nákladů spojených s realizací díla dle této smlouvy, s čímž zhotovitel souhlasí. 
4. V případě, že bude dle sdělení zhotovitele nutno k řádné realizaci díla provést vícepráce nad rámec prací uvedených v rozpočtu nebo další vícepráce požadované objednatelem na rámec prací uvedených v rozpočtu (dále též jen jako „vícepráce“), je zhotovitel před započetím s prováděním víceprací tyto projednat s objednatelem a začít tyto provádět až po udělení písemného souhlasu objednatelem s provedením víceprací ve formě písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami společně na jedné listině, ve kterém si smluvní strany dohodnou rozsah požadovaných víceprací, termíny zhotovení díla a provedení víceprací a výši ceny za provedení víceprací a jejího způsobu placení. Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv vícepráce bez písemného souhlasu objednatele ve formě výše uvedené, vyjma víceprací, které nesnesou odkladu a jejich neprovedení by mohlo na díle či místě plnění způsobit škodu, v takovém případě zhotovitel objednateli oznámí nutnost provedení víceprací ústně osobně, telefonicky nebo e-mailem na některý z kontaktů uvedených v čl. XI. odst. 5. této smlouvy pověřeného k jednání ve věcech technických a smluvních, přičemž bez prodlení po provedení víceprací zahájí smluvní strany jednání o dodatku k této smlouvě, ve kterém sjednají rozsah a cenu víceprací, obdobně jak je uvedeno výše. Zhotovitel bere na vědomí, že mu nevzniká nárok na zaplacení provedených víceprací v případě, že neuzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě, ve kterém sjedná rozsah a cenu víceprací, neboť k takovémuto provedení víceprací nebyl objednatelem udělen souhlas.    
VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli na adresu sídla objednatele do 15 dnů po prokazatelném předání a převzetí díla daňový doklad k ceně díla, který bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a dle účetních předpisů se splatností 30 dní ode dne řádného doručení objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu bude:

· protokol o předání a převzetí bezvadného a úplného díla, podepsaný zástupcem objednatele a zhotovitele,
a
· čestné prohlášení zhotovitele, že nemá dluhy vůči svým subdodavatelům, kteří se podíleli na plnění díla, pokud takových bylo a byli objednateli oznámeni v nabídce,
(dále též jen jako „daňový doklad“).
2. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených náležitostí, má právo objednatel vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětovného doručení řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

3. Zhotovitel bude vždy při vystavování daňových dokladů postupovat v souladu s ustanovením §26, § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle účetních předpisů.
4. Objednatel prohlašuje, že použije díla pro svoji ekonomickou činnost.
VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit nejméně 3 dny předem objednateli datum a hodinu, kdy řádně zhotovené a provedené dílo předá objednateli, přičemž při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka předávaného díla. K převzetí díla je objednatel oprávněn přizvat i další osoby dle svého uvážení. 
2. Dílo je provedeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, je bezvadné, úplné a je předáno. 
3. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“. V případě, že dílo bude vykazovat zjevné vady, které bránící či nebránící užívání díla, či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít a podepsat předávací protokol. V takovém případě je zhotovitel povinen bezodkladně nejpozději do 15 ti dnů ode dne marného pokusu o předání díla dle předchozí věty, dílo řádně zhotovit a dokončit, tj. jej uvést do bezvadného stavu. O dodatečnou 15 ti denní lhůtu dle předchozí věty se však neprodlužuje lhůta k předání díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy, marným uplynutím lhůty k předání díla se tak zhotovitel bez dalšího dostává do prodlení s plněním jeho povinností dle této smlouvy podstatným způsobem.
4. Součástí díla a Protokolu o předání a převzetí díla jsou předané doklady v českém jazyce, a to zejména 
· zápisy o prověření prací zakrytých během realizace díla (pokud není uvedeno ve stavebním nebo montážním deníku)
· doklady o ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého činností zhotovitele

· návody k obsluze a údržbě

· záruční listy

· reklamační řád, pokud jej zhotovitel vydal, spolu se seznamem osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možno nahlásit reklamovanou vadu.

5. Za objednatele dílo převezme osoba oprávněná jednat ve věcech technických, která se prokáže pověřením zhotovitele.
6. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele až po zaplacení ceny za dílo, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.

7. Smluvní strany se dohodly, v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet zhotovitele (dle §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), provede objednatel platbu za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

VIII. Záruka za jakost díla
1. Zhotovitel se ve smyslu ust. § 2619 ve spojení s ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku zavazuje, že technologie užité při zhotovování díla a stavební části díla budou způsobilé k použití pro účel, pro který byly zhotovitelem zhotoveny pro objednatele, tj. pro účel vyplývající zejména z této smlouvy a restauračního záměru, a dále z obecných zvyklostí, a že si zachovají všechny své obvyklé vlastnosti, a to:
· u technologií použitých při zhotovování díla po dobu 2 let, a 
· stavebních částí díla po dobu 5 let, 
vždy od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy. 

2. Uplatňování práv ze záruky za jakost a odpovědnosti za vady objednatelem u zhotovitele se řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem. V případě, že zhotovitel vydal reklamační řád, tento předá objednateli spolu s dílem, pokud jej vydá během záruční doby, neprodleně jej objednateli zašle na adresu jeho sídla. Smluvní strany se však dohodly, že jakékoliv ustanovení reklamačního řádu odchylující se od právní úpravy v neprospěch objednatele, není pro objednatele závazné a nemá vůči němu žádné účinky, takové ustanovení je ve vztahu mezi smluvními stranami bez dalšího nahrazeno platnou právní úpravou.  
3. Záruční doba dle čl. VIII. odst. 1. této smlouvy neběží po dobu, po kterou nemohou být dílo nebo jeho část užívány k účelům, k nimž byly určeny, a to z důvodu existence vady.
4. Ujednáním záruky nejsou vyloučena práva z vad díla.

IX. Sankční ujednání 

1. V případě, že cena díla nebude, za podmínky řádně vystaveného a řádně doručeného daňového dokladu k ceně díla, zaplacena zhotoviteli do dne splatnosti takového daňového dokladu, může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení. Tímto není dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 2. této smlouvy. 
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla, tj. v termínu dle čl. IV. této smlouvy nepředá objednateli bezvadné, úplné a řádně zhotovené dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

3. Nepředá-li zhotovitel objednateli spolu s dílem úplnou a řádnou dokladovou část vztahující se k dílu, jak je tato zejména specifikována v čl. VII. odst. 4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokladů. Předání nepravdivých či neúplných dokladů zhotovitelem není řádným předáním dokladů dle věty první tohoto odstavce. Po dobu prodlení s předáním dokladové části vztahující se k dílu je zhotovitel rovněž vedle smluvní pokuty dle věty první tohoto odstavce povinen hradit veškeré náklady spojené s údržbou a provozem díla. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.

5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do sedmi dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně, a to buď prostřednictvím doručovatele poštovních zásilek na adresu sídla povinné smluvní strany uvedené ve veřejném rejstříku či datovou schránkou na adresu uvedenou v seznamu držitelů datových schránek. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že adresát zásilku obsahující výzvu na adrese sídla nepřijme, uloženou zásilku si nevyzvedne, z této adresy se odstěhoval, na této adrese bude neznámý, či adresa uvedená ve veřejném rejstříku bude nedostatečná, či bude doručovatelem uveden jiný důvod, pro který se zásilka vrátí zpět odesílateli, pak 10. dnem po odeslání zásilky, je zásilka bez dalšího doručena. V případě, že bude výzva zaslána datovou zprávou, pak 10. dnem po odeslání datové zprávy je výzva bez dalšího doručena.  
X. Povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu článku II. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním bezvadného a úplného díla objednateli v místě plnění. 

2. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí, bez vzniku nároku na jejich náhradu objednatelem, zneškodnění, uložení a odvoz tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a to včetně případného balení odpadu či umístění a zajištění nádob na vzniklý odpad.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění veškerých prací při zhotovování díla dodržovat platné právní předpisy, platné směrnice dle ČSN a projektové dokumentaci, a při realizaci díla užít pouze takový druh materiálu odpovídající platným směrnicím dle ČSN a projektové dokumentaci. 

4. Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré provozní předpisy související s předmětem této smlouvy a předpisy platné pro pobyt v areálu a provozech objednatele, zejména s provozním řádem krematoria a kolumbária. Se zněním těchto předpisů bude zhotovitel seznámen před předáním místa plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, přičemž podpisem předávacího protokolu o převzetí místa plnění prohlašuje, že se s těmito předpisy seznámil, k nim nemá výhrad a zavazuje se bez dalšího dodržovat všechny pokyny, zásady a zákazy těchto řádů. V této souvislosti objednatel upozorňuje zejména na povahu provozu objednatele, pietu místa a nutnost dodržovat a zachovávat pietu místa, zejména provádět hlučné práce mimo konání smutečních obřadů, jejichž rozpis na po předchozí písemné žádosti poskytne objednatel zhotoviteli. Dále je zhotovitel povinen zejména zabránit emisím a imisím do okolí, které by zasahovaly do běžného provozu všech zařízení objednatele nacházejících se v místě plnění či v jeho bezprostřední blízkosti a obtěžovaly zákazníky objednatele a účastníky smutečních shromáždění v místě plnění.   
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci či subdodavatelé byly seznámeny s veškerými právními předpisy, normami ČSN, předpisy a provozními řády objednatele, a to před zahájením prací na díle, a zavazuje se zajistit, aby tyto byly ze strany výše uvedených třetích osob dodržovány. V případě, že dojde při realizací díla k porušení povinností plynoucích z právních předpisů, předpisů a provozních řádů objednatele či jiných souvisejících nařízení, které se zhotovitel zavázal při realizaci díla dodržovat, některým z jeho zaměstnanců či subdodavatelů, je za takové porušení a případný vznik škody bez dalšího odpovědný zhotovitele nehledě na to, kdo se porušení dopustil.  

6. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 5b., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Zhotovitel prohlašuje, že má zpracován předpis upravující problematiku na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při realizaci díla, zejména v případě použití zdvihacího zařízení v souvislosti s realizací díla, a současně prohlašuje, že s tímto předpisem a všemi problematikou dotčenými právními předpisy před zahájením prací na díle seznámil své zaměstnance a subdodavatele, a zavazuje zajistit, aby výše uvedené předpisy byly těmito osobami dodržovány. 
7. Zhotovitel zajistí, aby materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrožovaly bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se v místě plnění případně v jeho bezprostřední blízkosti.
8. V případě použití stroje (autojeřáb, stavební elektrické vrátky, stavební výtahy, atd.), zhotovitel je povinen seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními, které mají vliv na bezpečnost práce.

9. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí zajistit před zahájením provádění díla všem svým pracovníkům, kteří se budou účastnit provádění díla u objednatele, školení BOZP a PO.
10. Zhotovitel zajistí svým pracovníkům vybavení ochrannými prostředky a na dostupném místě lékárničku pro případ první pomoci v místě plnění. 

11. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za případné škody vzniklé na majetku objednatele či třetích osob při zhotovování díla a to až do doby převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bez dalšího objednateli či třetím osobám nahradit případnou škodu vzniklou na jejich majetku v souvislosti s realizací díla, a to i v případě, že tato byla způsobena jeho zaměstnanci či subdodavateli, a bere na vědomí, že objednatel není odpovědný za případné újmy vzniklé na zdraví či majetku jakýchkoliv třetích osob, způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní, a to buď nedodržením právních předpisů či z jiných právních důvodů, s čímž zhotovitel souhlasí a zavazuje se na první výzvu objednatele převzít a vypořádat (zaplatit) všechny případné nároky, které by třetí osoby vznesly proti objednateli v souvislosti s újmou na jejich zdraví či majetku v souvislosti s realizací díla.
12. Zhotovitel předá objednateli seznam osob a RZ automobilů, na jehož základě může být povolen vstup či vjezd do areálu Pohřební a hřbitovní služby Brna, a.s. a do místa plnění té které osobě či vozidlu, a to bezodkladně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že do doby než dojde k předání výše uvedeného seznamu, nebudou osoby či vozidla do areálu objednatele vpuštěna, zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy o dobu, co mu nebyl umožněn vstup do areálu objednatele a do místa plnění pro nesplnění povinnosti k předání výše uvedeného seznamu.
13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi omezeními spojenými s prováděním díla, zejména ročním obdobím, charakterem provozu objednatele, nároky na dodržování limitů hluku, zvýšené nároky vyvolané pietou místa, a to před uzavřením této smlouvy a zohlednil je ve výši ceny uvedené v čl. V. této smlouvy a v nabídce, stejně jako v termínu (lhůtě) pro provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy. 
14. V případě, že bude ke zhotovování díla užito pozemků třetích osob, je zhotovitel povinen platně sjednat a zajistit zábor těchto pozemků, a to vždy na náklad a nebezpečí zhotovitele, bez vzniku nároku na náhradu nákladů objednatelem.   

15. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení díla (určí místo odběru elektrické energie, vody z přístupných míst a poskytne potřebné podklady k provedení díla). Veškeré energie zajišťuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovitel, v případě nemožnosti vyřízení přímého odběrního místa na jméno zhotovitele přeúčtuje v samostatném daňovém dokladu spotřebu energií objednatel, a to dle skutečné spotřeby a skutečně placených cen, a tento zašle zhotoviteli bezodkladně po obdržení vyúčtovaní od všech dodavatelů energií užitých při realizaci díla. Přílohou daňového dokladu bude vždy příslušné vyúčtování dodavatele energie, které je účtována zhotoviteli. 
XI. Ostatní ujednání

1. Během provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškerá bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích, tak aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců objednatele, kteří vykonávají pracovní činnost v blízkosti místa plnění předmětu díla, stejně jako zákazníků objednatele či účastníků smutečních ceremoniálů. Místo plnění díla musí být na náklad zhotovitele, bez vzniku nároku na jeho náhradu objednatelem, zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob a musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, atd.). Současně nesmí být dotčen provoz objednatele v místě provádění díla.
2. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 2 dnů po obdržení výzvy zhotovitele k provedení prověření. Bez provedení prověření objednatelem není zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla, které by mělo za následek zakrytí provedených prací. V případě, že objednatel bude v prodlení s provedením prověření dle tohoto odstavce, prodlužuje se o dobu kontroly lhůta k provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 2. této smlouvy. O provedené kontrole bude objednatelem a zhotovitelem sepsán a podepsán zápis s uvedením data proběhlé kontroly.    
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla pověřenými pracovníky. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit objednatelem pověřeným pracovníkům technologické postupy jednotlivých prací.
4. Příjmy z případného prodeje druhotných surovin (např. šrot), vzniklé při provádění předmětu díla, jsou příjmy objednatele.
5. Zhotovitel sděluje, že pověřuje prováděním díla následující osoby:
6. Objednatel prohlašuje, že níže uvedené osoby jsou za objednatele oprávněny na základě samostatného pověření jednat ve věcech:

a) technických (zejména kontrola provádění díla, převzetí díla, vícepráce apod.):        Ing. Aleš Strážnický, tel. č. 602789971, email: mtc-stav@mtc-stav.cz
b) smluvních (podepisování této smlouvy, jednání o změně smlouvy, dodatcích, vícepráce, apod.): Ivan Trunečka, tel. č. 543255892, email: mtc-stav@mtc-stav.cz
c) BOZP: Petr Čermák, tel. č. 602543652, email: mtc-stav@mtc-stav.cz
XII. Ukončení smlouvy

1. Tento smluvní vztah může být vedle zákonem stanovených důvodů ukončen taktéž písemným odstoupením jedné nebo druhé strany od této smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení povinností plynoucích té které smluvní straně z této smlouvy. Odstoupit může smluvní strana pouze co do budoucích plnění, tj. plnění, které nebyly doposud poskytnuty. 
2. Za podstatné porušení smluvní strany považují bez dalšího zejména prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 15 dní, dále nedodržení závazků zhotovitele uvedených v čl. II. a X. této smlouvy. Podstatným porušením je také to, když zhotovitel porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy, nebo obecně závazných předpisů a zhotovitel v 15 ti denní objednatelem lhůtě ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli způsobem uvedeným v čl. IX. odst. 5. této smlouvy nezjedná nápravu, tj. nepočne řádně a včas plnit své smluvní a zákonné povinnosti.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody. Odstoupení je účinné jeho doručením druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. IX. odst. 5. této smlouvy. Odstoupit může kterákoliv ze smluvních stran kdykoliv během trvání smlouvy po vzniku nároku na odstoupení.
4. V případě, že dojde k odstoupení během realizace díla se smluvní strany dohodly, že do 5 ti dnů ode dne doručení odstoupení předá zhotovitel doposud zhotovenou část díla, postupem uvedeným v čl. VII. této smlouvy, přičemž se podrobně popíše stav zhotovování díla, který bude smluvními stranami odsouhlasen a který bude podkladem pro vyúčtování ceny doposud zhotovené části díla zhotovitelem.
5. Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních (daňových) záznamů po dobu 10 - ti let od skončení realizace díla, nejméně však do konce roku 2027    
XIII. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že má on i jeho subdodavatelé sjednáni v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

2. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy je povinen zhotovitel sjednat alespoň ve výši 50.000.000,-Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby dle čl. VIII. této smlouvy.

3. Ve vztahu k subdodavatelům je jejich povinnost dle tohoto článku splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.
5. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání objednatele i kdykoliv v průběhu provádění díla. 

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků této smlouvy.
2. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje předcházející ujednání ať písemná či ústní. Obě smluvní strany prohlašují, že tato listina zachycuje obsah jejich ujednání a smluvní strany tak určují obsah této smlouvy. Obě smluvní strany považují podpisem této smlouvy tuto za uzavřenou. Pokud smluvní strany ve skutečnosti neujednaly jakoukoliv náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, neboť obě smluvní strany výslovně prohlašují, že by tuto smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti. Dosažení shody o jakékoliv náležitosti, která není obsahem této smlouvy, není pro žádnou smluvní stranu předpokladem uzavření smlouvy

3. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
4. Podpisem této smlouvy zhotovitel bere na vědomí, že Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona 340/2015 Sb. 
Smluvní strany se dohodly, že společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.
Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., s výjimkou:
Zhotovitel nesouhlasí se zveřejněním/poskytnutím těchto údajů ze smlouvy:
a) kontaktních údajů zástupců zhotovitele uvedených v článku XI. této smlouvy,
b) době plnění, uvedené v článku IV. této smlouvy,
c) ceně plnění, uvedené v článku V. této smlouvy,
d) přílohy č. 1 až 3 této smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že shora uvedené skutečnosti považují navzájem za obchodní tajemství a zavazují se vůči sobě uchovávat obchodní tajemství druhé strany v tajnosti.
Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou.
Zhotovitel bere na vědomí, že Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.

5. Pro všechny úkony z této smlouvy si dohodly smluvní strany této smlouvy písemnou formu. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

6. Smluvní strany se dohodly, že si budou vzájemně poskytovat nutnou součinnost s plněním na základě této smlouvy v takové míře, která je nezbytná, tj. bez součinnosti druhé smluvní strany by se plnění stalo dodatečně nemožným.
7. Účelem této smlouvy je provedení díla, kterým je „Revitalizace skladových prostor – Lužánecká 2a, Brno“ v místě plnění zhotovitelem.

8. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci díla, a k této povinnosti je povinen smluvně zavázat i subdodavatele. Zhotovitel odpovídá za porušení této povinnosti subdodavateli. 
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních smluv stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

10. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – 
Podmínky výběrového řízení objednatele
Příloha č. 2 – 
Nabídka zhotovitele
Příloha č. 4 – 
Rozpočet
Odchylná ujednání v textu smlouvy mají přednost před zněním v přílohách. V případě rozporu v textu příloh platí přednost v pořadí podle číslování příloh (Příloha č. 1 má nejvyšší prioritu).
	V Brně dne 17.7.2017
	
	V Brně dne 17.7.2017

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:


	Pavel Dvořák
	
	Ivan Trunečka

	předseda představenstva 
Mgr. Lubora Bednaříková

Místopředseda představenstva
	
	jednatel společnosti


	
	
	


PAGE  
Strana 12 (celkem 12) smlouvy Smlouva o dílo 


