Dodatek č. 1

k uzavřené Smlouvě o dílo

na provedení díla – předmětu veřejné zakázky s názvem „Malířské a lakýrnické práce pro Domov mládeže“.

Organizace:	Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42

jednající:	Mgr. Lada Sojková, ředitelka organizace

se sídlem:	Lovosická 42/439, 190 00 Praha 9

IČ:	00638706

tel: 	286 003 111

dále jako „objednatel“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:		BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o.

jednající: 				Jan Furch, jednatel společnosti

se sídlem:				Na Rovinách 278/46, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČ:		25615211

tel:		2 41 41 41 41

dále jen jako „dodavatel“ na straně druhé

(Objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne

17. 06. 2024 (dále jen „smlouva“), kterým se upravuje čl. IV. Smluvní cena za dílo.

## Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení dodavatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. smlouvy. Změna se týká stavebních víceprací, které nebyly zahrnuty do předmětu plnění zakázky dle zadávací dokumentace, nicméně charakter zakázky vyžadoval jejich provedení s dopadem na smluvní cenu za dílo. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Na základě Změnového listu č. 1

Popis změny, technického řešení:

Jedná se o vícepráce, viz Změnový list č. 1.

Zdůvodnění změny:

Jedná se malířské a lakýrnické práce, které zadavatel opomněl zahrnout dom předmětu zakázky v zadávací fázi zakázky.

Změna ceny díla:

Celkem +75.598,- Kč bez DPH.

Článek IV. Smluvní cena za dílo

Článek IV. Smluvní cena za dílo, odstavec 1 se mění a upravuje takto:

Celková cena díla v rozsahu dle této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

| Cena za dílo bez DPH | 759.923,00 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 1 | 75.598,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 835.521,00 Kč |

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

- V ostatním zůstává Smlouva o dílo na provedení díla ze dne 17. 06. 2024 v platnosti beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Praze dne 23. 07. 2024.

Za objednatele:					    Za dodavatele:

…………………………………………		    …………………………………………