Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

………6/2024..……………………….                                                      	                        ………………………………..

Smlouva o dílo

Dodatek č.1

Objednatel

| Objednatel: | Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., |
| --- | --- |
| Sídlo: | Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín |
| IČ: | 25914685 |
| DIČ: | CZ25914685 |
| Číslo účtu: | 27-3168240247/0100 |
| Bankovní spojení: | KB Opava |
| Zastoupena: | Ing. Petrem Schimánkem, jednatel |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Petr Schimánek, jednatel |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | p. Petr Schimánek |
| dále jen „objednatel“ |  |

a

Zhotovitel

| Zhotovitel: | SUBLAND-TECH s.r.o. |
| --- | --- |
| Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 33483 |  |
| Sídlo: | Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice |
| IČ: | 285 92 611 |
| DIČ: | CZ28592611 |
| Číslo účtu: | 230460029/0300 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| Zastoupeno: | Jiřinou Blaškovou, jednatelkou |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Jiřina Blašková, jednatelka |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí |
| dále jen „zhotovitel“ |  |

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

###### 1.	DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

###### 1.1.	Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení obnovy:

Oprava kanalizační stoky DN 300 na ul. Ostravská

###### podle projektové dokumentace zpracované společností AQUA STAVBY s.r.o., v lednu 2024 a položkového výkazu výměr (ROZPOČTU)

1.2. 	Předmět díla dále se mění a doplňuje:

"Při stavbě vznikly tyto nepředvídatelné změny :

Změna č.1) Z důvodů kolize z vodovodním potrubím, bude nově opravovaná část kanalizace posunuta do chodníku. Proto bude chodník rozebrán v celé šířce, staré obrubníky budou nahrazeny novými, dlažba bude znovu položena a částečně nahrazena novou. Tato změna  vyžaduje náklady na více práce ve výši  252 630,50- Kč bez DPH."

Změna č. 2) Samotná doby pokládky kanalizace trvala, kratší dobu, proto bude odečtena doba náhradního čerpání, délka protlaku byla dle skutečnosti 11 m a nevznikly náklady na zábor pozemku.                                                                                                    Tyto změny jsou  méně práce ve výši : - 32 555,- Kč bez DPH

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením občanského zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto :

4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

1 570 295,92,- Kč bez DPH

Cena dodatku č.1                                                    220 075,50 - Kč  bez DPH

Cena díla celkem                                                 1 790 371,42 - Kč  bez DPH

Podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je pro tento smluvní vztah uplatněn režim přenesení 	daňové 	povinnosti s tím, že objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

17.1.	Ostatní veškerá ujednání ze smlouvy o dílo ze dne 11.3.2024 zůstávají nezměněna a platná.

V Hlučíně  dne  25.7.2024                                                                                                                  V Darkovicích dne 25.7.2024

Ing. Petr Schimánek                   	                            Jiřina Blašková, jednatelka

za   Objednatele			         za Zhotovitele