Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 797/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: S-22/2023

Název díla:

“Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice a Oprava a rekonstrukce
Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost

sídlo:	Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	00565679

DIČ:	CZ00565679

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

- změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy

v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněných soupisů prací změn závazku ze dne 07.03.2024 a 02.07.2024,

- změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací. Mění se:

- Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněných soupisů prací změn závazku ze dne 07.03.2024 a 02.07.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.

- Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.: původní znění:

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV

SO 01 PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)

SO 02 PB - Kamenná dlažba (oprava)

SO 03 PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)

SO 04 PB - ŽB zeď u mostu (oprava)

SO 05 LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)

SO 06	LB - Kamenná dlažba (oprava)

SO 07	Kácení (oprava)

SO 08	Náhradní výsadba

SO 09	Havarijní profil (oprava)

VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

VON2 Vedlejší a ostatní náklady (investice)

z toho:

oprava (SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 06 + SO 07 + SO 09 + VON1):

18 554 069,36 Kč bez DPH

investice (SO 05 + SO 08 + VON2):	3 983 506,96 Kč bez DPH

Celkem (Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV):

22 537 576,32 Kč bez DPH

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

SO 01	Doplnění kamenného záhozu

SO 02	PB- Kamenná rovnanina

SO 03 LB - Kamenná rovnanina v oblouku

SO 04 LB - Kamenná rovnanina u skladových budov

SO 05 LB - Zaústění přítoku

SO 06	Havarijní profil

SO 07	Náhradní výsadba

VON	Vedlejší a ostatní náklady

Celkem (Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice):

10 770 266,53 Kč bez DPH

Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:

(Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV a Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice)

33 307 842,85 Kč bez DPH

(slovy: třicet tři milionů tři sta sedm tisíc osm set čtyřicet dva korun a osmdesát pět haléřů)

nové znění:

která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV

SO 01 PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)

SO 02 PB - Kamenná dlažba (oprava)

SO 03 PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)

SO 04 PB - ŽB zeď u mostu (oprava)

SO 05 LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)

SO 06	LB - Kamenná dlažba (oprava)

SO 07	Kácení (oprava)

SO 08	Náhradní výsadba

SO 09	Havarijní profil (oprava)

VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

VON2 Vedlejší a ostatní náklady (investice)

z toho:

oprava (SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 06 + SO 07 + SO 09 + VON1):

18 654 320,84 Kč bez DPH

investice (SO 05 + SO 08 + VON2):	3 983 506,96 Kč bez DPH

Celkem (Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV):

22 637 827,80 Kč bez DPH

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

SO 01	Doplnění kamenného záhozu

SO 02	PB- Kamenná rovnanina

SO 03 LB - Kamenná rovnanina v oblouku

SO 04 LB - Kamenná rovnanina u skladových budov

SO 05	LB - Zaústění přítoku

SO 06	Havarijní profil

SO 07	Náhradní výsadba

VON	Vedlejší a ostatní náklady

Celkem (Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice):

10 819 235,34 Kč bez DPH

Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:

(Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV a Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice)

33 457 063,14 Kč bez DPH

(slovy: třicet tři miliony čtyři sta padesát sedm tisíc šedesát tři koruny a čtrnáct haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněné soupisy prací změn závazku ze dne 07.03.2024 a 02.07.2024,

V Chomutově oprávněný zástupce	V Jirnech oprávněný zástupce

objednatele	zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva

NOWASTAV akciová společnost