Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 797/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: S-22/2023

Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

^ Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD 797/2023 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 07.03.2024

REKAPITULACE STAVBY – OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice (str. 1–18)

^ Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD 797/2023 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 02.07.2024 ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Oprava Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD 797/2023 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 07.03.2024

| REKAPITULACE STAVBY Kód: dodatek Stavba: Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSO: Místo: |  | CC-CZ: Datum: | 28. 2. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: Projektant: |  | IČ: DIČ: IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací Je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 48 968,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 48 968,81 | 10 283,45 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 59 252,26 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	dodatek

Stavba:	Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 2. 2024 |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena bez DPH [CZK] Cena | s DPH [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 48 968,81 | 59 252,26 |  |
| SO 01.1 | Doplnění kamenného záhozu ■ vícepráca |  | 102 126,10 | 123 572,58 | STA |
| SO 01.2 | Doplnění kameněho záhozu - méněpráce |  | -8 324,79 | -10 073,00 | STA |
| SO 07.1 | Náhradní výsadba - méněpráce |  | -44 832,50 | -54 247,33 | STA |

CC-CZ:

Datum:	28. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

102 126,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

Objekt:

SO 01.1 - Doplnění kamenného záhozu - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ dané

102 126,10

0,00

CZK

Sazba dané

21,00%

12,00%

Výše dané

21 446,48

0,00

123 572,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

Objekt:

SO 01.1 - Doplnění kamenného záhozu - vícepráce

Místo:	Datum:	28. 2.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	102 126,10

HSV - Práce a dodávky HSV	102 126,10

1 - Zemní práce	33 203,16

4 - Vodorovné konstrukce	57 698,42

998 - Přesun hmot	11 224,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice Objekt:

SO 01.1 - Doplnění kamenného záhozu - vícepráce Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 2. 2024

PČTyp

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

102 126,10

D

K PP VV VV VV VV

K PP VV VV VV VV VV VV

HSV

1

124253101

R162701

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

|Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně Vykůpávky pro koryta vodoteči strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

6,54 "F.4 PB, LB - SO 01 LB - Výkop

10,296-7.686 "F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - výkop pro práh

- 65468-	“F.4 SO 01 příčný práh - rez 1 - výkop pro zához před prahem

Součet

| Vodorovné přemístěni výkop ku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

Vodorovné přemístěni výkopku vč. uloženi na skládku (poplatku) dle platné legislativy

6,54 "F.4 PB, LB - SO 01 LB - Výkop

10,296-7.686 "F.4 SO Q1 příčný práh - rez 1 - výkop pro práh

- 65468-	“F.4 SO 01 příčný práh - rez 1 - výkop pra zához před prahem

Mezisoučet

18,97 "F.4 PB. LB - SO 01 LB - zpětný zásyp

Součet

m3

m3

4

462519003

PP

VV

VV

VV

K

R4625123

PP

VV

VV

VV

K

PP

P

VV VV

R463211

Vodorovné konstrukce

IZához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnáni viditelných ploch |záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnáni viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

7,83-5,94 “F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - kamenný zához okolo prahu - urovnání líce 41,96-25,28 "F.4 SO 01 příčný práh- řez 1 - kamenný zához před prahem - plocha Součet

Izához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti |jednotlivých kamenů 200-500 kg

Zához zlomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenu 200-5OT kg 7,212-5.472 "F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - kamenný zához okolo prahu

2303,.25268-	”F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - kamenný zához před prahem

Součet

|opevnění lomovým kamenem ds 800 mm skládaným na štět s vyklinovánim spár úlomky kamene

m2

m3

m3

998

Opevněni lomovým kamenem ds 80Q mm skládaným na štět s vyklinovánim spár úlomky kamene Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - žula - hmotnost kamene 300-400 kg 4,746-4,212 T.4 SO 01 - Příčný práh řez 1 - LK na štět

Součet

Přesun hmot

23,078

126,90

102 126,10

33 203,16

2 928,60 SoD

6,540

2,610

13,928

23,078

42,048

720,00

30 274,56 SoD

6,540

2,610

13,928

23,078

18,970

42,048

18,570

202,50

57 698,42

3 760,43 SoD

1,890

16,680

18,570

15,088

1,740

13,348

15,088

0,534

0,534

0,534

3 465,00

3 105,00

52 279,92 SoD

1 658,07 SoD

11 224,52

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	37,793	297,00	11 224,52 CS ÚRS 2018 02

PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků a pod. dopravní vzdálenost do 500 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

Objekt:

SO 01.2 ■ Doplnění kameného záhozu - méněpráce

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 28. 2. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | -8 324,79 |
| DPH základní snížená | Základ dané -8 324,79 0,00 | Sazba dané 21,00% 12,00% | Výše dané -1 748,21 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | -10 073,00 |

Datum:	28. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-8 324,79

-8 324,79

-8 324,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice Objekt:

SO 01.2 ■ Doplnění kameného záhozu - méněpráce Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

Objekt:

SO 01.2 ■ Doplnění kameného záhozu - méněpráce

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  |  | 28. 2. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | -8 324,79 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | -8 324,79 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  |  | -8 324,79 |  |
| 1 K 162351103 | ¦ Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžíte Ino stí I skupiny 1 až 3 | m3 | -37,940 |  | 79,02 | -2 998,02 | SoD |
| PP | Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy ležíte In ostí I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |  |
| VV | 2'-1B,97"F.4 PB LB - SO 01 LB - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět |  | -37,940 |  |  |  |  |
| VV | Saučet |  | -37,940 |  |  |  |  |
| 2 K 167151101 | ¦ Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 ~ | m3 | -18,970 |  | 147,60 | -2 799,97 | SoD |
|  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, |  |  |  |  |  |  |
| PP | skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |  |
| VV | -18,97 "F.4 PB. LB - SO 01 LB - zpětný zásyp: nakládání na deponii |  | -18,970 |  |  |  |  |
| VV | Součet |  | -18,970 |  |  |  |  |
| 3 K 174151101 | ¦Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ~ | m3 | -18,970 |  | 133,20 | -2 526,80 | SoD |
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |  |
| VV | -18,97 “F.4 PB, LB - SO 01 LB - zpětný zásyp |  | -18,970 |  |  |  |  |
| VV | Součet |  | -18,970 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	28. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

-44 832,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice Objekt:

SO 07.1 - Náhradní výsadba ■ méněpráce KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ dané
-44 832,50

0,00

CZK

Sazba dané

21,00%

12,00%

Výše dané
-9 414,83

0,00

-54 247,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice

Objekt:

SO 07.1 - Náhradní výsadba ■ méněpráce

Místo:	Datum:	28. 2.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-44 832,50

HSV - Práce a dodávky HSV	-44 832,50

1 - Zemní práce	-40 237,50

998 - Přesun hmot	-4 595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice Objekt:

SO 07.1 - Náhradní výsadba ■ méněpráce

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 28. 2. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČTyp | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -44 832,50 |
| D □1DK PP | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | -44 832,50 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | -40 237,50 |
|  | 183101315 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tr. 1 až 4 s výměnou pudy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině iř.1 až 4 s výměnou půdy z 10D% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 |  | I kus | -8,000 | 877,50 | -7 020,00 SoD |
| VV |  | m3 -4 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen |  |  | -4,000 |  |  |
| VV |  | -1 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá |  |  | -1,000 |  |  |
| VV |  | -3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský |  |  | -3,000 |  |  |
| VV |  |  |  |  | -8,000 |  |  |
| 2M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice |  | t | -2,880 | 558,00 | -1 607,04 SoD |
| PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4*0,4*0,5*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. |  |  | -1,440 |  |  |
| VV |  | -1'0,4*0.5*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; jamka 0.4 m3 * 50% objemu ' abj. tm. |  |  | -0,360 |  |  |
| VV |  | -3*0,4*0,5*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. |  |  | -1,080 |  |  |
| VV |  | Izahradní substrát pro výsadbu VL |  |  | -2,880 |  |  |
| 3M | 10321100 |  |  | m3 | -0,960 | 864,00 | -829,44 SoD |
| PP |  | zahradní substrát pro výsadbu VL |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka kpotóžce.' |  |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce; - kompost |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4*0,4*0,3 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; jamka 0,4 m3 * 30% objemu |  |  | -0,480 |  |  |
| VV |  | -1*0,4'0,3 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; jamka 0,4 m3 * 30% objemu |  |  | -0,120 |  |  |
| VV |  | -3*0,4*0,3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; jamka 0,4 m3 * 30% objemu |  |  | -0,360 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | -0,960 |  |  |
| 4M | 58154416 | ¦ písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0.63/1,2 |  | t | -1,152 | 351,00 | -404,35 SoD |
| PP |  | písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0.63/1.2 |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4*0,4*0,2*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. |  |  | -0,576 |  |  |
| VV □5VVVVK PP VV |  | -1 *0,4*0,2*1.8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; jamka 0.4 m3 * 20% objemu * abj. hm. |  |  | -0,144 |  |  |
|  |  | -3*0,4*0,2*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. |  |  | -0,432 |  |  |
|  |  | Součet |  |  | -1,152 |  |  |
|  | 184201111 | Výsadba stromů bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m Výsadba stromů bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m |  | kus | -8,000 | 111,60 | -892,80 SoD |
|  |  | -4 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen |  |  | -4,000 |  |  |
| VV |  | -1 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá |  |  | -1,000 |  |  |
| VV |  | -3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský |  |  | -3,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | -8,000 |  |  |
| 6M | 0265031r | Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150-180cm KK |  | kus | -4,000 | 1 980,00 | -7 920,00 SoD |
| PP |  | Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150-180cm KK |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen |  |  | -4,000 |  |  |

| PČTyp | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Součet |  | -4,000 |  |  |  |
| 7M | 0265039r | Jilm horský (Ulmus glabra) 150-180cm KK | kus | -3,000 | 2 520,00 | -7 560,00 | SoD |
| PP |  | Jilm horský (Ulmus glabra) 150-180cm KK |  |  |  |  |  |
| VV |  | -3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský |  | -3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -3,000 |  |  |  |
| 8M | 0265051r | Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK | kus | -1,000 | 2 160,00 | -2 160,00 | SoD |
| PP |  | Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK |  |  |  |  |  |
| VV |  | -1 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá |  | -1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
| 9K | 184215132 | ¦ Ukotveni dřeviny kůly ■třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | kus | -8,000 | 195,30 | -1 562,40 | SoD |
| PP |  | Ukotvení dřeviny koly tFerni kuly, délky přes 1 do 2 m |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen |  | -4,000 |  |  |  |
| VV |  | 1 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá |  | -1,000 |  |  |  |
| VV |  | -3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský |  | -3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -8,000 |  |  |  |
| 10 M | 60591320 | ¦/grfaffna ocffcoměná D 7-15cm do dl 5m | m | -36,000 | 162,00 | -5 832,00 | SoD |
| PP |  | kulatina od korné né D 7-15cin do dl 5m |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4*3* 1,5 "C.5 Situace náhradní výsadby-javor klen; počet sazen ic “ počet kůlu na sazen i ci * délka kůlu |  | -18,000 |  |  |  |
| VV |  | -1*3* 1,5 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; počet sazeni c * počet kůlu na sazen i ci * délka kůlu |  | -4,500 |  |  |  |
| VV |  | -3*3* 1,5 "C.5 Situace náhradní výsadby-jilm horský: počet sazenic * počet kůlu na sazenici * délka kůlu |  | -13,500 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -36,000 |  |  |  |
| 11 K | 184501141 | I Zhotoven i obalu kmene z rákosové nebe kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | -0,848 | 99,00 | -83,95 SoD |  |
| PP VV |  | -4*(1,5*0,15*0,15*pi) "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen |  | -0,424 |  |  |  |
| VV |  | -1*(1,5*0,15*0,15*pi) "C.5 Situace náhradní výsadby-lípa srdčitá |  | -0,106 |  |  |  |
| VV |  | -3*(1,5*0,15*0,15*pi) "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský |  | -0,318 |  |  |  |
| VV 12 M □13PPK PP VV |  |  |  | -0,848 |  |  |  |
|  | 61894000 | rákos ohradový neloupaný 60x100cm | Im2 I | -0,848 | 54,72 | -46,40 ISoD |  |
|  |  | rákos ohradový neloupaný 60x100cm |  |  |  |  |  |
|  | I184813121 | ¦ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5. pletivem, výšky do 2 m | kusI | -8,000 | 174,60\ | -1 396,80 SI oD |  |
|  |  | Ochrana dřevin před okosem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m -4 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen |  | -4,000 |  |  |  |
| VV VV □14VVK PP VV |  | -1 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | -3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský |  | -3,000 |  |  |  |
|  |  | Součet |  | -8,000 |  |  |  |
|  | 185802114 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | -0,005 | 30 150,00 | -150,75 | SoD |
|  |  | Hnojeni pudy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém s rozdělením k jednotlivým rostlinám -4*0,0005 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; 50g na rostlinu |  | -0,002 |  |  |  |
| VV |  | -1*0,0005 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; 50g na rostlinu |  | -0,001 |  |  |  |
| VV |  | -3*0,0005 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; 50g na rostlinu |  | -0,002 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -0,005 |  |  |  |
| 15 M | M2519115 | ¦ tabletové hnojívo, např. Silvamix A25 | kg | -5,000 | 28,08 | -140,40 | SoD |
| PP |  | tabletové hnojivo, např. Slívamix A25 |  |  |  |  |  |
| VV |  | -0,005*1000 "Přepočtené koeficientem množství |  | -5,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
| 16 K | 185804311 | [Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | -1,920 | 432,90 | -831,17 | SoD |
| PP |  | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4*8*0,03 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; 8x za rok 30 l na strom |  | -0,960 |  |  |  |
| VV |  | -1*8*0,03 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; Sx za rok 30 I na strom |  | -0,240 |  |  |  |
| VV |  | -3*8*0,03 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; 8x za rok 30 l na strom |  | -0,720 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | -1,920 |  |  |  |
| 17 K | AGR 01 | [závlahová sonda vyplněná kačirkem | kus | -8,000 | 225,00 | -1 800,00 SoD |  |
| PP |  | Závlahová sonda vyplněná kačirkem |  |  |  |  |  |
| VV |  | -4 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen |  | -4,000 |  |  |  |
|  |  | Strana 13 z 18 |  |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | -1 ''C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá |  |  | -1,000 |  |  |
| VV | -3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský |  |  | -3,000 |  |  |
| VV | Součet |  |  | -8,000 |  |  |

D	_9_9 	_8	Přesun hmot 		-4 595,00

18 K | 998231311	| Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	| t |	-4,684	981,00	-4 595,00 SoD

PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Termínem ''uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení'1 ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

TYP

Kód

Popis

MJ Množství J.cena

Cena celkem Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací. Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek potom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů

prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Misto | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členěni soupisu prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

eGTypZakazky

eGTypPolozky

Typ věty eGSazbaDPH

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| fig | N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

| Hodnota | Význam |
| --- | --- |
| základní | Základní sazba DPH |
| snížená | Snížená sazba DPH |
| nulová | Nulová sazba DPH |
| zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| sniž, přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| STA | Stavební objekt |
| PRO | Provozní soubor |
| ING | Inženýrský objekt |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní náklady |
| 1 | Položka typu HSV |
| 2 | Položka typu PSV |
| 3 | Položka typu M |
| 4 | Položka typu OST |

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 SOD 797/2023 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 02.07.2024

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 302 645_Oprava Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV Objekt: Doplnění náhradní výsadby

| Zhotovitel: Nowastav a.s. |  |  |  |  |  | Zpracoval: HG partner s.r.o. 01.07.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 100 251,48 |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 99 682,50 |
| 1 | 231 | 183101215 | Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | kus | 75,000 | 877,50 | 65 812,50 |
|  |  |  | 64 "počet dřevin |  | 64,000 |  |  |
|  |  |  | 6 "náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 3 "náhrada za uhynulé v 2. roce (5%) |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | 2 "náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 75,000 |  |  |
| 4 | 231 | 184201112 | Výsadba stromů bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m | kus | 75,000 | 111,60 | 8 370,00 |
|  |  |  | 64 "počet dřevin |  | 64,000 |  |  |
|  |  |  | 6 "náhrada za uhynulé v 1. roce (10%) |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 3 "náhrada za uhynulé v 2 roce (5%) |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | 2 "náhrada za uhynulé v 3. roce (3%) |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 75,000 |  |  |
| 5 | 026 | 02640445 | habr obecný /Carpínus betulus/ 200-250cm | kus | 75,000 | 340,00 | 25 500,00 |
|  |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 568,98 |
| 14 | 231 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 0,580 | 981,00 | 568,98 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 100 251,48 |

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik