Pen To Print Export

List č.
3595263
Datum
4.4.2024

Denní záznamy stavby
Počasí: 8º-19ºC Polojasno
Prac. doba: 7:00 - 11:30; 12ºº 18°
Počet prac : 2xTHP, 1x Strojník, 1x Fidic, 2x dělník
Mechanizace :- rypadlo Volvo Ew1400
 - renaut auto
Provedeno Skoleni Bozp a OP pracovníků.
Prov. práce:
- Výkop a skryvka
- geodetické vytyčení
 -navoz vrtne plošiny

uklid a zabezpecent stavby

Datum
5.4.2024

denní záznam stavby
Počasí: 8ºC-21°C Polojasno
Prac doba: 7°-11:30 12:00 -1800
Počet prac: 2xTHP, 1x strojník, 1xFidic, 2x dělník
Mechanizace :
- rypadlo Volvo EW140C
- vrtná plošina
- auto Renaut
Provedeno skoleni Bozp a OP pracovníků.
Prov. práce:
-Výkopskrývky a odvoz do 27D
-vrtání micropilot směr Koměříž OP2 pod 5° úhlem 7m délka
 -proběhl archeologický průzkum

Proběhli zkoušky SS7 Výsledek viz Samostatný protokol.
Odebrány vzorky zeminy pro úprava súčasným pojivem

Uklid a zabezpečení Stavby

Za IDI:
00 1268 VY 3/18 761542