Pen To Print Export

List č.   
3595263   
Datum   
4.4.2024   
  
Denní záznamy stavby  
Počasí: 8º-19ºC Polojasno   
Prac. doba: 7:00 - 11:30; 12ºº 18°   
Počet prac : 2xTHP, 1x Strojník, 1x Fidic, 2x dělník   
Mechanizace :- rypadlo Volvo Ew1400   
 - renaut auto   
Provedeno Skoleni Bozp a OP pracovníků.   
Prov. práce:   
- Výkop a skryvka   
- geodetické vytyčení  
 -navoz vrtne plošiny   
  
uklid a zabezpecent stavby   
  
Datum  
5.4.2024   
  
denní záznam stavby  
Počasí: 8ºC-21°C Polojasno   
Prac doba: 7°-11:30 12:00 -1800   
Počet prac: 2xTHP, 1x strojník, 1xFidic, 2x dělník   
Mechanizace :  
- rypadlo Volvo EW140C   
- vrtná plošina   
- auto Renaut   
Provedeno skoleni Bozp a OP pracovníků.   
Prov. práce:   
-Výkopskrývky a odvoz do 27D   
-vrtání micropilot směr Koměříž OP2 pod 5° úhlem 7m délka  
 -proběhl archeologický průzkum  
   
Proběhli zkoušky SS7 Výsledek viz Samostatný protokol.   
Odebrány vzorky zeminy pro úprava súčasným pojivem   
  
Uklid a zabezpečení Stavby   
  
Za IDI:   
00 1268 VY 3/18 761542