ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Název akce: Cyklostezka Kotojedy – Vážany

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003069

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY, STAVBY SR group s. r. o., a REMAT PLUS Zlín, s. r. o., Pančava 128, 760 01 Zlín

Technický dozor stavebníka: xxx, SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Generální projektant: xxx

- Objekt a oddíl stavby: SO 201 Lávka

- Zpracovatel změnového listu: xxx, STAVBY SR Group s. r. o

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - zápis ve stavebním deníku (SD) ze dne 10. 4. 2024 (příloha č. 1)

  - zápis z KD č. 1 ze dne 10. 4. 2024 (příloha č. 2)

  - položkový rozpočet – méněpráce (příloha č. 3)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Z důvodu bezpečnosti cyklistů nebudou na SO 201 Lávka osazeny 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům, které jsou dle PD navrženy z obou stran u vjezdů na lávku.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Z důvodu bezpečnosti cyklistů při vjezdu na lávku bylo s ohledem na požadavek objednatele dohodnuto, že nebudou osazeny 2 ks ocelových zábran u lávky. V rámci rozpočtu bude proveden odečet ceny této položky z celkové ceny díla.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | + 0,- Kč | + 0,- Kč |
| méněpráce | - 11 000,- Kč | - 13 310,- Kč |
| bilance změnového listu | - 11 000,- Kč | - 13 310,- Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

- Stanovisko generálního projektanta:

Souhlasím s požadavkem investora neumístit u obou vjezdů na lávku dva ocelové sloupky, které původně byly v projektu navrženy pro to, aby zamezily případnému vjezdu osobních vozidel na lávku. Tyto sloupky nebudou v rámci lávky osazeny z důvodu bezpečného vjezdu cyklistů na lávku v obou směrech.

- Stanovisko TDS:

Na základě pokynu objednatele nebudou sloupky proti vjezdu vozidel osazeny z důvodu bezpečnosti cyklistů. Bude proveden odpočet ceny položky v rámci celkové ceny díla.

S navrženou změnou souhlasím.

- Stanovisko objednatele díla:

S navrženou změnou souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Zápis ve SD

Příloha č. 2 – Zápis z KD č. 1

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - méněpráce

Datum: 08.07. 2024

………………………

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické