List č. 3595265   
Datum   
10.4.2024   
Denní záznamy stavby:  
Počasí: Polojasno 8º℃ -25°C   
Prac. doba: 700 -11:10 12:00 17:00   
Počet prac: 1xTHP, strojník, /FIDIC, 2x dělník ,2x vrtná plosina   
Mechanizace: - rypadlo Volvo EN 140C   
- auto renault  
- vrtná plosiva   
  
Provedeno školení Bozp a OP pracovníků.   
  
Prov práce :   
- výkop a skrývka  
 -demontáž plotu u DD.   
-Injektáž mikro pilot na obou stranách .   
Z důvodu bezpečnosti nebudou provedeny 2ks ocel. Zábran před a za lavkou.   
  
Uklid a zabezpečení stavby.   
  
Datum  
1.4.2024  
  
Denní záznamy staby:   
Počasí; Polojasno 6ºC - 24ºC   
Prac. doba: 7:00 11:30 12:00 -17   
Počet prac: 1XTHP, 1x strojník, 1xřidič, 2xdělník, 2x dělník vrtná plošina   
Mechanizace-rypadlo Volvo EW 1400   
- auto renault   
- Injektážní stroj   
  
Provedeno školení BozP a OP pracovníků.   
Prov . práce :   
- Vykop Skrývka   
- Injektáž mikropilot na obou stranách .   
-narovnání hlav mikropilot.   
  
Žádám TDI o povolení K navaření hlav micropilot.   
Uklid a zabezpečení stavby.   
  
ZUID1: OP 1268 VY0 13 201542