ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Název akce: Cyklostezka Kotojedy – Vážany

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003069

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY, STAVBY SR group s. r. o., a REMAT PLUS Zlín, s. r. o., Pančava 128, 760 01 Zlín

Technický dozor stavebníka: xxx, SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Generální projektant: xxx

- Objekt a oddíl stavby: SO 101

- Zpracovatel změnového listu: xxx, STAVBY SR Group s. r. o

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - zápis ve stavebním deníku (SD) ze dne 12. 4. 2024 (příloha č. 1)

  - zápis z KD č. 2 ze dne 24. 4. 2024 (příloha č. 2)

  - položkový rozpočet – vícepráce (příloha č. 3)

  - požadavek Oddělení dopravy a silničního hospodářství – e-mail od p. Hájka (příloha č. 4)

  - situační výkres - doplnění trvalého dopravního značení (TDZ) (příloha č. 5)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy na cyklostezce a přilehlé komunikaci, bylo dohodnuto s Oddělením dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž doplnění trvalého dopravního značení. Nově bude doplněno svislé dopravní značení – DZ C 9a, C 9b a vodorovné DZ + napojení účelové komunikace na silnici III/36734 , které bude doplněno DZ Z 11 g – červenými sloupky. Zákres umístění TDZ je zobrazen v situačním výkresu, který je přílohou tohoto ZL.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Oproti původní PD budou navíc osazeny dopravní značky dle požadavku Oddělení dopravy a silničního hospodářství Města Kroměříže. Zde bude proveden přípočet ceny této položky z celkové ceny díla. Tato změna nemá vliv na dobu výstavby.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | + 11 318,- Kč | +13 694,78 Kč |
| méněpráce | - 0,- Kč | - 0,- Kč |
| bilance změnového listu | + 11 318,- Kč | + 13 694,78 Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

- Stanovisko generálního projektanta:

Pro zvýšení bezpečnosti provozu na cyklostezce a přilehlých komunikacích požaduje Oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž doplnění trvalého dopravního značení dle přiložené situace. S tímto požadavkem souhlasím.

- Stanovisko TDS:

Na základě dodatečného požadavku Oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž bude doplněno trvalé dopravní značení cyklostezky.

Změna nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavbu projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

S navrženou změnou souhlasím.

- Stanovisko objednatele díla:

S navrženou změnou souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Zápis ve SD

Příloha č. 2 – Zápis z KD č. 2

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č. 4 – Požadavek Odd. dopravy MěÚ Kroměříž

Příloha č. 5 – Situační výkres TDZ

Příloha č. 6 – Cenová nabídka – dopravní značení

Datum: 08.07. 2024

………………………

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické