Pen To Print Export

List č.  3595266 

Datum  
12.4.2024 

Denní záznamy staby
Počasí: Polojasno 11ºC-17ºC 
Prac. doba: 7:00-11:30; 12:00-17:00 
Počet prac: 1xTHP , 3x dělník 
Mechanizace : mix beton 
Provedeno Školeí Bozp a OP pracovníků. 
Prov.prace: 
- bednění na podkladní beton 
-betonáž podkladního beton na OP1 a OPZ. 

Uklid a zabezpeceni stavby. 

Datum
15.4.224 

Denní záznam stavby
Počasí: Polojasno 8ºC -16ºC 
Prac. doba: 7:00-11:20; 12:00-17:00 
Počet prac: 1x THP, 1x strojník 
Mechanizace: 
Provedeno školeí Boto a OP pracovníků. 
Prov. práce
 - osetrování po betonáFi/beton 

Na žádost xxx -zvláštní užívání komunikace. Dojde ke doplnění TDZ. 

Uklid a zabezpecani stavby A 


ZaYDI: 
00 1248 VY 3/13 201542